Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 31.1.2018

Smluvní strany:

1/ 	Dopravní společnost Zlín–Otrokovice, s.r.o.

se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 92 Zlín

IČO: 60730153	DIČ: CZ60730153

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 17357

zastoupená Josefem Kocháněm, výkonným ředitelem

Oprávněni jednat ve věcech smluvních:     	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Oprávněni jednat ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

2/ 	PTT Software s.r.o.

se sídlem Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1

IČ: 05095671

DIČ: CZ05095671

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

E – mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257569

zastoupená Alenou Kotlínovou, jednatelkou

Oprávněni jednat ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Oprávněni jednat ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.1.2018:

I.

- Smluvní strany se dohodly tak, že čl. III odstavec 3.2. smlouvy o dílo ze dne 31.1.2018, se nahrazuje tímto novým zněním:

- Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do 3.4.2018, při současném splnění podmínky úspěšného ukončení testovacího provozu zkušební verze Software, provede zhotovitel instalaci Software na server objednatele a na 5 pracovišť objednatele, specifikovaných v příloze č. 1 k této smlouvě a předá Software včetně dokumentace do 14 denního zkušebního provozu objednateli. O předání Software do zkušebního provozu a o ukončení zkušebního provozu bude sepsán mezi zhotovitelem a objednatelem písemný zápis.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 31.1.2018 se nemění.

- II.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků.

- V Praze dne …………….	Ve Zlíně ……………….

- za PTT Software s.r.o.	za Dopravní společnost Zlín–

- Otrokovice, s.r.o.

- ____________________	____________________

- Alena Kotlínová, jednatelka        	Josef Kocháň, výkonný ředitel