Smlouva o dílo

č. 0040542018 (AG-MO III 2/2018)

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Zhotovitel:	Služby města Pardubic a. s.

se sídlem 530 02 Pardubice, Bílé předměstí, Hůrka 1803

IČ: 252 62 572			DIČ: CZ 25262572

Obchodní rejstřík KS Hradec Králové oddíl B, vložka 1527,

zastoupená ve věcech smluvních:

Ing. Petrem Benešem, předsedou představenstva,

Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva

ve věcech technických:

Ing. Vlastislavem Šandou, vedoucím divize Agroservis,

Ivou Horákovou, mistrem divize Agroservis,

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:  123553/5500

na straně jedné, dále jen "Zhotovitel"

a

Objednatel:	Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III

se sídlem 530 12 Pardubice, Jana Zajíce 983,

IČ: 002 74 046

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Mgr. Vítězslavem Štěpánkem, starostou městského obvodu,

ve věcech technických:

Ing. Lenkou Vacinovou, vedoucí odbor dopravy a životního prostředí

Ing. Kateřinou Kozákovou, referentkou odboru dopravy a životního prostředí

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu: 181632639/0300

na straně druhé, dále jen "Objednatel"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

(dále v textu jen jako „Smlouva“)

„Seč trávníků na území Městského obvodu Pardubice III v roce 2018“

# Předmět, místo a čas plnění SMLOUVY

## Předmět plnění Smlouvy

- Předmětem Smlouvy je údržba travnatých ploch zařazených do pasportu veřejné zeleně na území Městského obvodu Pardubice III (dále jen MO III) na pozemcích, které jsou majetkem Statutárního města Pardubice (dále jen město). Tyto plochy jsou zobrazeny v příloze č. 1 Smlouvy a označeny jako „trávníky na pozemcích v majetku města“ (příloha č. 1 má s ohledem na svůj rozsah dvě části).

- Předmětem Smlouvy jsou mimo ploch uvedených pod písm. a) tohoto článku Smlouvy další travnaté plochy, a to:

- náležející do oblasti pasportu veřejné zeleně uvedené pod číslem 3002. Jedná se o trávnaté plochy umístěné na pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Tyto plochy jsou do předmětu Smlouvy zařazeny vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné prostranství a s ohledem na jejich umístění u místní komunikace - cyklistické stezky (vedoucí směrem na obec Počaply). Z hlediska bezpečnosti provozu budou travnaté plochy pravidelně udržovány způsobem a v rozsahu stanoveném Smlouvou. Tato oblast pasportu veřejné zeleně (č. 3002) je zobrazena v příloze č. 1 Smlouvy;

- část travnatého lesního pozemku přilehlého k cyklistické stezce podél silnice č. I/36 (vedoucí směrem na obec Počaply (o šířce cca 1 metr o délce cca 780 metrů). Tento úsek není zařazen do pasportu veřejné zeleně na území MO III, ale je nutné jej s ohledem na jeho umístění a režim veřejného prostranství do předmětu Smlouvy zařadit;

- část travnatých ploch zařazených do oblasti pasportu veřejné zeleně č. 351.  Jedná se o pozemky, které jsou v majetku města Pardubice, ale i travnaté plochy náležející do této oblasti pasportu veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví třetích osob, a to s ohledem na umístění a režim veřejného prostranství (tato oblast pasportu veřejné zeleně je vyznačena v příloze č. 2 Smlouvy);

- pozemková parcela č. 409/126 v katastrálním území Studánka o celkové výměře 4 893 m2. Jedná se o plochu určenou pro volné pobíhání psů na pozemku ve vlastnictví třetích osob. Na této ploše na základě nájemní smlouvy (v níž je nájemcem město Pardubice) provádí MO III údržbu veřejné zeleně;

- v oblasti pasportu veřejné zeleně č. 320 jsou umístěny dvě pozemkové parcely, které jsou součástí veřejného prostranství a navazují na travnaté plochy ve vlastnictví města Pardubice, jedná se o pozemkové parcely č. 849/3 a 849/4 v katastrálním území Pardubice. Výměra obou pozemkových parcel je 1061 m2. S ohledem na jeho umístění a režim veřejného prostranství jsou parcely zařazeny do předmětu Smlouvy;

- v oblasti pasportu veřejné zeleně č. 313 je umístěna pozemková parcela, která je součástí veřejného prostranství a navazuje na pozemky ve vlastnictví města. Jedná se o pozemkovou parcelu 
č. 409/129 v katastrálním území Studánka. Výměra travnaté plochy na tomto pozemku je 550 m2. S ohledem na její umístění a režim veřejného prostranství je parcela zařazena do předmětu Smlouvy;

- v oblasti pasportu veřejné zeleně č. 302 je umístěna pozemková parcela, která je součástí veřejného prostranství a navazuje na pozemky ve vlastnictví města. Jedná se o pozemkovou parcelu 
č. 409/195 v katastrálním území Studánka. Výměra travnaté plochy na tomto pozemku je 580 m2. S ohledem na její umístění a režim veřejného prostranství je parcela zařazena do předmětu Smlouvy;

- v oblasti pasportu veřejné zeleně č. 310 jsou umístěny tři pozemkové parcely, které jsou součástí veřejného prostranství a navazují na pozemky ve vlastnictví města, jedná se o pozemkové parcely č. 409/164, 409/184 a 409/185 v katastrálním území Studánka o celkové výměře 2727 m2. S ohledem na umístění těchto travnatých ploch a režim veřejného prostranství jsou zařazeny do předmětu Smlouvy;

- v oblasti pasportu veřejné zeleně č. 341 navazuje na pozemky ve vlastnictví města pozemek 
č. 884/14 v katastrálním území Pardubice, který je ve vlastnictví třetích osob. Travnatá plocha tohoto pozemku zasahuje do části travnaté plochy umístěné na pozemcích v majetku města. Travnatá plocha na této pozemkové parcele má výměru 770 m2. S ohledem na umístění pozemku a na režim veřejného prostranství jsou tyto travnaté plochy zařazeny do předmětu Smlouvy.

- Předmětem Smlouvy je údržba trávníků spočívající v jejich posekání v rozsahu, struktuře, způsobu 
a počtu stanoveném dále v ustanoveních Smlouvy. Do předmětu Smlouvy náleží údržba ruderálních porostů, odstranění obrostů u paty kmene dřevin, odstranění obrostů pařezů, odstranění náletových dřevin u zdí budov a odstranění trávy až k okraji tzv. okapových chodníků objektů či staveb (či jejich součástí). Tam, kde okapové chodníky nejsou, bude tráva dosekána až k objektům či stavbám (či jejich součástem) způsobem, který nepoškodí jejich fasády.

- Do předmětu Smlouvy náleží podzimní úklid trávníků a keřových skupin od spadaného listí, včetně následné likvidace a uložení odpadů vzniklých při provádění prací dle Smlouvy na místo k tomu určené. Práce budou prováděny ručně nebo strojově v podzimních až zimních měsících roku 2018, 
a to po opadu listí ze dřevin. Termín zahájení a ukončení poslední seče spojené se sběrem spadaného listí bude stanoven na základě klimatických podmínek a doby opadu listí ze dřevin.

- Obsahem předmětu Smlouvy je provedení veškerých víceprací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy.

## Místo plnění

- Místem plnění je území MO III, a to v rozsahu článku 1.1 Smlouvy.

- Vymezení ploch pro účely stanovení předmětu Smlouvy v jednotlivých plochách pasportu veřejné zeleně včetně výměr v m2 je uvedeno v příloze č. 3 Smlouvy.

## Termín plnění

## Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 15. března 2018 do 31. prosince 2018.

# Způsob provádění díla

## Zahájení sečí a rozsah prací

- Pro vymezení předmětu (tj. rozsahu, kvantity a způsobu provádění prací včetně souvisejících víceprací) Smlouvy byly plochy o celkové výměře (388 186 m2) uvedené v příloze 3 Smlouvy rozděleny do dvou částí, a to z důvodu potřeby odlišného režimu údržby travnatých ploch. Z celkové výměry uvedené v příloze č. 3 Smlouvy byla vyňata část zahrnující trávníky umístěné v tzv. odpočinkové zóně v ulici Bartoňova, a to za bytovým domem čp. 835 – 839.

- POPIS REŽIMU ÚDRŽBY OBOU ČÁSTÍ:

1. část – jedná se o výměru bez ploch zařazených do části 2.

Údržba trávníků zařazených do části 1 bude sestávat z maximálně 7 provedených sečí. Výměra travnatých ploch v této části je celkem 383 686 m2.

Údržba trávníků zařazených do části 1 bude realizována tak, že:

- první a jedna další stanovená seč bude provedena se sběrem trávy;

- čtyři seče budou provedeny způsobem s ponecháním shrabků na místě (tzv. mulčováním);

- sedmá seč bude provedena se sběrem trávy včetně sběru podzimního listí.

Pokud na základě klimatických podmínek nebude proveden celkový počet sečí (sedm), bude struktura realizace sečí provedena tak, že poslední seč v roce 2018 bude se sběrem podzimního listí. Struktura ostatních sečí se poté přizpůsobí jejich celkovému počtu. Maximální počet sedmi sečí nesmí Zhotovitel během roku 2018 překročit, může být pouze snížen. Stejně tak počet sečí se sběrem trávy v průběhu roku 2018 nebude vyšší než dvě seče se sběrem trávy a jedna seč se sběrem podzimního listí. Počet sečí se sběrem trávy může být však nižší.

Podmínky provedení prací v části 1:

- první seč bude provedena se sběrem trávy a sedmá seč (či poslední seč v případě snížení počtu provedených sečí během roku 2018) včetně sběru podzimního listí;

- druhá až šestá seč budou provedeny způsobem stanoveným dle dohody mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem za podmínky, že za dobu trvání Smlouvy budou provedeny maximálně dvě seče 
se sběrem trávy a jedna seč se sběrem podzimního listí;

- první seč bude zahájena, pokud tráva dosáhne výšky 10 cm nad zemí, seče provedené formou 
tzv. mulčování budou prováděny kosením trávy a ruderálního porostu s ponecháním shrabků 
na místě. Trávníky budou tímto způsobem udržovány ve formě tzv. parkového (neboli rekreačního) trávníku, seče budou zahajovány při minimální výšce porostu 9 cm a maximální výšce porostu 12 cm na zemi;

- Objednatel může vyzvat Zhotovitele k provedení seče i při výšce porostu do 9 cm nad zemí. Bez tohoto požadavku Objednatele nebude Zhotovitelem taková seč provedena;

- Zhotovitel je povinen respektovat snížení počtu sečí pro případ suchého období (či jiných klimatických podmínek), kdy výška trávy nedosáhne hodnot uvedených v tomto článku Smlouvy, pro tento případ budou pro poslední seč platit podmínky stanovené pro sedmou seč;

- pokud pokosená hmota zůstane na místě, je třeba použít vhodný druh sekačky, aby se netvořily „chuchvalce“. Zhotovitel použije k provádění sečí stroje, které umožní nastavení výšky seče na 4 cm. Bezprostředně po seči v dané lokalitě bude Zhotovitelem proveden úklid přilehlých komunikací od zbytků trávy následkem kosení;

- na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen bezodkladně zjednat nápravu případných nedostatků dle výše uvedeného;

- trávníky budou dosekány k budovám, komunikacím (chodníkům, parkovištím, stezkám, vozovkám atd.), živým plotům, stromům, keřům a dalším pevným překážkám, budou obkoseny nebo obstřiženy keřové skupiny, stromy, lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, prvky venkovního fitness, zařízení sportovišť a sloupy umístěné v trávníkových plochách;

- údržba travnatých ploch bude spočívat též v odstranění obrostů u pařezů a u paty kmene stromů 
do výšky 150 cm nad zemí, odstranění náletových dřevin u zdí budov a odstranění trávy až k okraji 
tzv. okapových chodníčků objektů či staveb (či jejich součástí). Tam, kde okapové chodníčky nejsou, bude tráva dosekána až k objektům či stavbám (či jejich součástem) způsobem, který nepoškodí jejich fasády;

- údržba travnatých ploch spočívá též ve sběru hmoty (je-li součástí dané seče, včetně případného spadaného listí) a v likvidaci odpadu;

- při obžínání stromů nesmí dojít k poškození kůry kmenů (či jinému poškození dřevin), stejně tak nesmí být poškozeny keře, keřové skupiny, zapojené porosty nebo květiny;

- v případě poškození květin, stromů nebo keřů je Zhotovitel povinen zajistit nápravu v podobě nové výsadby dle pokynů a požadavků Objednatele;

2. část – plocha odpočinkové zóny v ulici Bartoňova u bytového domu čp. 835 – 839.

Údržba trávníků zařazených do části 2. bude sestávat z maximálně 7 sečí. Výměra trávníků zařazených do části 2 je 4 500 m2.

Údržba trávníků zařazených do části 2 bude realizována tak, že:

- bude provedeno maximálně 6 sečí se sběrem trávy;

- 7. seč bude provedena se sběrem podzimního listí.

Maximální počet sedmi sečí nesmí Zhotovitel během roku 2018 překročit, může být pouze snížen. Pokud na základě klimatických podmínek nebude proveden celkový počet sečí (sedm), poslední seč v roce 2018 bude provedena se sběrem podzimního listí.

Podmínky provedení prací v části 2:

- první až šestá seč bude provedena se sběrem trávy;

- sedmá seč bude provedena se sběrem podzimního listí;

- první seč bude zahájena, pokud tráva dosáhne výšky 10 cm na zemi;

- další seče budou zahajovány při minimální výšce porostu 9 cm a maximální výšce porostu 
12 cm na zemi;

- Objednatel může vyzvat Zhotovitele k provedení seče i při výšce porostu do 9 cm nad zemí. Bez tohoto požadavku Objednatele nebude Zhotovitelem taková seč provedena;

- Zhotovitel při rozvržení termínů zahájení jednotlivých sečí v průběhu doby trvání Smlouvy musí dodržet podmínku, že počet sečí trávníků zařazených do části 2 nebude navýšen, ale zároveň je povinen dodržet pravidelnou údržbu trávníků (a výšku trávy) po celou dobu trvání Smlouvy;

- seče nebudou zahájeny, pokud výška trávy nedosáhne hodnoty uvedené v tomto článku 
(tedy 9 cm), pokud Objednatel nevyzve k jejímu zahájení Zhotovitele;

- Zhotovitel je povinen respektovat snížení počtu sečí pro případ suchého období (či jiných klimatických podmínek), kdy výška trávy nedosáhne hodnot uvedených v tomto článku. Pro tento případ budou pro poslední seč platit podmínky stanovené pro sedmou seč;

- na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen bezodkladně zjednat nápravu případných nedostatků dle výše uvedeného;

- trávníky budou dosekány k budovám, komunikacím (chodníkům, parkovištím, stezkám, vozovkám atd.), živým plotům, stromům, keřům a dalším pevným překážkám, budou obkoseny nebo obstřiženy keřové skupiny, stromy, lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, prvky venkovního fitness, zařízení sportovišť a sloupy umístěné v trávníkových plochách;

- údržba travnatých ploch spočívá též v odstranění obrostů u pařezů a u paty kmene stromů do výšky 150 cm nad zemí, odstranění náletových dřevin u zdí budov a odstranění trávy až k okraji 
tzv. okapových chodníků objektů či staveb (či jejich součástí). Tam, kde okapové chodníky nejsou, bude tráva dosekána až k objektům či stavbám (či jejich součástem) způsobem, který nepoškodí jejich fasády. Údržba travnatých ploch spočívá též ve sběru hmoty (je-li součástí dané seče, včetně případného spadaného listí) a v likvidaci odpadu;

- při obžínání stromů nesmí dojít k poškození kůry kmenů (či jinému poškození dřevin), stejně tak nesmí být poškozeny okrasné keře nebo květiny;

- v případě poškození květin, keřových skupiny, zapojených dřevin, stromů nebo solitérních keřů 
je Zhotovitel povinen zajistit nápravu v podobě nové výsadby dle pokynů a požadavků Objednatele.

Společná ustanovení pro plnění Smlouvy v části 1 v části 2

- součástí plnění předmětu Smlouvy (seče v částech 1 a 2) je podzimní úklid trávníkových ploch 
od spadaného listí, včetně následné likvidace a uložení odpadů na skládku. Úklid bude prováděn ručně nebo strojově v podzimních až zimních měsících po opadu listí ze dřevin. Termín provedení úklidu stanoví Zhotovitel v době po opadu listí ze stromů; tuto skutečnost oznámí Objednateli telefonicky nebo e-mailem;

- zhotovitel je povinen bezprostředně po dokončení části seče v dané části (dokončená seč je celkově dokončená seč trávníků zařazených do části 1 i části 2) vyzvat Objednatele telefonicky nebo e-mailem ke kontrole a předání. Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole provedených sečí v jednotlivých sídelních částech Městského obvodu Pardubice III (např. Dubina, Drážka, Hůrka, Slovany atd.) nebo částí stanovených dohodou mezi Objednatelem a Zhotovitelem;

- kontrola dokončení díla nebo jeho částí bude prováděna přímo na místě zástupcem Objednatele 
za přítomnosti zástupce Zhotovitele;

- převzetí bude neprodleně potvrzeno protokolem, který pořizuje Zhotovitel;

- nedokončené plnění předmětu Smlouvy nebo jeho části není Objednatel povinen převzít;

- pokud při předávání díla nebo jeho části budou Objednatelem zjištěny vady nebo nedodělky, budou uvedeny v protokole. O jejich odstranění Zhotovitel následně informuje Objednatele;

- doba trvání jedné seče (celkově tedy trávníků zařazených do části 1 a 2) nepřesáhne 10 pracovních dní, resp. 15 pracovních dní u poslední seče prováděné se sběrem listí. Tato doba trvání sečí může být překročena z důvodů klimatických podmínek či jiných důvodů hodných zřetele.

## Odpady z udržovaných travnatých ploch

- Součástí celkové ceny stanovené Smlouvou je likvidace vzniklých odpadů při provádění prací dle Smlouvy (celkovou cenu stanovenou Smlouvou nelze navýšit ani z důvodu navýšení množství vzniklého odpadu z prací).

- Zhotovitel bude s odpady, které vzniknou v průběhu provádění prací, nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

- Má-li být posekaná tráva včetně případného listí dle této smlouvy odvážena, bude odvezena nejdéle do 24 hodin po provedené seči.

- Před vlastním zahájením seče travnatých ploch bude odstraněn viditelný odpad a uložen v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

- Náklady na likvidaci a uložení tohoto odpadu jsou zahrnuty v celkové ceně stanovené Smlouvou.

- Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu Smlouvy plnit povinnost evidence a ohlašování odpadů ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění.

## Další povinnosti Zhotovitele

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby jednotlivé činnosti byly prováděny odborně způsobilými osobami 
na úseku péče o veřejnou zeleň a je povinen zajistit řádné provádění požadovaných prací dle Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků včetně vybavení potřebnými pracovními pomůckami, jež jsou nezbytné pro provádění předmětu Smlouvy. Za dodržení bezpečnostních předpisů při provádění prací je zodpovědný Zhotovitel.

- Zhotovitel je odpovědný za případnou škodu způsobenou třetím osobám nebo na majetku třetích osob nebo na majetku města Pardubice (vč. zeleně, dřevin, venkovního mobiliáře, herního a sportovního zařízení, movitého a nemovitého majetku atd.), která vznikne v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. Odpovědnost za škodu se vztahuje i na škody vzniklé v důsledku provádění prací rovněž jeho osobě.

- Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat průběh provádění prací prováděných dle Smlouvy. V případě zjištění nedostatků na ně nejprve ústně či telefonicky upozorní Zhotovitele, v případě jejich neodstranění oznámí jejich neodstranění elektronickou komunikací nebo provede zápis do výkazu prací. Po provedení tohoto zápisu nebo upozornění budou nedostatky Zhotovitelem odstraněny nejpozději do 2 pracovních dnů.

# Cena díla a platební podmínky

## Cena díla

Cena díla je rozdělena do dvou částí na základě rozdělení výměry travnatých ploch určených k seči v článku 2.1. Podrobný rozpis cen jednotlivých sečí je uveden v příloze č. 4 Smlouvy.

## Platební podmínky

- Celková smluvní cena uvedená v tomto článku v písmenu c) Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze v rámci doby trvání Smlouvy překročit.

- Do celkové smluvní ceny jsou promítnuty veškeré práce související s plněním předmětu Smlouvy, práce spojené s likvidací veškerého odpadu vzniklého při plnění předmětu Smlouvy, místně proměnlivá náročnost seče (způsobená například sklonem terénu, kvalitou travního porostu, množství ruderálních porostů a další podmínek). Jednotkové ceny a ceny jednotlivých sečí uvedené v příloze č. 4 Smlouvy nesmí být rovněž překročeny.

- Celková nejvýše přípustná smluvní cena za provádění předmětu Smlouvy je 1 400 456,51 Kč bez DPH, tj. 1 694 552,38 Kč včetně DPH ve výši 21 %.

- Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti odstranit a zlikvidovat odpad vzniklý při provádění prací 
dle Smlouvy a odpadu, který bude nutné odstranit před prováděním prací, a které Zhotovitel ze zeleně takto odstraní.

- Práce budou účtovány po předání dokončené části díla (část 1 nebo část 2 zvlášť nebo obě části dohromady).

- Vystavené účetní doklady budou mít minimální splatnost 14 dní ode dne doručení Objednateli. Doručením účetního dokladu se považuje doručení účetního dokladu se všemi náležitostmi daňového dokladu v souladu s platnými právními předpisy, ve formátu a způsobu doručení dle platných právních předpisů. Přílohou účetních dokladů bude Objednatelem podepsaný protokol o převzetí příslušné části díla (tj. části 1 nebo části 2 nebo obou částí dohromady). Doba splatnosti nezačne běžet, pokud nebudou splněny podmínky uvedené v tomto odstavci.

- Objednatel v průběhu provádění prací nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy.

- Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění a má zveřejněný účet v registru plátců a pokud nastane situace, že dodavatel se stane v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem či nebude mít zveřejněný účet v registru plátců, bude Zhotoviteli zaplacen pouze základ daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně Zhotovitele.

# Sankce

- Za překročení termínu trvání celkové doby jednotlivé seče stanovené Smlouvou má Objednatel právo vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny jednotlivé seče za každý kalendářní den prodlení za překročení termínu trvání doby prováděné seče. Smluvní pokuta však nebude účtována, pokud doba trvání seče bude překročena z objektivních důvodů, a to například z důvodu klimatických podmínek, z důvodu provádění jiných prací (např. v rámci zvláštního užívání veřejného prostranství, stavebních či jiných investičních prací třetími osobami nebo Objednatelem). Pokud by takové důvody nastaly, uvědomí o tom Zhotovitel neprodleně Objednatele.

- O smluvní pokutu se sníží úhrada příslušného účetního dokladu. Dojde-li opakovaně k nedodržení termínů doby trvání seče, může Objednatel odstoupit od Smlouvy.

- Uložením smluvní pokuty není dotčeno právo domáhat se vedle ní náhrady škody.

- Převezme-li Objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, má Objednatel právo na dodatečné 
a bezplatné odstranění vad a nedodělků v termínu, který sám určí v zápise o předání a převzetí díla.

- Jestliže tak Zhotovitel v určeném termínu bez důvodu hodného zřetele neučiní, je Objednatel oprávněn nechat vady a nedodělky na náklady Zhotovitele odstranit a současně účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vad či nedodělků. Tato smluvní pokuta nebude účtována, pokud odstranění vad a nedodělků bude vázáno na vnější okolnosti uvedené v písm. a) tohoto článku.

- V případě překročení lhůty pro odvoz odpadu po provedení prací má Objednatel právo vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý kalendářní den prodlení s odvozem s tím, že tuto smluvní pokutu odečte z účetního dokladu za příslušnou seč. Tato smluvní pokuta nebude účtována, pokud odstranění vad a nedodělků bude vázáno na vnější okolnosti uvedené v písm. a) tohoto článku.

# Další společná ujednání

- Objednatel může odstoupit od Smlouvy, neplní-li Zhotovitel řádně své povinnosti stanovené Smlouvou. Za odstoupení od Smlouvy dle tohoto odstavce je považováno ukončení smluvního vztahu daného Smlouvou bez uhrazení vynaložených nákladů, včetně nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy Zhotoviteli.

- Objednatel může od Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nedodrží podmínky zahájení sečí dle výšky trávy, stanovenou dle Smlouvy, a to opakovaně bez důvodů hodných zřetele.

- Zhotovitel bude provádět práce na plochách zakreslených v přílohách č. 1 a č. 2 Smlouvy. Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že se seznámil plně s rozsahem a obsahem předmětu Smlouvy. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že podklady k provedení prací uvedené v přílohách Smlouvy jsou dostatečné a nepožaduje další doplnění (stanovení ploch a výměr jako předmětu Smlouvy).

- Zhotovitel se zavazuje provést práce pomocí mechanizace tak, aby nedošlo k poškození travnatých ploch, zařízení dětských hřišť, sportovišť, městského mobiliáře, dřevin (stromů a keřů) vozovek nebo chodníků.

- V případě jakéhokoliv narušení či poškození travnatých ploch nebo jiného zařízení v rámci plnění předmětu Smlouvy, uvede Zhotovitel tyto plochy nebo jiné zařízení do původního stavu, nejpozději k termínu předání hotového díla včetně osetí travnatých ploch travním semenem. Pokud dojde k poškození travnatých ploch, je Zhotovitel povinen kontrolovat stav osetí a následně doplňovat osetí, pokud se vlivem klimatických nebo jiných podmínek ukáže jako nedostatečný.

- Zhotovitel bude provádět práce pouze ve stanovené době: pondělí – pátek od 7:00 do 19:00 hodin, 
v sobotu od 9:00 do 17:00 hodin. Zhotovitel nesmí provádět práce dle Smlouvy v neděli a ve dnech státních svátků. Výjimka je možná pouze po předchozí dohodě s Objednatelem (např. z důvodu mimořádných klimatických podmínek, konání kulturních akcí Objednatelem atd.).

- Objednatel se může se Zhotovitelem dohodnout na změně rozsahu plnění (méněpráce či vícepráce), případně předmětu plnění formou dodatku ke Smlouvě, pokud dojde k oboustranné dohodě mezi Smluvními stranami. Změna ceny dle Smlouvy bude v takovém případě vycházet z jednotkových cen stanovených v příloze č. 4 Smlouvy a vycházející z cen za sečení 1 m2. Změna stanovené ceny prací 
dle článku 3.2 Smlouvy je možná pouze v závislosti na změně ploch uvedených v článku 2.1 Smlouvy a v příloze 3 Smlouvy.

# Ujednání o obchodním tajemství

Zhotovitel prohlašuje, že veškeré informace, které tvoří ceník prací a služeb, uvedené v příloze č. 4 Smlouvy naplňují znaky obchodního tajemství dle ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že informace, které tvoří ceník prací a služeb, uvedené v příloze č. 4 Smlouvy se považují za obchodní tajemství Zhotovitele.

# Závěrečná ustanovení

  - Změny Smlouvy nebo jejích příloh jsou možné pouze očíslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma zástupci ve věcech smluvních. Tyto dodatky se poté stanou nedílnou součástí Smlouvy.

  - Pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků Občanským zákoníkem a dalšími příslušnými právními předpisy souvisejícími s plněním předmětu Smlouvy.

  - Smluvní strany podpisem Smlouvy stvrzují svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených ve Smlouvě, zejména s jejím zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, vyjma částí, které se dle tohoto zákona neuveřejňují, zejména obchodního tajemství podle článku 6 Smlouvy.

  - Zveřejnění Smlouvy provede Objednatel. Zhotovitel podpisem Smlouvy uděluje souhlas s tímto zveřejněním, a to na dobu neurčitou.

  - Smluvní strany podpisem Smlouvy prohlašují, že s výjimkou ustanovení uvedených v článku 6 Smlouvy, Smlouva nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle ustanovení § 504 Občanského zákoníku.

  - Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

  - Smluvní strany prohlašují, že Smlouva je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, že ji uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, 
na důkaz čehož připojují své podpisy.

  - Smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

  - Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

V Pardubicích, dne 27. 2. 2018

Za Zhotovitele:							Za Objednatele:

..................................................................   		                         ...............................................................

Ing. Petr Beneš		                                 Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek

předseda představenstva    		                                 starosta městského obvodu

..................................................…………....

Ing. Aleš Kopecký

místopředseda představenstva

Přílohy Smlouvy (nedílné součásti Smlouvy):

Příloha č. 1 – mapa pasportu veřejné zeleně – 2 části

Příloha č. 2 – vymezení plochy sečení – oblast č. 351

Příloha č. 3 – výměry jednotlivých oblastí pasportu veřejné zeleně a dalších ploch pro seč

Příloha č. 4 – rozpis cen prací

DOLOŽKA

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením

Rady městského obvodu Pardubice III

č. R/483/2018  ze dne 19. 2. 2018

V Pardubicích, dne  27. 2. 2018

vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

Úřadu městského obvodu Pardubice III

DOLOŽKA ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

Tato Smlouva byla zveřejněna v registru smluv MVČR dne ………………………….