S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele:		03-DOT-3395-7408/18

číslo smlouvy objednatele: 		97/2018

# Název díla:

# Manažerské řízení v průběhu realizace akce financované z OPŽP

Revitalizace Svitávky u Kunratických rybníků, ř. km 27,007 – 28,197

registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005873

- Smluvní strany

# Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán	Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele

pro operativní řízení:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

13052.

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

sídlo:	150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4/90

statutární zástupce: 	Ing. Šárka Balšánková, místopředseda

představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

smluvní zástupce:

zástupce pro věci technické:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:	47 11 69 01

DIČ:	CZ47116901

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými zákony. Objednatel se zavazuje provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a řádně zaplatit sjednanou cenu.

## Předmět plnění

Předmětem plnění je manažerské řízení v průběhu realizace akce "Revitalizace Svitávky u Kunratických rybníků, ř. km 27,007 – 28,197" v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 – 2020 (dále jen „Pravidla“) a požadavky poskytovatele podpory.

Jedná se především o následující činnost ve dvou hlavních etapách:

- Administrace do získání změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD):

- spolupráce na získání dokladů a kompletace dle Přílohy č. 2 Pravidel,

- kompletní správa projektu v dotačním informačním systému MS2014+, tj. vyplnění veškerých vyžadovaných údajů (výběrová řízení, údaje o dodavatelích, ceny, finanční harmonogram) a vložení všech potřebných příloh,

- komunikace se zástupci poskytovatele dotace (SFŽP),

- další potřebné činnosti dle požadavků poskytovatele dotace.

- Administrace v průběhu realizace projektu do připravení kompletních dokladů k Závěrečnému vyhodnocení akce ( díle jen „ZVA“):

- správa projektu v dotačním informačním systému MS2014+ (vkládání faktur a dokladů o úhradě, vyplňování zpráv o realizaci, podávání žádostí o platbu atp.) po celou předpokládanou doba realizace,

- komunikace se zástupci poskytovatele dotace (SFŽP),

- kontrola plnění publicity,

- další potřebné činnosti dle požadavků poskytovatele dotace,

- spolupráce na získání, kompletaci a předání dokladů k ZVA, spolupráce při odstraňování nedostatků do vydání ZVA.

- Podmínky plnění

- Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat v souladu s Pravidly.

- Zhotovitel se zavazuje použít heslo pro vstup do informačního systému MS2014 výhradně pro potřeby administrace projektu v souladu s uděleným oprávněním.

- Doba plnění

Práce budou zahájeny dnem nabytí účinnosti smlouvy a budou prováděny dle potřeb realizace projektu.

Doba plnění končí předáním dokladů pro ZVA do rukou objednatele a schválením závěrečné zprávy o realizaci.

## Cena prací

Cena za vypracování předmětu díla je stanovena na základě kalkulace jako cena pevná, závazná, nejvýše přípustná po celou dobu provádění díla.

Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla.

Cena (bez DPH) 		   	  282 000,-- Kč

DPH 21 %				    59 220,-- Kč

Cena s DPH				  341 220,-- Kč

Rozdělení ceny dle jednotlivých etap činností:

| Etapa Činnosti | Cena bez DPH (Kč) | DPH (21%) (Kč) | Cena vč. DPH (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa 1) - do získání změny RoPD po výběrovém řízení | 30 000,- | 6 300,- | 36 300,- |
| Etapa 2) - v průběhu realizace projektu do připravení kompletních dokladů k ZVA | 252 000,- | 52 920,- | 304 920,- |
| CELKEM | 282 000,- | 59 220,- | 341 220,- |

Uvedená cena je smluvní po celou předpokládanou dobu plnění předmětu smlouvy o dílo až do doby dokončení posledních činností uvedených v předmětu plnění. Tato cena může být překročena jen v případě nutnosti realizace prací mimo rámec uvedený v předmětu plnění, a to na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo, v němž bude uveden rozsah prací a dodávek a jejich cena, stanovená dohodou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn výši DPH účtovat v souladu s platným zněním zákona o dani z přidané hodnoty.

## Platební podmínky

- Objednavatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

- Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- Za plnění dle čl. II bodu 1) body a) – d) ke dni doručení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč bez DPH.

- Za plnění dle čl. II bodu 2) body a) – d) v následujících termínech:

k 30.11.2019  ve výši 70.000,- Kč bez DPH

k 30.11.2020	nebo předání dokončené stavby dodavatelem, pokud nastane dříve ve výši 70.000,- Kč bez DPH

po vydání kolaudačního souhlasu ve výši 82.000,- Kč bez DPH.

- Za plnění dle čl. II bodu 2) bod e) po předání  po zpracování poslední průběžné zprávy o realizaci ve výši 30.000,- Kč bez DPH.

- Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou.

Zhotovitel na faktuře uvede při jejím vystavení číslo a název daného projektu dle Pravidel.

V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednavatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury. Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz.

- Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednavatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednavateli jako sankce.

- Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednavateli.

- Peněžitý závazek (dluh) objednavatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

# Záruka za dílo

Zhotovitel ručí za to, že dílo v době předání splňuje požadavky této smlouvy a Pravidel.

Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech objednatele a zhotovitel ani při vynaložení co největší péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

## Součinnost objednatele

Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaného díla tím, že:

- předá zhotoviteli jako podklad pro plnění této smlouvy podklady, týkající se předmětu plnění, které vznikly do termínu uzavření této smlouvy a další podklady a dokumenty, které nezajišťuje zhotovitel, a to v termínech, které jsou nezbytné pro plnění jednotlivých ustanovení čl. 2 této smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti, které bude mít vliv na čas plnění, objednatel odsouhlasí nezbytné úpravy čl. 3 této smlouvy podle návrhu zhotovitele,

- bude napomáhat zhotoviteli při zajišťování podkladů a informací potřebných pro plnění předmětu díla,

- na výzvu zhotovitele (dopisem, faxem, e-mailem) předá objednatel stanovisko k řešené záležitosti, a to v přiměřené lhůtě, kterou zhotovitel stanoví s ohledem na povahu záležitosti.

# Odpovědnost za škody

- Zhotovitel odpovídá za škody prokazatelně vzniklé v důsledku neplnění smluvních podmínek této smlouvy.

- V případě vady v poskytnuté službě specifikované v čl. II Předmět plnění, čl. III  Podmínky plnění a čl. IV Termíny plnění (dále jen Služeb) na straně zhotovitele, je tento povinen bez odkladu tuto vadu odstranit na vlastní náklady a předat objednateli bezchybné vyřízení věci ve lhůtě do 5 pracovních od obdržení oznámení o zjištění vady.

- Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech Služeb dle této smlouvy.

- Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do rozhodnutí soudu. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtě dle bodu 2 tohoto článku, je objednatel  oprávněn odstranit vadu jiným odborným subjektem. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

- Po celou dobu předpokládaného plnění Služeb dle této smlouvy je zhotovitel povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem své činnosti třetí osobě ve výši pojistné částky minimálně 1 000 000 Kč.

- Zhotovitel je povinen udržovat své pojištění v minimální výši pojistné částky dle předchozího bodu tohoto článku po celou dobu platnosti této smlouvy.

Zhotovitel je povinen předložit kopii pojistné smlouvy či pojistného certifikátu objednateli nejpozději do 5 pracovních dní od písemné žádosti objednatele. V případě, že při plnění Služeb zhotovitelem dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu tohoto odstavce smlouvy, bude zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

# Sankce

- Bude-li objednatel v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení po termínu splatnosti faktury, a to až do doby zaplacení dlužné částky a objednatel je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit.

- Bude-li zhotovitel v prodlení proti termínu sjednanému smluvními stranami, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- Zhotovitel odpovídá za řádné plnění svých povinností stanovených touto smlouvou. V případě porušení povinností zhotovitelem stanovených touto smlouvou, je objednatel  oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ takového porušení povinnosti a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

- Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu škody; nárok na náhradu škody je objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna.

# Vyšší moc

- Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.

- V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran.

- Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci musí, o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku takové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní stranu.

- V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 3 měsíce, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace úpravou smlouvy o dílo.

# XII.      Ostatní ujednání

1.  Objednatel je oprávněn předmět díla použít k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení. K jiným účelům je oprávněn jej použít jen s písemným souhlasem zhotovitele.

2.  Obě smluvní strany se zavazují zachovávat obchodní tajemství o všech skutečnostech obchodní, výrobní či technické povahy, které se týkají druhé smluvní strany nebo předmětu zhotoveného díla, o nichž se v průběhu tohoto obchodního případu dozví.

3.  Toto ustanovení se netýká používání výsledku díla a jeho poskytování třetím osobám v rámci další přípravy akce v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

4.   V případě, že v průběhu prací podle této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu předmětu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

# XIII.        COMPLIANCE DOLOŽKA

- Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik,

(viz http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance_programy.htm),

dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

- Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

# XIV.         Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

- Tato smlouva může být měněna pouze písemně, oboustranně akceptovanými smluvními dodatky a může být rozšířena o další práce i po splnění dosud sjednaných závazků.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne ………….					V Praze dne …………………

…………………………………..				…………………………………..

Ing. Vlastimil Hasík		Ing. František Smrčka

Investiční ředitel		ředitel divize 03

objednatel							zhotovitel