SMLOUVA O DÍLO  
**3/2018**

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednavatel:

IC:

DIČ:

Bankovní spojení: Zastoupený:

21. základní škola Plzeň,

Slovanská alej 13, příspěvková organizace 326 00 Plzeň 66362521 CZ66362521

KB a.s.s Plzeň-město

Mgr. Martin Prokop ředitel školy

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení: Zastoupený:

Abstrakt s.r.o

Liliová 3 326 00 Plzeň 25211773 CZ25211773

Raiffeisenbank a.s.

Tomáš Aubrecht

jednatel

II.

Předmět díla

Polep schodů samolepícím vinylem dle cenové nabídky.

III.

Místo plnění

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 2072/13, 32600 Plzeň.

IV.

Termín plnění a předání pracoviště

Zhotovitel realizuje předmět plnění průběžně 14. - 31. 3. 2018

1. Objednavatel se zavazuje umožnit vstup na pracoviště 14. 3. 2018.
2. Zhotovitel se zavazuje nenarušit svou prací školní výuku.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednavateli nejpozději do 31. 3. 2018.

v.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednavatele k převzetí díla nejméně 5 dní před jeho dokončením.
2. Zhotovitel je povinen předat objednavateli hotové dílo v kvalitě odpovídající obvyklému účelu díla, právním předpisům a příslušným technickým normám, spolu s veškerou dokumentací a doklady.

VI.

Cena díla, způsob úhrady

1. Cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele ve výši 77 282,96 Kč včetně DPH.

Cenová nabídka je součástí této smlouvy.

1. Dnem, kdy zhotovitel řádně předá hotové dílo objednavateli a ten je převezme, je zhotovitel oprávněn fakturovat objednavateli cenu díla.
2. Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů od doručení faktury objednavateli.

VII.

Penále a pokuty

1. Penále za nedodržení termínu dokončení díla se stanovuje na 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení. O tuto částku bude ponížena konečná faktura.
2. Penále za nedodržení splatnosti faktur se stanovuje na 0,05% za každý den prodlení. Tuto částku může zhotovitel uplatnit dodatečnou fakturou s doložením dnů prodlení.

VIII.

Práva a povinnosti objednavatele

1. Objednavatel je povinen řádně předat zhotoviteli pracoviště pro zhotovení díla dle článku IV. této smlouvy.
2. Objednavatel umožní zhotoviteli bezplatně užívat pracoviště v míře nezbytné pro provádění instalačních prací.
3. Objednavatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu plnění, tak jak je sjednáno v článku VI. této smlouvy.
4. Objednavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel bude porušovat ujednání v této smlouvě včetně písemných dodatků.

IX.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy dle článku II. této smlouvy a předat jej

objednavateli ve lhůtě určené v článku IV. této smlouvy a za podmínek určených v článku V. této smlouvy.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
2. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku.
3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možné provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.
5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Plzni dne 14. 3. 2018

Objednavatel:

**21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace 326 00 Plzeň, IČO: 66362521**



Zhotovitel:

**abstrakt**

Ufetó 0« FtieS S' R- °-

toóyczovoa (4)—

**fóeredcva í** 1**, 332 02 Si»?ý Ptzenec**

**IČ Ž52U? PK& e2£5211773**

Tomáš Aubrecht jednatel

