**Smlouva o dílo**

uzavření dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

**Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu**

**a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary**

příspěvková organizace

se sídlem: Bezručova 1312/17, 360 01 Karlovy Vary

IČO:63553597 DIČ:CZ63553597

zastoupená: Mgr. Pavlem Bartošem, ředitelem školy

číslo účtu: ………………………. vedený u ČSOB a.s., pobočka Karlovy Vary

(dále jen **„*objednatel*“)**

a

**Stavební služby Karlovy Vary s.r.o.**

se sídlem: Jahodová 316/3, 360 07 Karlovy Vary

IČO: 26413906 DIČ:CZ26413906

zastoupená: Pavlem Lučanem, jednatelem

číslo účtu: …………………………..

registrace ve veřejném rejstříku: Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C,vložka18653

(dále jen **„*zhotovitel*“)**

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů následující smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

**I. Předmět smlouvy**

1.1 Předmětem této smlouvy je provedení stavebních úprav – **oprava padajícího stropu a stěn v chodbě u zadního schodiště za tělocvičnou školy** (dále jen „*dílo*“) způsobem a za podmínek stanovených ve vypracovaném předběžném rozpočtu. Dílo zhotovitel provádí na svůj náklad a na své nebezpečí.

1.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději **do 10. března 2018**.

 Dílo bude provedeno v sídle objednatele.

**II. Cena díla a záruční doba**

2.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové

**výši 50 297,00 Kč** (slovy: *Padesát tisíc dvě stě devadesát sedm korun českých)* včetně DPH.

2.2 Cena za dílo uvedená předchozím odstavci 2.1 je pevnou cenou za dílo. Objednatel se zavazuje cenu

zaplatit zhotoviteli na základě vystavené faktury do 14 dnů od převzetí řádně provedeného díla objednatelem.

**III. Závěrečná ustanovení**

3.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za

nápadně nevýhodných podmínek. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a

jedno zhotovitel. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými

oběma smluvními stranami.

3.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel,

kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně

V Karlových Varech dne 2. 3. 2018 V Karlových Varech dne 2. 3. 2018

--------------------------------------- --------------------------------------

 objednatel zhotovitel/dodavatel