Smlouva o dílo

č. smlouvy zhotovitele: S63-0-5443-17

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Smluvní strany

Zhotovitel:

Synerga a.s.

IČ:	60735678

DIČ:	CZ60735678

Zapsána v OR:	KS v Brně, oddíl B, vložka 1510

Sídlo:	S. K. Neumanna 634, 664 01 Bílovice nad Svitavou

Fakturační a korespondenční adresa: Sladkého 13, 617 00 Brno

Zastoupena:	Ing. Bohuslavem Kyjánkem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Polákem, místopředsedou představenstva

Zástupce pro věcná jednání:	Antonín Koudelka (tel. +420 725 827 115)

Bankovní spojení:	Česká spořitelna

č. ú.: 7556992/0800

na straně jedné, dále jen zhotovitel

a

Objednatel:

Technické služby Uničov, spol. s r.o.

IČ:	25830261

DIČ:	CZ25830261

Zapsána v OR:	KS v Ostravě, oddíl C, vložka 20140

Sídlo:	Šumperská 941, 783 91 Uničov

Zastoupena:	Bc. Miroslavem Kolcunem, jednatelem

Bankovní spojení:	Komerční banka Uničov

č.ú.: 27-4157660267/0100

na straně druhé, dále jen objednatel

Akce: Oprava MaR bazén Uničov

# Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Oprava MaR bazén Uničov“ specifikovaného v nabídce, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

# Termíny plnění

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takto:

Zahájení prací na zhotovení díla	2. 7. 2018

Předání dokončeného díla do	31. 7. 2018

# Místo provedení díla

Místem provedení díla je objekt krytého plaveckého bazénu Uničov, Nemocniční 1420, 783 91 Uničov (dále také jen „místo provedení díla“).

# Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla.

Cena díla činí:

Cena díla bez DPH celkem:           156.017,- Kč

(slovy: stopadesátšesttisícsedmnáct korun českých)

Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno 
k jeho ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.

4.3	Změna ceny díla

Změna ceny díla je možná jen dodatkem ke smlouvě, a to pouze v případě, že objednatel

- požádá o provedení i jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb než těch, které jsou součástí díla (dále také jen „vícepráce“)

- vyloučí některé stavební práce, dodávky nebo služby z předmětu smlouvy (dále také jen „méněpráce“) nebo

- požádá o změnu kvality nebo druhu stavebních prací, dodávek nebo služeb oproti kvalitě a druhu stavebních prací, dodávek nebo služeb specifikovaných ve smlouvě.

Sjednání a ocenění víceprací

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami zpracuje zhotovitel návrh kalkulace ceny, která bude vycházet:

- v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb z cen uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy,

- v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, zpracuje zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků RTS,

- pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS, použije ceny v místě a čase obvyklé.

Návrh kalkulace ceny víceprací vypracuje zhotovitel do 5 pracovních dní a předloží jej objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem. Provedení víceprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou dodatku ke smlouvě.

# Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na uhrazení ceny dle čl. 4 jednorázově, a to daňovým dokladem (dále jen „fakturou“) zhotovitelem vystaveným na základě řádně provedených a objednatelem odsouhlasených soupisů skutečně a řádně provedených prací.

Objednatel je povinen uhradit fakturu - daňový doklad nejpozději do 30 dnů od doručení faktury.

Součástí faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný pověřeným zástupcem objednatele.

Faktura-daňový doklad musí obsahovat:

označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

identifikační údaje objednatele

identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ

popis obsahu účetního dokladu

datum vystavení

datum uskutečnění zdanitelného plnění

výši ceny bez daně celkem

označení textem: „Plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92 písm. a) Zákona č.235/2004 Sb. V platném znění. Daň odvede zákazník.“

uvedení předmětu plnění včetně kódů klasifikace CZ-CPA

podpis odpovědné osoby zhotovitele

přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů je podstatným porušením smlouvy.

# Spolupůsobení objednatele

Objednatel se zavazuje účinně spolupracovat se zhotovitelem při plnění jeho závazků z této smlouvy pro něj vyplývajících, zejména předat zhotoviteli dohodnuté podklady potřebné k provedení díla v termínu, jež bude dohodnut.

Objednatel se dále zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob nejpozději do 2. 7. 2018.

# Provádění díla

Ve věcech plnění této smlouvy jsou za strany oprávněni jednat:

za zhotovitele Ing. Bohuslav Kyjánek a Ing. Martin Polák ve věcech smluvních, Lukáš Hladký ve věcech technických

za objednatele Bc. Miroslav Kolcun, jednatel ve věcech smluvních, Mgr. Ladislav Fischer ve věcech technických

Zhotovitel provede dílo v souladu s vypracovanou technickou nabídkou. Je povinen upozornit objednatele na takové nové skutečnosti, které provádění díla podle projektu znemožňují nebo ztěžují.

Zhotovitel je povinen provádět dílo způsobem a v kvalitě dle ustanovení technických norem České republiky, předpisů PO, IBP, BOZ a hygienických norem. Po předání staveniště během provádění prací je odpovědný za bezpečnost svých pracovníků
na stavbě.

Objednatel dále:

při předání místa pro provedení díla bude informovat zhotovitele o konkrétních podmínkách a požadavcích na zajištění bezpečnosti práce

umožní zhotoviteli bezproblémový přístup na místa instalace

# Předání díla

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady či nedodělky, které samy
o sobě nebo ve svém souhrnu brání řádnému užívání díla. Existence jiných vad
a nedodělků není důvodem k tomu, aby objednatel převzetí díla odmítl.

Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 3 dnů od zhotovitelovy písemné výzvy zapsané ve stavebním deníku, zaslané emailem nebo faxem. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu je dokončit.

Nesplní-li objednatel bez náležitého důvodu tuto povinnost, má se za to, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo nejpozději desátý den po výzvě; tento den je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu.

O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán protokol. Součástí protokolu je i soupis zjištěných vad a nedodělků nebránících provozu zařízení vč. Dohod
o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

# Záruky a odpovědnost za škody

Zhotovitel přejímá záruku za zhotovené dílo v souladu se Záručním listem, který je nedílnou součástí předmětné smlouvy.

Záruční doba na dílo činí 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem, nejpozději však od 15. 8. 2018. Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba běžet až dnem odstranění poslední vady.

Odpovědnost za škody na instalované technice způsobené objednatelem nebo třetí stranou před dokončením díla nenese zhotovitel.

Pozáruční servis techniky bude řešit zvláštní servisní smlouva, jejíž podmínky budou dohodnuty mezi zhotovitelem a uživatelem díla. Zhotovitel se zavazuje takovou smlouvu uzavřít v případě, že objednatel projeví o její uzavření zájem.

# Vlastnictví díla a přechod nebezpečí vzniku škody na zhotoveném díle

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele zabudováním
do stavby.

Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele též postupem dle čl. 8.3. Do doby převzetí díla nese nebezpečí vzniku škody na díle zhotovitel.

Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věci, jež je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.

# Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

Jestliže zhotovitel v době sjednané v této smlouvě nepředá předmět díla objednateli, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý, i započatý, den prodlení.

Jestliže objednatel v době sjednané v této smlouvě neuhradí předmět díla zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý, i započatý, den prodlení.

Oprávněná strana může požadovat i náhradu škody způsobenou porušením povinnosti druhé strany, na které se vztahuje smluvní pokuta.

Prodlení zhotovitele s termínem plnění delším 30 kalendářních dnů bude považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel může od smlouvy odstoupit.

# Závěrečná ustanovení

Smlouva je uzavřena po potvrzení jejího přijetí podpisem objednatele a současně se stává platnou. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva, její případné dodatky a související dokumenty, na které dopadá účinnost ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém jejím rozsahu.

Uveřejnění informací o Smlouvě v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Technické služby Uničov, spol. s r.o., nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž obě strany obdrží po dvou vyhotoveních. Strany připojují na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy svoje podpisy.

Jakékoliv změny této smlouvy musí být řešeny písemným dodatkem takto označeným s uvedením pořadového čísla změny.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Nabídka zhotovitele – příloha č. 1

Záruční list – příloha č. 2

V Uničově, dne                                                                 V Brně, dne

Objednatel						          Zhotovitel

_________________________________		          ______________________

Technické služby Uničov,	spol. s r.o.		          Synerga a.s.

Bc. Miroslav Kolcun				                      Ing. Bohuslav Kyjánek

jednatel						           předseda představenstva

______________________

Synerga a.s.

Ing. Martin Polák

místopředseda představenstva