SMLOUVA O DÍLO

Č. objednatele: NG/415/2018

Smluvní strany

Objednatel:

**Národní galerie v Praze**

Se sídlem: Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1

Zastoupená: doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D., generální ředitel

IČ: 00023281, DIČ: CZ00023281

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX, číslo účtu XXXXXXXXXXXXXXX

**(**dále jen **"objednatel")**

a

Zhotovitel:

**INOWIT a.s.**

Se sídlem: Národní 365/43, Praha 1, 110 00, Staré Město

IČ: 28106318, DIČ: CZ28106318

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka B, oddíl 15792

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

Zastoupená: Mgr. Rostislavem Pecháčkem, členem představenstva

(dále jen **"zhotovitel")**

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a dále v souladu s ustanovením § 124 zákona č. 1Í34/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tuto:

Smlouvu o dílo

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy (dále jen „smlouva“) je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu, a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.

II.

Vymezení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo **„Rekonstrukce datové sítě“** dle nabídky zhotovitele ze dne 15.1.2018 (dále jen „dílo“)
2. Předmětem díla je rekonstrukce datové sítě v rozsahu zadávací dokumentace a podrobné technické specifikace plnění uvedené v přílohách č. 1-5 této smlouvy a zadávacích podmínek výběrového řízení, zejména:

* návrh přesného harmonogramu postupu prací,
* dodávka a instalace datových rozvodů včetně výměny rozvaděčů,
* dodávka, instalace a konfigurace aktivních prvků sítě LAN, včetně rekonfigurace stávajících prvků LAN sítě,
* dodávka, instalace a konfigurace mikrovlnných spojů včetně demontáže stávajících spojů,
* dodávka, instalace a konfigurace dohledového softwarového systému včetně nastavení dle požadavků objednatele,
* celkové zprovoznění a nastavení datové komunikace LAN,
* veškeré související plnění potřebné pro realizaci, např. likvidace odpadu, doprava,
* vypracování a předání souvisejících revizních zpráv, dokladů o montáži a funkčních zkouškách,
* zpracování podkladů pro vydání a zrušení stávajících licencí ČTU pro radiové spoje,
* provedení měření všech metalických datových zásuvek sítě na shodu s normou Cat5e a jejich jednotné přeznačení a proměření optických tras přímou metodou a reflektometrem,
* vypracování dokumentace skutečného provedení, zejména: kabelových knih, měřících protokolů, finální schéma sítě, výpisy konfigurace všech aktivních prvků, administrátorská hesla,
* poskytnutí výhradního oprávnění (licence) k výkonu práva užít výsledky plnění dle této smlouvy, které budou chráněny právem autorským nebo jiným právem duševního vlastnictví,
* zaškolení tří správců ICT pro správu a údržbu v rozsahu čtyř pracovních dnů.

1. Provedením díla ve smyslu odst. 1 a 2 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci díla podle této smlouvy. Toto platí i v případě, není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě či přílohách smlouvy. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých montážních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace o skutečném provedení díla.
2. Zhotovitel je povinen zajistit nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že do položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 3 tohoto článku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla za podmínek dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením předmětu

smlouvy, dle konkrétních potřeb objednatele.

1. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré případné dodatečné dodávky. Dodatečné dodávky, případné méněpráce, budou oběma smluvními stranami sjednány písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění.
2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní neomezenou licenci k takovému výsledku plnění zhotovitele dle této smlouvy, který je chráněn právem autorských nebo jiným právem duševního vlastnictví. Licence je poskytována na celou dobu trvání autorských majetkových práv. Licence je poskytována včetně souhlasu k úpravám a změnám výsledku plnění a včetně práva podlicence. Licence je poskytována jako opravňující.
3. Za dodatečné se považují práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původní nabídce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl zhotovitel předvídat ani s vynaložením odborné péče, a tyto dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu plnění. Provedení dodatečných dodávek musí být předem písemně odsouhlaseno objednatelem nebo jeho zástupcem a jejich umožnění nesmí být v rozporu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.

Cena díla

1. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

**cena bez DPH 9 204 589,-Kč, výše DPH 1 932 963,6 Kč, celková cena včetně DPH 11 137 522,- Kč**

1. Cena díla podle odst. 1 tohoto článku byla stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla v rozsahu vymezeném v článku II. této smlouvy. Na výši ceny díla nemají vliv žádné jiné skutečnosti než uvedené ve smlouvě. V ceně za dílo je zahrnuta i odměna za poskytnutí licence.
2. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých byla stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy.
3. Celkovou cenu je možné upravit pouze písemným dodatkem, pokud objednatel vyžádá provedení dodatečných dodávek nebo méněprací.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami provedení díla a nejsou mu známy žádné překážky, které by započetí provádění díla bránily. Pokud Zhotovitel takové překážky zjistí, bude o nich bezodkladně informovat Objednatele, který mu k jejich odstranění poskytne potřebnou součinnost. Nesplní-li Zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

IV.

Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně po dodání díla ve dvou splátkách na

základě dílčí a konečné faktury. První splátku ve výši 80% ceny díla uhradí objednatel po převzetí díla do zkušebního provozu. Druhou splátku ve výši zbývajících 20% ceny díla uhradí objednatel po ukončení zkušebního provozu a převzetí díla.

1. Dílčí faktum vystaví zhotovitel poté co došlo k převzetí díla do zkušebního provozu a

zároveň došlo k předložení veškerých dokladů, které mají být dle této smlouvy předány

při zahájení zkušebního provozu. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení díla, poté co došlo k protokolárnímu předání a převzetí díla objednatelem na základě včasné písemné výzvy zhotovitele, a zároveň došlo k předložení veškerých dokladů potřebných k provozu zařízení, jehož dodávka a zprovoznění je předmětem díla.

1. Lhůta splatnosti faktur je 45 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktury zhotovitel zašle též elektronicky na e­mailovou adresu objednatele: [faktury@ngprague.cz](mailto:faktury@ngprague.cz).
2. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto smlouvou. Nezbytnými náležitostmi jsou:

* označení účetního dokladu a jeho číslo,
* číslo smlouvy o dílo objednatele a den uzavření,
* název a sídlo smluvních stran, jejich IČ a DIČ,
* předmět dodávky a den jejího splnění, název a číslo stavby,
* den odeslání účetního dokladu a lhůta splatnosti,
* označení banky včetně identifikátoru a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
* faktura- daňový doklad- účtovanou částku bez DPH,
* razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
* kód klasifikace CZ-CPV
* protokol o předání a převzetí díla, schválený a podepsaný oběma smluvními stranami

1. Nebudou-li faktury obsahovat tyto povinné náležitosti nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit bez zbytečného odkladu fakturu zhotoviteli s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě začíná doba splatnosti běžet až dnem doručení řádně opravené faktury objednateli.

V.

Termíny plnění

1. Zhotovite1 je povinen zahájit realizaci díla ihned po nabytí účinnosti této smlouvy

vypracováním harmonogramu postupu prací. Návrh harmonogramu postupu prací je povinen zhotovitel objednateli předložit k písemnému schválení do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Pokud nedojde ke schválení harmonogramu postupu prací, zhotovitel ho do 5 pracovních dnů přepracuje ve spolupráci s objednatelem.

1. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli do zkušebního provozu nejpozději do 90 kalendářních dnů od data oboustranně schváleného harmonogramu postupu prací. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 3 pracovní dny předem termín, ve kterém bude dílo připraveno k předání do zkušebního provozu.
2. Předpokladem úspěšného předání a převzetí díla je dále předání dokladů uvedených v čl. VIII odst. 8 této smlouvy.
3. Po předání díla do zkušebního provozu je zhotovitel povinen vyklidit prostory, poskytnuté mu objednatelem, do 5 pracovních dnů.
4. Zkušební provoz se sjednává na dobu 60 dnů.
5. Po ukončení zkušebního provozu a odstranění zjištěných nedostatků předá zhotovitel

řádně dokončené dílo objednateli způsobem dle čl. VIII této smlouvy a objednatel jej za podmínek stanovených tamtéž převezme.

1. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín plnění díla.

VI.

Provádění díla

1. Místem plnění je:

* Národní galerie v Praze, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
* Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
* Šternberský palác, Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha 1
* Salmovský palác, Hradčanské náměstí 2, 118 00 Praha 1
* Palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
* Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, 110 00 Praha 1
* Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, 118 00 Praha 1

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je odpovědný za poškození nemovitých i movitých věcí objednatele či třetích osob, vzniklých v souvislosti s realizací díla.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením odborné péče, dle pokynů objednatele a dle projektové dokumentace.
3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré újmy na zdraví a škody na majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.
4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu jako poddodavatele, pokud tak uvedl ve své nabídce učiněné v rámci veřejné zakázky. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. V případě poddodavatelů, kteří nebyli zhotoviteli známi při podání nabídky a nebyli v nabídce výslovně uvedeni, je zhotovitel povinen před započetím prací prováděných poddodavatelem oznámit objednateli jeho název a identifikační údaje. Seznam poddodavatelů, s přesným uvedením prací, které na díle prováděli, bude též součástí předávacího protokolu.
5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené kdykoliv kontrolu prováděných prací. Během realizace budou nejméně 2x měsíčně probíhat kontrolní dny za přítomnosti zástupce objednatele, odborně-technického dozoru a dalších osob.
6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
7. Zhotovitel zodpovídá za to, že jím provedená projektová dokumentace bude zpracována dle platných ČSN a souvisejících předpisů.
8. Objednatel je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. Pověření takové osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole prací touto osobou, jejími zaměstnanci či zástupci.
9. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených

zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými subjekty v objektu objednavatele.

1. Zhotovitel omezí provádění hlučných prací v návštěvní době expozic v objektu, tj. není-li uvedeno jinak, od úterý do neděle 10-18 hodin. Objednatel po dohodě umožní zhotoviteli provádění hlučných prací i mimo takto vymezenou otvírací dobu.
2. Zhotovitel se zavazuje respektovat a dodržovat režimová opatření ke vstupu a pohybu osob.
3. Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace, při dodávce a montáži respektovat skutečnost, že je stavba realizována v objektu národní kulturní památky. Při provádění díla si bude počínat tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či historicky cenných prvků.
4. Požadavky na zajištění přístupu je do prostor objednatele nutné písemně oznámit kontaktní osobě Objednatele minimálně 5 dnů před zahájením práce. V případě, že není možné ze strany Objednatele zajistit do 5 dnů požadovaný přístup, dojde k prodloužení termínu realizace o dobu, kdy nebylo možné zajistit požadovaný přístup.
5. Objednatel je státní příspěvková organizace, jejíž hlavní činností je odborné shromažďování, správa a zpřístupňování sbírek muzejní povahy, včetně činnosti kulturně výchovné a metodické. Z výše uvedeného vyplývá, že po celou dobu rekonstrukce datové sítě musí být zajištěn bezchybný chod instituce. Případná rizika nebo přerušení provozu datové sítě musí být označena v harmonogramu postupu prací a vždy minimálně 5 dnů dopředu konzultována s kontaktní osobou uvedenou v článku XII. této Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti prokazatelně obecně známé nebo takové, jejichž sdělení třetím osobám bude nezbytně vyžadovat povaha díla. Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným prohlášením adresovaným zhotoviteli. Závazek zhotovitele k zachování mlčenlivosti zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy. Zhotovitel se zejména výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech údajích získaných nebo přístupných v informačním systému objednatele, zejména o osobních údajích (dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění) a o bezpečnostních opatřeních sloužících k ochraně zájmů objednatele a/nebo hmotného i nehmotného majetku, s nímž objednatel hospodaří, který užívá nebo kterým disponuje.
7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost objednateli a provozovatelům nebo správcům elektronických, příp. jiných systémů, které jsou v objektech objednatele provozovány tak, aby nedošlo k ohrožení činnosti a funkčnosti těchto systémů (zejm. EZS) v souvislosti s plněním této smlouvy.

VII.

Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě.
2. Veškeré použité materiály a výrobky musí mít vlastnosti požadované relevantními právními předpisy zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci dle podmínek zadávací dokumentace. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat

výsledky kvalitativních zkoušek.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této smlouvy jeho řádným ukončením, vč. zkušebního provozu a předáním díla objednateli za podmínek uvedených v tomto článku.
2. Předání a převzetí díla bude uskutečněno formou předávacího protokolu dle odst. 5 tohoto článku, a to první pracovní den následující po ukončení zkušebního provozu dle čl. V.
3. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.
4. Objednatel dílo převezme v případě, že jeho provedení odpovídá této smlouvě, je plně funkční a je prosté vad. Tím není dotčeno právo objednatele převzít dílo s vadami, které nebrání jeho provozu postupem dle odst. 7 tohoto článku.
5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla (viz odst. 8 tohoto článku). Pokud zhotovitel vady, uvedené v přejímacím protokolu v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad třetí stranou na náklady zhotovitele.
6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.
7. Pro účely této smlouvy se dílo považuje po ukončení zkušebního provozu za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Rozhodne-li se objednatel dílo převzít i s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho provozu považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
8. Zhotovitel předá objednateli při převzetí díla do zkušebního provozu a při předání a při konečném předání a převzetí díla po ukončení zkušebního provozu veškeré doklady, protokoly o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro další užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými normami a předpisy, a to takto:

* atesty, záruční listy, prohlášení o shodě (při zahájení zkušebního provozu)
* zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních (při konečném předání)
* návody k použití (při zahájení zkušebního provozu)
* datové nosiče CD obsahující veškerý dodaný software
* zápisy o provedených revizních zkouškách (při zahájení zkušebního provozu)
* doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech (při konečném předání)

Dále bude při konečném předání díla předána i dokumentace skutečného provedení ve 3 tištěných paré a 1 CD se soubory ve formátu .dwg, .pdf, .docx. nebo xlsx. Bez těchto

dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání. Zároveň musí zhotovitel při konečném předání prokázat splnění veškerých požadavků uvedených v technické specifikaci.

1. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla podle odst. 5 tohoto článku nebo v zápise o nepřevzetí díla podle odst. 6 tohoto článku. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatni­li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.
2. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které zhotoviteli sám předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit tyto závady ani při vynaložení odborné péče nebo na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval.

IX.

**Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě.
2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném v článku XI. této smlouvy. Záruční doba činí 36 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání díla bez jakýchkoliv vad či výhrad objednatele a převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání, a že si zachová vlastnosti vymezené touto smlouvou.
3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Vady uvedené v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční lhůty se považují za oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.
4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které vznikly nebo které se projevily v průběhu záruční doby, a poskytnout v záruční době servisní podporu v souladu se specifikací úrovně servisních služeb (SLA), která je přílohou této smlouvy.
6. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla, se zhotovitel zavazuje odstranit následující pracovní den od jejich oznámení objednatelem.
7. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
8. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
9. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.
10. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav a odstranění nedodělků.
11. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu stavby a doby záruky bude řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti v minimální výši 10.000.000,- Kč. Pojistná smlouva (ověřená kopie) je přílohou této smlouvy o dílo.

X.

Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním návrhu harmonogramu prací podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku v objektu si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za jednotlivé případy.
5. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. VI odst. 16 této smlouvy si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody příp. újmy.
7. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího uplatnění objednatelem u zhotovitele formou písemné výzvy.
8. Po uplynutí lhůty pro zkušební provoz a odstranění všech případných vad dojde k předání a převzetí díla do plného provozu písemným protokolem. Pokud dílo vykazuje vady, prodlužuje se lhůta zkušebního provozu až do doby odstranění všech vad.

XI.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
3. Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla o více jak 15 dní oproti sjednanému termínu.
4. Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy,
5. Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle na dobu delší než 5 pracovních dnů,
6. Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů,
7. Vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku,
8. Zhotovitel nesplní závazky uvedené v čl. I této smlouvy.
9. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
10. Objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží, nebo
11. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.
12. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy opustit všechny prostory poskytnuté mu objednatelem.
13. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla třetí osobou ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit.
14. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou smluvní strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 21 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným objednatelem.
15. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody (újmy), smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.
16. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XII.

Způsob komunikace, kontakty

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou

doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou nebo doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy k rukám níže uvedené osoby určené pro komunikaci. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá oznámení učiněná na základě této smlouvy budou považována za doručená:
2. v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně, kurýrní službou nebo datovou schránkou; nebo
3. v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely této smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem považuje třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo
4. v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).
5. Osoby určené pro komunikaci (dále také jen **„kontaktní osoby“)** nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.
6. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro oznamování či jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.
7. Prvními kontaktními osobami jsou:

na straně objednatele: XXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

na straně zhotovitele: XXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

XIII.

Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla.
2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
3. Zhotovitel odpovídá za újmy a škody způsobené objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.
4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.
5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) oznámit druhé smluvní straně.
6. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto článku, nemůže se ta smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat.

XIV.

Závěrečná ustanovení

V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve smyslu co možná nejbližším neplatným ustanovením.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se neužijí.

Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, provede objednatel. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou zveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuj e-li zhotovitel některé informace uvedené v této smlouvě za informace, které nemohou nebo nemají být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to objednatele současně s uzavřením této smlouvy písemně

upozornit.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

* Příloha č. 1 - výkaz k ocenění/položkový rozpočet
* Příloha č. 2 - technická specifikace Dohledový systém
* Příloha č. 3 - technická specifikace LAN
* Příloha č. 4 - technická specifikace Datové rozvody a MW spoje
* Příloha č. 5 - specifikace SLA
* Příloha č. 6 - kopie pojistné smlouvy
* Příloha č. 7 - seznam poddodavatelů

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží 2 vzájemně potvrzená vyhotovení této smlouvy.
2. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich svobodné vůle, určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že proti ní nemají námitek.

V Praze dne 15. 3. 2018 V Praze dne 6.3.2018

Mgr. Rostislav Pecháček člen představenstva

doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.

generální ředitel