SMLOUVA O DÍLO
[bookmark: _GoBack]č. j. 85/18
uzavřená podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 	

Smluvní strany
1.1 (Firma či jméno a příjmení):		Základní škola Uničov, Pionýrů 685 
sídlo: 					Pionýrů 685, 783 91 Uničov 
IČO:					64627501 
zastoupen/a: 				Mgr. Marie Žitná, ředitelka školy 
(dále jen „objednatel“)
a

1.2 (Firma či jméno a příjmení):		SEVKO PLUS, s.r.o.  
sídlo: 			 		Schweitzerova 37, 779 00 Olomouc  
IČO: 					25821717 
zastoupen/a: 				Radek Dufek 
(dále jen „zhotovitel“)
Objednatel a zhotovitel společně dále též jako „Smluvní strany“ či jako „Strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“ či jako „Strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)
I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku a montáž zakázky “Plynová sklopná pánev pro ŠJ ZŠ Uničov, Pionýrů 685“. 
2. Bližší specifikace předmětu plnění a jeho ceny jsou určeny cenovou nabídkou NA 17668 na základě požadavku objednatele ze dne 21. 2. 2018.    

II. Termín provedení a předání díla 

1. Dílo bude zhotoveno a předáno do 4 týdnů od podpisu smlouvy a bude předáno objednateli.  
2. Převzetí díla bude potvrzeno písemně. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den prodlení.

III.Cena díla a způsob placení

1. Stanovená nabídková cena díla činí včetně DPH Kč 142 780,00.  
2. Dílo bude uhrazeno objednatelem po převzetí díla a následném zaslání faktury dodavatelem do 14 dnů. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem řádného předání díla. 
3. Součástí faktury bude soupis prací dle položkového rozpočtu přiloženého k nabídce (kalkulace ceny díla). Neprovedené práce budou z celkové ceny odečteny. 


IV. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel bude při provádění rekonstrukce postupovat s odbornou znalostí, zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy a technické normy. 
2. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele a použije při zhotovení díla jen prvotní materiály a výrobky. 
3. Zhotovitel zajistí provedení veškerých zkoušek potřebných pro převzetí díla.
4. Zhotovitel je odpovědný za škody, které vzniknou v důsledku provádění rekonstrukce, dále je povinen udržovat při realizaci čistotu, pořádek a bezpečnostní předpisy. 
5. Zhotovitel umožní objednateli vykonávat technický dozor. 
6. Případné vícepráce musí odsouhlasit předem objednatel, a to včetně ceny a termínu realizace. Pro stanovení ceny budou podklady, ze kterých zhotovitel vycházel při zpracování cenové nabídky na zhotovení zakázky. 
7. Zakázka bude převzata pouze bez vad a nedodělků.


V. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

1. Objednatel je povinen zaplatit cenu dle této smlouvy způsobem sjednaným v této smlouvě.
2. Objednatel se zavazuje spolupracovat dohodnutým způsobem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo podle okolností vypustit provedení některých prací nebo zadat vícepráce. U víceprací většího rozsahu musí objednatel dohodnout dopředu případnou změnu lhůty práce. Rovněž cenové podmínky musí být předem dohodnuty.
4. Objednatel umožní přístup do objektu na základě předem stanovené domluvy.

VI. Záruka, odstranění vad

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dobu 24 měsíců. 
2. Záruční doba týkající se díla počíná běžet okamžikem předání díla. Po reklamaci vad ze strany objednatele v záruční době sdělí zhotovitel do 10 kalendářních dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, popř. z jakých důvodů reklamaci neuznává. 
VII. Ostatní ujednání 

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, platí ustanovení Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku. 


VIII. Prohlášení stran

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 



V Uničově dne 1. 3. 2018 



   Mgr. Marie Žitná	Radek Dufek  
…………………………………….                                        ................................................ 

       objednatel		zhotovitel 
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