číslo smlouvy kupující:  834/OŠK/16

číslo smlouvy prodávajícího:

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

Článek I

Smluvní strany

1.  Kupující:	            		statutární město Havířov

se sídlem: 				Svornosti 86/2

736 01 Havířov-Město

ID datové schránky: 		7zhb6tn

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: 		Ing. Martina Dresslerová,

vedoucí odboru školství a kultury

- ve věcech technických a

pro převzetí předmětu plnění:	Gabriela Jandová,

investiční referent odboru školství a kultury

tel.: 596803157

e-mail:jandova.gabriela@havirov-city.cz

Andrea Miavcová,

investiční referent odboru školství a kultury

tel.: 596803158

e-mail: miavcova.andrea@havirov-city.cz

Bankovní spojení: 			Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu:				27-1721604319/0800

Identifikační číslo:			00297488

DIČ:				CZ00297488

2.  Prodávající:			A.I. Company,  s.r.o.

se sídlem:				Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice

ID datové schránky: 		gcrx6t7

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56985

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: 		Valenta Jan, jednatel společnosti

- ve věcech technických:	 	Matěj Petr

tel.: 733642650

e-mail: matejpetr@aicomp.cz

- pro odevzdání předmětu plnění:	Valenta Jan

tel.: 733642651

e-mail: valentajan@aicomp.cz

Bankovní spojení:			Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:				7596568001/5500

Identifikační číslo:			01995014

DIČ:				CZ01995014

dále také obecně „smluvní strany“.

Článek II

Základní ustanovení

- Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:

- že údaje uvedené v článku I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy,

- že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu,

- že k platnosti smlouvy ze strany prodávajícího není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu,

- že prodávající byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu kupujícího zn. VZ/240/OŠK/16 - „Instalace zabezpečovacích systémů do 6 objektů škol, Havířov“.

- Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.

Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, 
smluvní strana zašle druhé straně k  rukám oprávněné osoby pro převzetí či odevzdání předmětu plnění uvedené v článku I této smlouvy.

Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o zřízení daného účtu.

Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.

V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.

- Prodávající se zavazuje před podpisem této smlouvy předložit kupujícímu pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát prokazující pojištění odpovědnosti prodávajícího za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy kupujícímu či jakékoliv třetí osobě, a to s pojistným plněním min. 500 000 Kč (dále jen „pojistná smlouva nebo certifikát“). Prodávající se zavazuje do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě nebo v případě uzavření nové pojistné smlouvy, doručit kupujícímu takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu nebo certifikát. Prodávající se zavazuje, že pojistná smlouva, resp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy, což je prodávající povinen na požádání kupujícímu prokázat.

- Prodávající výslovně prohlašuje

  - že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy a po celou dobu trvání této smlouvy zajistí platnost veškerých příslušných oprávnění, jež jsou nezbytné pro předmět plnění,

  - že se řádně seznámil se všemi dokumenty týkajícími se zadávacího řízení uvedeného v odst. 1. písm. d) tohoto článku a veškeré zjištěné skutečnosti zohlednil v ceně,

  - že odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této smlouvy.

- Kupující výslovně prohlašuje:

  - že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou povinnou k dani z přidané hodnoty,

  - že nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona  č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

  - že předmět plnění nebude využit pro ekonomickou činnost kupujícího ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.

Článek III

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je dodávka systémů na ochranu majetku včetně souvisejících montážních a stavebních prací dle podmínek stanovených touto smlouvy, dokumentací zpracovanou společností F.S.C.  BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. a dokumentací k veřejné zakázce specifikované v odst. 1. písm. d) článku II této smlouvy, které prodávající v plném rozsahu obdržel před zpracováním jeho nabídky na předmětnou veřejnou zakázku (dále jen „předmět plnění“).

- Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět plnění s vlastnostmi a náležitostmi stanovenými touto smlouvou.

- Prodávající se zavazuje kupujícímu odevzdat předmět plnění v místě dodání, jakož i doklady, které se k předmětu plnění vztahují, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu plnění v souladu s touto smlouvou.

- Prodávající je povinen dodat k předmětu plnění všechny doklady nutné k  provozování podle právních předpisů a technických norem České republiky a rovněž tuto dokumentaci:

- atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení prodávajícího o shodě výrobků a materiálů použitých při plnění předmětu smlouvy, záruční listy, návody k obsluze instalované technologie v českém jazyce a protokol o zaškolení obsluhy,

- protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, kontrolních měření a revizí podle příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, ČSN EN), právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu smlouvy a platných v době plnění předmětu smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů,

- technickou dokumentaci doplněnou o zakreslení nových rozvodů dodaných a namontovaných systémů v jednotlivých objektech škol, a to ve dvou vyhotoveních na každý školský objekt,

- originál montážního deníku nebo zjednodušených denních záznamů,

- požadavky na údržbu a plnění dalších podmínek vyžadovaných pro platnost záruk poskytnutých podle této smlouvy.

Veškeré doklady k předmětu plnění musí být předloženy v českém jazyce.

- Prodávající se zavazuje na vlastní náklady:

- před zahájením montážních a stavebních prací zaměřit skutečný stav,

- zajistit odvoz a uložení odpadů vzniklých při plnění předmětu smlouvy na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

- zajistit dodržování a provádět kontrolu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- dát všechny povrchy dotčené realizací předmětu smlouvy do původního stavu.

- Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle této smlouvy.

- Prodávající prohlašuje, že předmět plnění nemá právní ani jiné vady.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Článek IV

Místo plnění a způsob převzetí

- Místem plnění je vždy jedna ze šesti níže uvedených škol:

ZŠ 1. máje Havířov, se sídlem 736 01 Havířov-Město, 1. máje 956/10a

ZŠ Mládežnická Havířov, se sídlem 736 01 Havířov-Podlesí, Mládežnická 1564/11

Polská škola Havířov, se sídlem 736 01 Havířov-Bludovice, Selská 429/14

ZŠ Žákovská Havířov, se sídlem 736 01 Havířov-Město, Žákovská 1006/1

MŠ E. Holuba Havířov, se sídlem 736 01 Havířov-Podlesí, Emila Holuba 1403/7

MŠ Petřvaldská Havířov, se sídlem 736 01 Havířov-Šumbark, Petřvaldská 262/32.

- Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je prodávající povinen oprávněnou osobu kupujícího pro převzetí předmětu plnění požádat o předání konkrétního místa plnění nejméně 3 pracovní dny přede dnem zahájení montážních a stavebních prací v daném místě plnění. Prodávající je povinen v žádosti vždy u každé školy uvést požadovaný termín předání místa plnění.

- Kupující je povinen předat místo plnění prodávajícímu v dohodnutém termínu a ve stavu umožňujícím prodávajícímu plnění.

- O předání místa plnění pro každou školu zvlášť bude kupujícím vyhotoven protokol o předání místa plnění ve 2 vyhotoveních, který bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran pro převzetí a odevzdání předmětu plnění uvedenými v článku I této smlouvy. Tento protokol o předání a převzetí místa plnění se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí montážního deníku nebo zjednodušených denních záznamů. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu.

- O dobu prodlení kupujícího s předáním místa plnění prodávajícímu se automaticky prodluží termín plnění uvedený v článku V odst. 1. této smlouvy.

Článek V

Doba plnění a způsob odevzdání

  - Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu celý předmět plnění, včetně dokladů, nejpozději do 30. 11. 2016.

  - Prodávající je oprávněn v průběhu doby plnění uvedené v předchozím odstavci odevzdat kupujícímu pouze část předmětu plnění, avšak vždy celou část předmětu plnění pro dané místo plnění, tzn. danou školu.

  - Prodávající je povinen informovat o termínu odevzdání předmětu plnění oprávněnou osobu kupujícího pro převzetí předmětu plnění nejméně 3 pracovní dny předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

  - O odevzdání předmětu plnění bude prodávajícím vyhotoven protokol o odevzdání a převzetí předmětu plnění (dále jen „protokol“) ve 2 vyhotoveních, který bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran pro převzetí a odevzdání předmětu plnění uvedenými v článku I této smlouvy. V protokolu bude zejména uvedeno:

  - označení předmětu a místa plnění,

  - označení kupujícího a prodávajícího,

  - číslo a datum uzavření kupní smlouvy vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,

  - zahájení a dokončení prací v místě plnění,

  - soupis vad a termín jejich odstranění,

  - prohlášení kupujícího, že předmět plnění přebírá,

  - datum a místo sepsání protokolu,

  - jména a podpisy zástupců smluvních stran,

  - seznam předané dokumentace,

  - datum ukončení záruky.

Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu.

  - Kupující je oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění v případě, že nebude dodán v souladu s touto smlouvu. O odmítnutí převzetí, včetně uvedení důvodů, vyhotoví kupující protokol, který podepíší oprávněné osoby smluvních stran pro převzetí a odevzdání předmětu plnění uvedené v článku I této smlouvy.

  - Prodávající se zavazuje kupujícímu před podpisem této smlouvy předat kupujícím odsouhlasený časový harmonogram s uvedením dat zahájení a dokončení provádění montážních a stavebních prací na jednotlivých školách.

  - Pokud v průběhu provádění montážních a stavebních prací dojde k nepředvídatelné změně rozsahu prací, lze termín dokončení dle odst. 1. tohoto článku přiměřeně změnit, a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, uzavřeného smluvními stranami před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1. tohoto článku.  O změnu termínu prodávající požádá nejméně 3 pracovní dny před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1. tohoto článku.

  - V případě, že o to kupující požádá, přeruší prodávající montážní a stavební práce, přičemž o dobu přerušení požadované kupujícím se automaticky prodlouží termín uvedený v odst. 1. tohoto článku smlouvy.

Článek VI

Vlastnické právo k předmětu plnění a nebezpečí škody na předmětu plnění

- Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu plnění okamžikem převzetí předmětu plnění, resp. její části, od prodávajícího.

- Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího okamžikem převzetí předmětu plnění, resp. její části, od prodávajícího.

Článek VII

Kupní cena

- Kupní cena za předmět plnění dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení kupujícího zn. VZ/240/OŠK/16 - „Instalace zabezpečovacích systémů do 6 objektů škol, Havířov“ a činí:

Cena bez DPH…………………..	539 000 Kč

DPH 21% ………………………113 190 Kč

Cena včetně DPH………………	652 190 Kč

slovy: Šestsetpadesátdvatisícjednostodevadesátkorun českých

- Podrobnější kalkulace kupní ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – Položkové rozpočty jednotlivých objektů škol.

- Kupní cena je pevná, nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.

- V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a výdaje prodávajícího nutné pro řádné a úplné splnění této smlouvy, jakož i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen.

- Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

- Sjednaná kupní cena může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu této smlouvy a před zdanitelným plněním dojde ke změně sazby DPH.

Článek VIII

Platební podmínky

  - Smluvní strany se dohodly, že prodávající nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na jakékoliv zálohy či části ceny ze strany kupujícího.

  - Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) až po odevzdání celého předmětu plnění kupujícímu, přičemž daňový doklad odešle prodávající kupujícímu nejpozději do 10 dnů od odevzdání celého předmětu plnění kupujícímu.

  - Kupující proplatí na základě faktury prodávajícímu v dohodnuté lhůtě 90 % z celkové kupní ceny včetně 100 % DPH. Zbývajících 10 % z kupní ceny bez DPH (pozastávku) kupující proplatí po odstranění všech případných vad zjištěných v době odevzdání předmětu plnění, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu plnění a ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Soupis zjištěných vad bude součástí protokolu o odevzdání a převzetí předmětu plnění, a to včetně termínu k jejich odstranění prodávajícím.

  - Lhůta splatnosti faktury je stanovena 30 dnů od doručení faktury kupujícímu.

  - Doručení faktury provede prodávající osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

  - Kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy musí faktura obsahovat:

  - označení plátce:

statutární město Havířov

odbor školství a kultury

Svornosti 86/2

- 01 Havířov-Město

  - specifikaci předmětu plnění a celkovou kupní cenu

  - číslo smlouvy kupujícího uvedené v záhlaví této smlouvy

  - bankovní spojení dle článku I této smlouvy

  - přílohu – položkové rozpočty jednotlivých objektů škol

  - přesný název prodávajícího a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis.

  - Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost stanovenou touto smlouvou nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je kupující oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí kupující důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li kupující vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (opravené) faktury.

  - Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet prodávajícího uvedený v článku I této smlouvy, vyjma případu uvedeného v článku VIII odst. 9. této smlouvy. Změnu účtu musí prodávající kupujícímu oznámit předem postupem sjednaným v článku II odst. 2. této smlouvy.

  - Prodávající bere na vědomí, že kupující:

  - provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a u úplat, kdy celková cena bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti (§ 4 z.č. 254/2004 Sb.),

  - bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na daňovém dokladu v případě, že se prodávající stane po podpisu smlouvy nespolehlivým plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce,

  - provede úhradu pozastavené části DPH podle bodu 9.2. tohoto článku smlouvy přímo příslušnému správci daně (finančnímu úřadu).

  - Po provedení úhrady DPH podle bodu 9.3. tohoto článku smlouvy je úhrada zdanitelného plnění bez DPH (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy a prodávajícímu nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči kupujícímu, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Článek IX

Práva a povinnosti smluvních stran

      - Prodávající povede ode dne převzetí místa plnění montážní deník nebo zjednodušený denní záznam (dále jen „deník“), a to pro každý objekt školy zvlášť. Nedílnou součástí deníku bude zápis o předání a převzetí místa plnění.

Kupující a jím pověřené osoby jsou oprávněny deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.

Deník, který bude v průběhu pracovní doby k dispozici na daných objektech škol, musí obsahovat:

- základní list, v němž prodávající uvede název a sídlo kupujícího,

- označení předmětu a místa plnění,

- přehled smluv, včetně jejich dodatků

- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se předmětu plnění

- denní záznamy

- protokol o předání a převzetí místa plnění.

Denní záznamy zapíše prodávající do deníku s očíslovanými listy. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat zástupce prodávajícího v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

Do deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci prodávajícího a kupujícího.

Nesouhlasí-li prodávající se záznamem v  deníku, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí a bere ho na vědomí.

Nesouhlasí-li kupující s obsahem záznamu v deníku, vyznačí námitky svým zápisem do deníku.

Prodávající je povinen na základě žádosti kupujícího předat kupujícímu první průpis denních záznamů. Originál deníku předá prodávající kupujícímu nejpozději při odevzdání předmětu plnění.

Zápisy v  deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

      - Prodávající je povinen splnit předmět plnění v souladu s právními předpisy, touto smlouvou, pokyny kupujícího a řádnou praxí, vždy ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu předmětu plnění. Předmět plnění musí splňovat kvalitativní požadavky definované příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN) a respektovat stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů). Doporučené normy ČSN se považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních norem platí ustanovení normy výhodnější pro kupujícího.

      - Prodávající se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností předmětu plnění uspokojí stanovené potřeby kupujícího, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí.

      - Prodávající se zavazuje používat pouze materiály vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě. Jakost dodávaných materiálů bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při odevzdání předmětu plnění.

      - Kupující má právo kontrolovat provádění montážních a stavebních prací. Zjistí-li, že prodávající porušuje své povinnosti, zástupce kupujícího zjištěné skutečnosti zapíše do deníku včetně svých požadavků na nápravu zjištěných vad a termínu pro jejich odstranění.

      - Kupující zajistí šatny a sociální zařízení pro pracovníky prodávajícího v objektech jednotlivých škol.

      - Prodávající je povinen bezpečně zajistit místo provádění montážních a stavebních prací (včetně používaného materiálu a pracovního nářadí).

      - Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu či pracovním nářadí při provádění montážních a stavebních prací je prodávající až do doby odevzdání předmětu plnění kupujícímu.

      - Prodávající je povinen odstranit ihned na své náklady případné závady vzniklé v průběhu provádění montážních a stavebních prací v místě plnění.

      - Prodávající zodpovídá za:

- bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění;

- dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v místě plnění.

  - Prodávající se zavazuje udržovat při provádění montážních a stavebních prací pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

  - Prodávající zajistí provedení montážních a stavebních prací kvalifikovanými pracovníky. Prodávající odpovídá za chování osob provádějících montážní a stavební práce a za to, že bude mít pro své zaměstnance či jiné osoby, které k provádění montážních a stavebních prací použije, veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění předmětu plnění. Prodávající se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

  - Prodávající bere na vědomí, že v objektech škol je zakázáno kouření a požívání alkoholických nápojů, a zavazuje se zajistit dodržování tohoto zákazu veškerými osobami, které prodávající k provádění předmětu plnění použije.

  - Prodávající je povinen písemně doložit kupujícímu, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem, a na kterou skládku byl odpad uložen.

  - Podle § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u kupujícího orgánem finanční kontroly.

X

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

      - Smluvní strany si ujednaly na celý předmět plnění záruční dobu v délce 36 měsíců.

      - Záruční doba běží ode dne protokolárního odevzdání dané části předmětu plnění v místě plnění kupujícím.

      - Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na předmětu plnění vada, kupující písemně oznámí prodávajícímu její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Pokud v oznámení vad neuvede kupující jiné právo uvedené v ust. § 2106 občanského zákoníku, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady opravou.

      - Prodávající je povinen započít s odstraněním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je prodávající povinen započít s odstraněním vady nejpozději do 24 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

      - Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odstranění vady, tzn. umožnit prodávajícímu přístup k místu odstranění vady.

      - Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je prodávající povinen oprávněnou osobu kupujícího pro převzetí předmětu plnění požádat o předání konkrétního místa k odstranění vady nejméně 2 pracovní dny přede dnem zahájení odstraňování vady v daném místě k odstranění vady. Prodávající je povinen v žádosti vždy uvést požadovaný termín předání místa k odstranění vady.

      - Prodávající je povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů ode dne předání místa k odstranění vady, pokud se smluvní strany, vzhledem k charakteru a rozsahu vady, nedohodnou jinak.

      - Pokud se prodávající k předání místa k odstranění vady ve sjednaném termínu nedostaví, je místo k odstranění vady kupujícím řádně předáno a začíná běžet lhůta k odstranění vady dle odst. 7 tohoto článku smlouvy.

      - O dobu prodlení kupujícího s předáním místa k odstranění vady prodávajícímu se automaticky prodluží termín pro odstranění vady uvedený v  odst. 7 tohoto článku smlouvy.

      - O odstranění vady je prodávající povinen sepsat zápis o odstranění vady a tento předat kupujícímu.

      - Prodávající je povinen odstranit vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí kupující náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů prodávajícího, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.

      - Kupující má právo nechat odstranit vady na náklady prodávajícího v případě, že prodávající sám vady neodstraní, a to v termínu podle odst. 7 tohoto článku smlouvy nebo v jiném dohodnutém termínu.

      - Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu na odstraněnou vadu záruku v délce uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.

Článek XI

Sankční ujednání

- V případě prodlení prodávajícího s termínem odevzdání předmětu plnění nebo započetí odstraňování vady nebo odstranění vady bude kupující účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- Pokud se prodávající nedostaví k převzetí místa plnění ve sjednaném termínu, bude kupující účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý takový případ. Prodávající je pak povinen opětovně požádat kupujícího o předání místa plnění tak, jak je uvedeno v článku IV odst. 2. této smlouvy.

- Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- Pokud kupující nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou prodávajícího, že nedodržuje povinnosti sjednané touto smlouvou (vyjma povinností uvedených v odst.1. a 2. tohoto článku smlouvy), a prodávající ve stanoveném termínu nesjedná nápravu, bude kupující účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výše 2 000 Kč za každé takto zjištěné porušení a za každý den, ve kterém bude po stanoveném termínu porušení trvat.

- V případě, že závazek zanikne řádným splněním nebo odstoupením od této smlouvy, nezaniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností prodávajícího.

- Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí kupující nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne kupujícímu škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Vedle smluvní pokuty má kupující právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

- Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího a naopak.

Článek XII

Vyšší moc

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na předmět plnění, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami jako např. živelné pohromy, stávky, války, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.

- Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

- Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

- Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením, zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně, odstoupit od této smlouvy. Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

Článek XIII

Závěrečná ujednání

- Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy.

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. To neplatí pro identifikační údaje obsažené v článku I této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí oznámení způsobem upraveným v článku II odst. 2. této smlouvy.

- Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.

- Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že již bylo plněno.

- Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

- Kupující může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy:

  - prodávající přestal plnit kvalifikaci požadovanou kupujícím

  - prodávající je v prodlení s odevzdáním předmětu plnění v termínu sjednaném v článku V odst. 1. této smlouvy

  - prodávající neprokáže platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s článkem II odst. 3. této smlouvy

  - prodávající vstoupí do likvidace nebo dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude prohlášen úpadek prodávajícího.

- Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy:

  - kupující opakovaně (více jak dvakrát) poruší povinnosti sjednané v článku IV odst. 3. této smlouvy.

- Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

- V případě odstoupení od smlouvy zůstávají nadále v platnosti ujednání týkající se volby práva, dohody o způsobu řešení sporů a nároky na zaplacení těch smluvních sankcí, na jejichž zaplacení vznikl nárok přede dnem zániku smlouvy.

- Prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu.

- Prodávající není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy, nebo její část, třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

- Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

- Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace 
smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

- Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.      Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení.

- Smluvní strany se dohodly, že vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českým právním řádem a věcně a místně příslušný soud bude obecný soud v České republice.

- Prodávající bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tato smlouva,  její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu  budou uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany se dohodly, že kupující, jako osoba uvedená v  § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zajistí zveřejnění smlouvy nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.

- Smluvní strany se dohodly, že všechny písemnosti musí být vyhotoveny v českém jazyce a jednacím jazykem bude čeština nebo slovenština.

- Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

- Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž kupující i prodávající obdrží dvě vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkové rozpočty jednotlivých objektů škol

Havířov dne 26. 10. 2016				            Ostrava dne 27. 10. 2016

za kupujícího:							za prodávajícího:

…………………………….					………………………………

Ing. Martina Dresslerová, v. r.                                               Valenta Jan, v. r.

vedoucí odboru školství a kultury 				jednatel společnosti