Č.j.: 279599/2018-ČRA

Smlouva

k veřejné zakázce číslo ET-2017-020-FO-14030/2 s názvem

„Hydrogeologický průzkum ve woredách

Dale, Bona Zuriya a Bensa“

Smluvní strany:

### objednatel: 		Česká republika – Česká rozvojová agentura

zastoupený: 		Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem

se sídlem: 		Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 			75123924

bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	Sidama Water Supply V – společnost společníků Člověk v tísni, o.p.s. – vedoucí, AQUATEST a.s. a Ircon, s.r.o. založená na základě společenské smlouvy ze dne 23.2.2018

zastoupený:		Šimonem Pánkem, na základě plné moci

se sídlem:		Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 24, Praha 2, 120 00

zapsaný:	v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 119

IČO: 			25 75 52 77

DIČ: 			CZ 25 75 52 77

bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu ve smyslu ust. §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů:

Článek 1

Předmět plnění smlouvy a oprávnění zástupci smluvních stran

  - Předmět plnění této smlouvy je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy - Technická specifikace. Předmětem plnění dle této smlouvy je realizace části projektu nazvaného „Zlepšení kvality života obyvatel zóny Sidama cestou zajištění dostupnosti a udržitelného hospodaření s vodními zdroji“, přičemž se jedná o provedení služeb s názvem „Hydrogeologický průzkum ve woredách 
Dale, Bona Zuriya a Bensa“ v sektoru voda a sanitace (dále jen „předmět plnění“). Zemí příjemce se pro účely této smlouvy rozumí Etiopie.

  - Za objednatele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba:

PhDr. Jan Blinka, tel: XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXXX.

Za zhotovitele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba:

Jan Faltus, tel: XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXXX

Článek 2

Cena plnění

  - Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši   9.645.000,- Kč (slovy: devětmilionůšestsetčtyřicetpěttisíc)  včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. Úhrada celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy proběhne v roce 2018, a to na základě vystavené faktury dle čl. 4 této smlouvy. Celková cena plnění je nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu provádění předmětu plnění, stejně tak jsou neměnné jednotlivé jednotkové položky uvedené v příloze č. 2 této smlouvy – Strukturovaném rozpočtu.

  - Smluvní cena zahrnuje i veškeré náklady zhotovitele související s prováděním předmětu plnění, např. změny sazby daní, veškeré další poplatky, dále rizika spojená s vlivy změn kurzů měn, obecný vývoj cen, náklady na zaměstnance, náklady na pohonné hmoty, či jiné náklady související s dopravou, náklady na pojištění, ubytování apod. Zhotovitel není oprávněn po objednateli požadovat v souvislosti s realizací předmětu plnění žádnou jinou částku, než částku uvedenou v odst. 2.1. této smlouvy. Smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty v zemi příjemce a clo a celní poplatky při dovozu do země příjemce, vztahující se k předmětu plnění, neboť je realizace předmětu plnění od těchto plateb osvobozena, dle příloh č. 4 a 5. této smlouvy.

  - Objednatel si vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění této smlouvy v závislosti na výši finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu nebo při změně vnějších okolností (např. při změně politické situace, přírodních vlivů, přírodních katastrof, bezpečnostní situace apod.). V takovémto případě by mohla být upravena platba zhotoviteli dle odst. 2.1. 
této smlouvy. O úpravě rozsahu předmětu plnění, či o konkrétní podobě zúžení předmětu plnění této smlouvy rozhoduje výhradně objednatel, přičemž zhotovitel je povinen takové rozhodnutí objednatele akceptovat. Postup smluvních stran dle tohoto článku smlouvy nezakládá právo kterékoli smluvní strany na náhradu škody či ušlého zisku.

  - Cena předmětu plnění je dána součtem položek ve Strukturovaném rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. V případě, že by v průběhu realizace předmětu plnění došlo k provádění víceprací, či méněprací, bude pro určení ceny těchto prací rozhodná cena uvedená v příloze č. 2 této smlouvy u dané položky, která má být vykonána ve větším objemu, nebo která vykonána být nemá, pokud bude Strukturovaný rozpočet tuto položku obsahovat. V případě, že u případných víceprací nebude daná položka uvedena v příloze č. 2 této smlouvy, bude její cena stanovena jako cena v místě a čase obvyklá dohodou smluvních stran.

  - Objednatel si vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění dle této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy, a to ve vztahu k provedení činností v rámci aktivit 1.2.3. – 1.2.5. Člen realizačního týmu zhotovitele, kterým zhotovitel prokázal splnění odpovídajícího kvalifikačního kritéria, rozhodne o ukončení vrtání tak, aby byla optimálně využita jímací kapacita zvodnělých vrstev a aby nebyl vrt hlubší, než je nutné pro optimální využití jímací kapacity vrtu. Doporučená a maximální hloubka každého vrtu je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – Technické specifikaci. Na základě skutečně dosažené hloubky jednotlivých vrtů bude zhotoviteli poskytnuta platba dle odst. 2. 1. této smlouvy ve výši částky dané součtem položkových cen realizovaných činností prováděných v rámci aktivit 1.2.3. – 1.2.5. v souladu se Strukturovaným rozpočtem, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy (tj. zejména vyvrtané a vystrojené metry vrtu). V případě, že externí posudek objednatele vyhodnotí, že hloubka jednotlivých vrtů zbytečně přesahuje nezbytnou hloubku pro optimální využití jímací kapacity zvodnělých vrstev, nemá zhotovitel nárok na úhradu nadbytečných metrů vrtání a vystrojení vrtů.

  - V případě zjištěné vydatnosti jednotlivých vrtů v době vrtání nižší než 1 l/s se tyto vrty označí jako negativní. V případě negativního vrtu se nebudou u daného vrtu provádět veškeré návazné činnosti dle Strukturovaného rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a bude ponížena platba zhotoviteli dle odst. 2. 1. této smlouvy o částku danou součtem položkových cen nerealizovaných činností prováděných v rámci aktivit 1.2.3. - 1.2.5. v souladu se Strukturovaným rozpočtem, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy (tj. zejména neprovedení vystrojení vrtu, hydrodynamických zkoušek, rozborů kvality vody a zabezpečení vrtu).

  - Konečná hloubka všech vrtů bude ověřena měřením objednatele.

Článek 3

Doba realizace a způsob předání předmětu plnění

  - Počátek realizace předmětu plnění je stanoven datem nabytí účinnosti této 	smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 31. 10. 2018.

  - Po ukončení předmětu plnění, či jeho ucelené části dle přílohy č. 1 této smlouvy, se jej zhotovitel zavazuje předat objednateli. O předání bude smluvními stranami sepsán předávací protokol dle vzoru stanoveného objednatelem, který musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech této smlouvy či objednatelem pověřenou osobou. Objednatel není povinen předmět plnění či jeho ucelenou část převzít, pokud vykazuje vady a nedodělky. V takovém případě, se předmět plnění či jeho část až do odstranění všech vad a nedodělků nepovažuje za předaný a zhotovitel je povinen odstranit všechny vady a nedodělky nejpozději do 30 dnů, pokud nebude mezi stranami písemně dohodnuto jinak. O předání předmětu plnění či jeho ucelené části po odstranění vad bude sepsán předávací protokol ve smyslu tohoto odstavce.

  - Objednatel si vyhrazuje právo písemně požádat o zhotovení zprávy o stavu realizace předmětu plnění (včetně všech podkladů nezbytných k posouzení realizace, např. odborných zpráv, primární dokumentace apod.) kdykoliv 
i mimo stanovené termíny, nejvýše však dvakrát za kalendářní rok. Zhotovitel je povinen předložit zprávu o stavu realizace projektu na základě výzvy podle předchozí věty, do termínu v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení této výzvy, a to bezplatně bez nároku na úhradu nákladů či jiné finanční částky.

Článek 4

Platební podmínky a fakturace

  - Objednatel a zhotovitel se dohodli na fakturaci platby odpovídající věcnému plnění předmětu smlouvy po ukončení plnění předmětu smlouvy a jeho předání objednateli a odsouhlasení Závěrečné zprávy hydrogeologického průzkumu, vytvořené zhotovitelem při plnění předmětu této smlouvy, objednatelem. V rámci aktivit 1.2.3.-1.2.5. budou objednatelem zhotoviteli proplaceny pouze práce (respektive jednotlivé položky) ve smyslu odst. 2.5. a 2.6. této smlouvy, a to ve výši dle Strukturovaného rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

  - Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu na realizaci předmětu plnění ve výši 2.000.000,-  Kč včetně DPH, a to na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli do deseti dnů od účinnosti této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje předat objednateli konečnou fakturu do deseti dnů od odsouhlasení Závěrečné zprávy hydrogeologického průzkumu objednatelem. Pokud zhotovitel předá objednateli fakturu před schválením této zprávy, nebude na ni brán zřetel. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních.

  - Každá faktura vystavená zhotovitelem musí mít tyto náležitosti:

- informaci, že se jedná o projekt ZRS ČR pro rok 2018,

- název projektu: Zlepšení kvality života obyvatel zóny Sidama cestou zajištění dostupnosti a udržitelného hospodaření s vodními zdroji,

- číslo projektu: ET-2017-020-FO-14030,

- název předmětu plnění: Hydrogeologický průzkum ve woredách Dale, Bona Zuriya a Bensa,

- číslo smlouvy,

- označení faktury a její číslo,

- název a sídlo zhotovitele,

- IČO, DIČ, případně číslo registrace zhotovitele,

- bankovní spojení,

- fakturovaná částka, včetně vyčíslení případné DPH.,

  - Faktura vystavená zhotovitelem bude splatná do 30 kalendářních dnů po jejím obdržení oprávněným zástupcem objednatele.

  - Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje, nebo nebude odpovídat podmínkám a principům této smlouvy.

Článek 5

Práva a povinnosti smluvních stran

  - Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění za podmínek a způsobem v této smlouvě stanoveným.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit za realizaci předmětu plnění cenu dle čl. 2 
a způsobem dle čl. 4 této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly být na překážku plnění předmětu smlouvy a navrhovat řešení.

  - Zhotovitel se zavazuje při vykonávání všech aktivit podle přílohy č. 1 této smlouvy postupovat tak, aby nedocházelo k žádným neopodstatněným prodlevám.

  - Zhotovitel je povinen informovat objednatele o jakékoliv změně v právní subjektivitě a o změně údajů zapsaných v obchodním rejstříku, případně v podobné evidenci.

  - Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli provést komplexní kontrolu probíhajících aktivit projektu, a to kdykoliv v průběhu realizace předmětu plnění nebo v souvislosti s jeho ukončením. Objednatel má právo přístupu ke všem informacím, dokladům vztahujícím se k realizaci předmětu plnění a do všech míst v rozsahu potřebném k provedení této kontroly.

  - Zhotovitel se zavazuje při využití výsledků realizace projektu, jehož část je předmětem této smlouvy, pro účely vědecké, výzkumné a publikační, a při jakémkoliv podávání informací o projektu třetím stranám, výslovně uvést, že projekt byl financován ze zdrojů státního rozpočtu České republiky, v rámci programu Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (dále jen 
„ZRS ČR“). Všechny publikované materiály a předané výstupy vztahující se 
k projektu v průběhu realizace i po ukončení projektu budou označeny logem ZRS ČR, které bude zhotoviteli poskytnuto objednatelem v elektronické podobě. Vždy, když zhotovitel použije své logo, musí vedle něj a minimálně ve stejné velikosti použít i logo ZRS ČR. Zhotovitel se zavazuje při realizaci projektu dodržovat Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro realizátory projektů, uvedené v Příloze 
č. 1 této smlouvy.

  - Zhotovitel je oprávněn použít k referenčním účelům informaci o účasti na projektu v rozsahu písemně odsouhlaseném objednatelem.

  - Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy budou vždy postupovat a vystupovat ve vzájemné součinnosti 
a jednat tak, aby bylo zachováno a šířeno dobré jméno druhé strany a vyvarují se takových jednání, která by mohla ohrozit či poškodit dobré jméno druhé smluvní strany. Dále se zavazují, že žádná ze smluvních stran nezamlčí druhé smluvní straně žádnou okolnost, kterou se dozví během realizace práv 
a povinností vyplývajících z této smlouvy a která by mohla jakýmkoli způsobem ovlivnit nebo změnit záměr předpokládaný touto smlouvou.

  - Smluvní strany se zavazují řídit ustanoveními mezinárodní smlouvy 
č. 25/2000 Sb. m. s., Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích.

  - Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k plnění předmětu smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy.

  - Zhotovitel bude provádět předmět smlouvy prostřednictvím svých zaměstnanců, případně i s využitím poddodávek. Zhotovitel ponese plnou odpovědnost za jednání a opominutí svých zaměstnanců a za řádné provedení případných poddodávek. Zhotovitel se zavazuje řádně poučit své zaměstnance a poddodavatele a zajistit, aby při provádění předmětu smlouvy postupovali s náležitou odbornou péčí.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit v místě realizace řízení jednotlivých činností, vyznačených v Příloze č. 1 této smlouvy, osobami, kterými prokazoval splnění odpovídajících kvalifikačních kritérií v rámci zadávacího řízení na uzavření této smlouvy. Činnosti, u kterých nebude podmínka řízení v místě realizace odpovídajícími osobami splněna, nelze považovat za splněné, včetně činností na ně navazujících.

  - Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění této smlouvy v souladu s právními předpisy platnými a účinnými v zemi příjemce. Zhotovitel se zavazuje, že on, případně jeho poddodavatel, bude při provádění předmětu smlouvy disponovat příslušnými oprávněními či licencemi, které jsou vyžadovány právními předpisy v zemi příjemce v souvislosti s realizací předmětu plnění. Zhotovitel prohlašuje, že se s právními předpisy účinnými v zemi příjemce souvisejícími s realizací předmětu plnění náležitě seznámil ještě před podpisem této smlouvy a není mu známo nic, co by mu v realizaci předmětu plnění bránilo, což podpisem této smlouvy stvrzuje.

Článek 6

Autorská práva

  - V případě, že v rámci plnění dle této smlouvy bude zhotovitelem vytvořeno autorské dílo, uděluje zhotovitel objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva na takové dílo (jakož i na jeho jednotlivé části a fáze). Objednatel je oprávněn užít toto dílo v neomezeném rozsahu všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, a to bez časového, územního nebo množstevního omezení. Úplata za poskytnutí takového oprávnění je zahrnuta v ceně uvedené v odst. 2.1. této smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje a ručí za to, že výstupy nebo jejich jednotlivé součásti 
a jakož i výkon práv lze užít a že tyto výstupy neporušují nebo nezasahují jakýmkoliv způsobem do autorských práv nebo jiných práv duševního nebo průmyslového vlastnictví třetích osob. Zhotovitel bez zbytečného odkladu nahradí objednateli na jeho žádost jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku porušení nebo zásahů do takových práv třetích osob.

Článek 7

Ukončení smlouvy a smluvní pokuty

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel:

- nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

- zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže; nebo

- jestliže vůči majetku zhotovitele bude probíhat insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh bude zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo pokud bude konkurs zrušen proto, že majetek je zcela nepostačující nebo bude zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů nebo pokud bude zhotovitel v likvidaci; nebo

- v případě podstatného a závažného porušení nebo nedodržení sjednaných podmínek zhotovitelem, za které se pro tento účel považuje úmyslné porušení nebo nedodržení závazků zhotovitele neplněním nebo opožděným plněním předmětu smlouvy a/nebo závazků uvedených v čl. 3 této smlouvy a/nebo neumožnění kontroly projektu objednateli ve smyslu ust. odst. 5.6. smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí jeden kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

  - Pro případ prodlení zhotovitele s řádným zhotovováním a předáváním díla objednateli v termínu uvedeném v čl. 3 odst. 2 této smlouvy se smluvní strany dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.

  - Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady předmětu plnění v termínu uvedeném v odst. 8.3. této smlouvy.

  - Pokud jsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, může objednatel současně s odstoupením od smlouvy uplatnit nárok na smluvní pokutu z důvodu porušení smluvní povinnosti, které bylo důvodem objednatele pro odstoupení od této smlouvy, a to ve výši 5 % celkové ceny plnění, uvedené v odst. 2.1. této smlouvy.

  - Všechny smluvní pokuty uvedené v tomto článku této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 30 kalendářních dnů po doručení písemného uplatnění nároku na smluvní pokutu a jejího vyčíslení ze strany objednatele, pokud v písemném uplatnění smluvní pokuty nebude uveden termín pozdější, či započtení smluvní pokuty, oproti platbě, kterou má objednatel uhradit zhotoviteli.

  - Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na úhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že nebudou aplikovat ust. § 2050 občanského zákoníku.

Článek 8

Odpovědnost smluvních stran, výskyt živelné pohromy a neočekávaný zásah vyšší moci

  - Zhotovitel provádí práce v České republice i v zahraničí na vlastní riziko, vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. Objednatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé při řešení projektu nebo v souvislosti s řešením projektu zhotoviteli ani žádnému dalšímu subjektu.

  - V případě výskytu živelné pohromy, epidemie, válečného konfliktu apod. doloženého vyjádřením příslušného zastupitelského úřadu České republiky 
v zemi příjemce, která znemožní další realizaci projektu, ukončí zhotovitel neprodleně práce a předloží objednateli písemnou zprávu o průběhu řešení projektu. Její nedílnou součástí bude řádné vyúčtování finančních prostředků, specifikovaných v odst. 4.1.  této smlouvy, a to nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy k ukončení prací došlo. V tomto případě bude stanovena výše úhrady v rozsahu skutečně provedených prací.

  - Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět plnění, včetně veškerých jeho součástí a příslušenství záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba počne běžet okamžikem předání předmětu plnění či jeho příslušné části, na základě předávacího protokolu uvedeného dle odst. 3.3. této smlouvy. Zhotovitel se v záruční době zavazuje bezplatně odstranit vady předmětu plnění smlouvy nejpozději do 30 dnů od doručení oznámení o vadě. Písemné oznámení vady se připouští i formou elektronické pošty, a to na e-mailovou adresu oprávněné osoby zhotovitele uvedené v čl. 1 odst. 1.2. této smlouvy, přičemž za doručenou se taková zpráva považuje následující pracovní den po dni odeslání na emailovou adresu zhotovitele. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, je objednatel mimo uplatnění smluvní pokuty oprávněn pověřit odstraněním vad třetí osobu, přičemž náklady na odstranění vad bude povinen zaplatit zhotovitel.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

  - Práva a povinnosti smluvních stran a veškeré otázky z této smlouvy vyplývající, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 647, § 1740 odst. 3, §1757 odst. 2 a 3, §1765 odst. 1, § 1766, § 1793, § 1794, § 1795, 1805 odst. 2 a §1971 občanského zákoníku, se na právní vztah založený touto smlouvou nepoužijí.

  - Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z této 	smlouvy budou vždy postupovat tak, aby svým jednáním nebo opomenutím nepoškodily 	dobré jméno České republiky.

  - Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

  - Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů v této 	smlouvě uvedených, včetně dohodnuté ceny.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 	zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve 	smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit 	objednatel do 30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

  - Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

  - Příloha č. 1: Technická specifikace

  - Příloha č. 2: Strukturovaný rozpočet

  - Příloha č. 3: Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele

  - Příloha č. 4: Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Ministry of Finance and Economic Development of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Concerning Development Cooperation

  - Příloha č. 5: Smlouva mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

  - Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly 
a s jejím obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Praze dne: .......................................................... za objednatele: Ing. Pavel Frelich ředitel České rozvojové agentury | V Praze dne: ........................................................... za zhotovitele: Za Sidama Water Supply V Jan Kamenický, finanční ředitel Člověk v tísni, o.p.s. v zastoupení Šimona Pánka, ředitel Člověk v tísni o.p.s. |
| --- | --- |

Člen realizačního týmu – osoba s VŠ vzděláním přírodovědného nebo technického charakteru, minimálně 5 let držitel osvědčení Ministerstva životního prostředí (MŽP) o odborné způsobilosti pro geologické práce, vydané podle Vyhl. č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, pro obor hydrogeologie dle § 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky, nebo rovnocenného jiného osvědčení vydaného oprávněnou osobou (nebo odpovídající, pokud je vydáno v jiném státě než v ČR).