Smlouva o dílo č. 180035

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Č.j.: 2018/156/NM

Článek I. Smluvní strany

|  | NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Sídlo: | Praha 1, Václavské nám. 68, PSČ: 115 79 |
| zastoupené: | doc. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D., náměstkem pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost |
| IČ: | 00023272 |
| DIČ: | CZ 00023272 |

(dále jen objednatel)

a

|  | Colsys s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí |
| zastoupené: | Ing. Jiří Marešovský, jednatel |
| IČ: | 14799634 |
| DIČ: | CZ14799634 |

(dále jen zhotovitel)

uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

Článek II. Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést objednateli instalaci a montáž kabelových tras a rozvodů včetně dalších dodávek a služeb souvisejících s dokončením rekonstrukce elektrorozvodů a instalace informačního systému v Nové budově Národního muzea, obsahově a množstevně vymezené cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22. 1. 2018 (Příloha č. 1), projektem architektonického řešení, jehož autorem je Ing. arch. Hynek Fetterle a projektem části elektro, jehož dodavatelem je firma RH elektroprojekt s.r.o., podle kterých v roce 2017 objednatel realizoval plnění, vyplývající ze Smlouvy na realizaci dodávky č. 161293 (dále jen „dílo“). Tyto práce nebyly provedeny v roce 2017 z důvodu schválené dramaturgie výstavy v Nové budově NM.

- Práce budou provedeny v souladu a v rozsahu s projekty uvedenými v odst. 1 tohoto článku. Objednatel touto smlouvou potvrzuje, že tyto projekty mu byly objednatelem předány a v době realizace tohoto díla jsou mu tyto projekty známy.

- Místem plnění díla jsou prostory suterénu a přízemí v Nové budově Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1 – Nové Město.

- K této činnosti se zhotovitel zavazuje zajistit veškerou potřebnou odbornost a postupovat s řádnou péčí. Zhotovitel je povinen brát v potaz zejména tyto skutečnosti:

  - objekt Nové budovy Národního muzea je ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, kulturní památkou;

  - každou středu v období od 7. 2. 2018 do 9. 5. 2018 od 17.30 až do skončení akce musí zhotovitel zajistit volný průchod skrze travertin do Sněmovny lidu pro příchod a odchod účastníků Cestovatelských střed;

  - součástí díla jsou i případné nutné stavební přípomoci, pomocné konstrukce, zatěsnění, protipožární utěsnění a další činnosti nezbytné ke komplexnímu zhotovení díla.

- Dílo bude provedeno v souladu s odsouhlasenými podklady, případně s odsouhlasenými změnami. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.

- Objednatel je oprávněn upravit předmět plnění i v průběhu prací, případně omezit rozsah některých prací a dodávek, nebo jejich rozsah rozšířit a zhotovitel je povinen požadované změny akceptovat.

- Práce a dodávky, které mění dohodnutý předmět smlouvy, budou věcně a cenově specifikovány a bude dohodnuta případná změna ceny a s tím související ujednání, a to formou písemného číslovaného dodatku k této smlouvě.

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době a je oprávněn dílo provést ještě před termínem sjednaným touto smlouvou a objednatel provedené práce zaplatí v souladu s ustanovením této smlouvy.

Článek III. Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy podle harmonogramu uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy. Jednotlivé etapy díla budou koordinovány s postupem instalačních prací výstavy v hlavních výstavních sálech.

- Objednatel je oprávněn přerušit práce zejména v případě, že zhotovitel poskytuje delší dobu vadné plnění, anebo jinak porušuje tuto smlouvu či právní předpisy.

- Ukončení prací dle předmětu této smlouvy potvrdí zhotovitel a objednatel formou písemného protokolu o předání a převzetí díla.

Článek IV. Cena díla

- Cena je zpracována v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a s prováděcími předpisy.

- Cena za zhotovení díla se sjednává dohodou smluvních stran. Cena díla vymezeného v článku II. této smlouvy, činí:

| Cena díla bez DPH | 354.505,52 Kč |
| --- | --- |
| z toho DPH ve výši 21% | 74.446,16 Kč |
| Cena díla včetně DPH | 428.951,68 Kč |

Slovy: Čtyři sta dvacet osm tisíc devět set padesát jedna korun českých, 68/100.

- Smluvní cena díla zahrnuje zejména veškeré práce, výkony a služby související s provedením díla.

Článek V. Platební podmínky

- Vyúčtování ceny díla zhotovitel provede formou faktury – daňového dokladu.

- Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu tak, jak je stanoveno zákonem o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků.

- V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty nebo nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit doklad zhotoviteli a požadovat vystavení řádného daňové dokladu. Tím se přerušuje lhůta splatnosti a doručením opraveného, doplněného daňového dokladu začne běžet nová lhůta splatnosti. Vrácení daňového dokladu uplatní objednatel do 7 pracovních dní ode dne jeho doručení od zhotovitele.

- Daňový doklad za nákup materiálu bude splatný do 15 kalendářních dnů po dodání materiálu. Závěrečný daňový doklad je splatný ve lhůtě 60 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.

- Daňový doklad je považován za uhrazený dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Článek VI. Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

- Vlastnické právo ke zhotovenému dílu, byť i jeho části, přechází na objednatele okamžikem úhrady předmětného díla, popř. jeho části.

- Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody jak na zhotovovaném díle, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených do převzetí díla objednatelem.

- Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla, přechází nebezpečí škody na něm na objednatele.

Článek VII. Předání a převzetí díla

- Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněna dnem, kdy jsou splněny podmínky uvedené v článku II. této smlouvy.

- Při předání díla předá zhotovitel objednateli veškeré povinné doklady, atesty, certifikáty apod.

- O předání díla bude sepsán protokol, jehož součástí bude soupis případných vad a nedodělků s termíny pro jejich odstranění.

- Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.

- Předání díla se uskutečňuje na adrese: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1 – Nové Město.

Článek VIII. Odpovědnost za vady a záruky za dílo

- Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce kompletně, v patřičné kvalitě odpovídající platným technickým normám ČR. Zhotovitel odpovídá za odborné a kvalifikované provedení všech prací.

- Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla ekologicky nezávadné materiály.

- Zhotovitel poskytne na dílo záruku v délce 36 měsíců ode dne jeho protokolárního předání.

- Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na závady způsobené vyšší mocí.

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. kvalitě, rozsahu, obecně závazným předpisům a technickým normám. Vady musí být jednoznačně specifikovány v přejímacím protokolu.

- Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli v průběhu záruční doby písemně bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do pěti pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil, a to doporučeným dopisem do rukou zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace objednatele, reklamované vady prověřit a navrhnout způsob odstranění vad. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou s přihlédnutím k povaze vady.

- Na vyzvání objednatele odstraní zhotovitel bezplatně a na vlastní odpovědnost v záruční době všechny vady své dodávky v dohodnutých termínech. Opravy provedené objednatelem, nebo třetí osobou objednatelem určenou, zbavují zhotovitele k této části díla záruční povinnosti. V tomto případě odstraní zhotovitel závady buď novou dodávkou, nebo opravou podle vlastní volby proti úhradě objednatele.

- Jestliže zhotovitel neodstraní závady, vzniklé v záruční lhůtě v termínu dohodnutém s objednatelem, může objednatel zadat odstranění vad a nedostatků jiné oprávněné organizaci. V tomto případě odstraní oprávněná organizace vady proti úhradě zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny prokazatelné škody, které vzniknou z důvodu reklamací.

Článek IX. Zajištění závazků – smluvní pokuty

- V případě nedodržení termínů dokončení díla dle článku III. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1,00 % z ceny díla za každý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s placením daňového dokladu uhradí objednatel zhotoviteli úrok prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

- Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení zvlášť, jestliže bude v prodlení s odstraněním vad v záruční době nebo s odstraněním vad díla vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.

- Smluvní pokutu může objednatel odečíst z účetních dokladů zhotovitele formou zápočtu.

- Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Článek X. Zvláštní ujednání

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou pro splnění předmětu smlouvy, zejména zajistit nezbytné odborné konzultace a zajistit zhotoviteli po dobu provádění realizace technické podmínky takto: zajistit přívod el. proudu, přístupu k vodě a  zajištění přístupu ke dveřím vč. příjezdové cesty pro dopravu.

- Pokud objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost podle ustanovení předchozího odstavce, vyhrazuje si zhotovitel právo na změnu termínu provedení předmětných prací dle této smlouvy.

- Bude-li objednatel požadovat změny nebo doplňky předmětu plnění této smlouvy, vyhrazuje si zhotoviteli právo na změnu termínu provedení předmětných prací, případně změnu ceny.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

- Strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze smluvních stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor řešen rozhodnutím soudu.

- Změny a dodatky této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podány písemně a podepsány oprávněnými osobami dle této smlouvy.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva podepsané výtisky.

- Národní muzeum je právnickou osobou povinnou uveřejňovat příslušné smlouvy v předepsaném Registru smluv v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Druhá smluvní strana bere tuto skutečnost na vědomí, podpisem této smlouvy zároveň potvrzuje svůj souhlas se zveřejněním smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně přílohy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek.

| V Praze dne |  | V Praze dne |
| --- | --- | --- |
| doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost Národní muzeum (objednatel) |  | Ing. Jiří Marešovský jednatel Colsys, s.r.o. (zhotovitel) |

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 22. ledna 2018

Příloha č. 2 – Harmonogram prací