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Číslo smlouvy: 

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Jednající: 

RNDr. František Pelc
IČO: 


629 335 91 


Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Mgr. Tomáš Myslikovjan
(dále jen ”objednatel”)

1.2 Zhotovitel
Daniel Pindroch
Sídlo:1. Máje 1273 Orlová-Lutyně 73514


 






IČO:729 80 907
DIČ:CZ 7409015174
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
E-mail: pindroch.daniel@seznam.cz
Telefon: 737828263
(dále jen ”zhotovitel”) 

II. Předmět a účel smlouvy
2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení tohoto díla: 


Zlepšování biotopu tetřevovitých ptáků

2.1.1. Intenzivní prořezávka a vytvoření světlin s borůvkou (podrobný popis dále v textu) v těchto zájmových lokalitách ochrany přírody:

Přírodní rezervace (PR) Smrk – porostní skupiny 401 A 2b (revír Hutě), 532 E 4a/3, 540 A 4/3 (revír Čeladná), 

1. zóna Kněhyně – Čertův mlýn – porostní skupiny 512 A 3b, 536 B 2a, 536 B 3 (revír Čeladná),

Tetřeví oblast Trojačka – porostní skupiny 443 A 3, 443 A 4, 444 A 2b, 444 E 2a (revír Samčanka), 301 D 3, 301 D 4, 302 A 1a, 302 A 2b, 302 D 1a, 302 D 2, 303 A 1a, 303 A 2 (revír Bílá), 577 B 3, 577 C 2a (revír Podolanky).

V uvedených porostních skupinách budou, jako zásadní opatření ke zlepšení potravních a pobytových podmínek tetřeva a jeřábka, rozšiřovány zarůstající světliny s borůvkou, a to na souvislé plochy nepravidelného tvaru o velikosti do 0,04 ha (podle konkrétních stanovištních podmínek bude na 1 hektaru vytvořeno či rozšířeno nejméně 6 světlin). V těchto místech s borůvkou budou pokácené smrky uklizeny do hromad a valů na okraje světlin, nebo vytahovány dovnitř okolního porostu tak, aby nedošlo k zakrytí borůvek. Pokácené smrky budou rozřezány do sekcí o velikosti max. 2 m. 

Vedle vytváření či rozšiřování světlin s borůvkou budou také ve všech porostních skupinách uvolňovány veškeré listnáče (včetně vrby a jeřábu) a jedle od útlaku smrku. V čistě smrkových skupinách bude proveden výchovný zásah k posílení stability porostu. Veškerá dřevní hmota bude ponechána na místě k zetlení, pokácené stromy rozřezány na sekce do velikosti 2 m. Při zásahu budou šetřeny zřetelně starší smrky ztepilé, které pravděpodobně pocházejí z přirozené obnovy původního porostu a v budoucnu zvýší prostorovou rozmanitost lesního prostředí. Naopak vyřezány budou veškeré geograficky nepůvodní dřeviny - smrk pichlavý a borovice kleč. 

Kromě zvýšení biodiverzity je cílem opatření také zlepšit stabilitu ve stanovištně či geneticky nevhodných smrčinách přerušením zápoje a následně vytvořením hluboce zavětvených korun smrků na okrajích světlin. Opatření by mělo zvýšit nejen aktuální odolnost mladých smrčin proti poškození mokrým sněhem, ale do budoucna také omezit nebezpečí větrného polomu. 

2.1.2. Intenzivní prořezávka s uvolněním listnáčů a jedle - bez vytváření světlin s borůvkou (provedení viz předchozí text) v těchto zájmových lokalitách ochrany přírody:

 PR Malý Smrk – porostní skupina 524 F 3 (revír Hutě),

 PR Bučací potok – porostní skupiny 525 E3a + 528 C 3 (revír Čeladná).

2.1.3. Stavba drátěného oplocení ke skupinové ochraně výsadeb o celkovém obvodu 400 m: 

Tetřeví oblast Trojačka – 2 oplocenky s celkovým obvodem 300 m k ochraně výsadeb jedle a buku a přirozeného zmlazení jeřábu v porostní skupině 443 C 0 na ploše po větrném polomu (revír Samčanka) a 2 malé oplocenky s celkovým obvodem 100 m v porostní skupině 444 A 0 na hřebenu Trojačky.  

Popis oplocenek (odpovídá schválenému standardu AOPK pro oplocenku 180/3 - zlepšení struktury lesního porostu): Uzlíkové lesnické pletivo vysoké 180 cm je upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země do hloubky min. 50 cm. Kůly všech lomových bodů jsou zavětrovány proti směru tahu pletiva, jinak je každý třetí kůl zavětrován ve 2/3 výšky pod úhlem min. 45°. Kůly jsou vyrobeny z čerstvé smrkové tyčoviny o minimálním průměru 12 cm. Maximální vzdálenost kůlů, tedy délka polí je 3 m. V rámci zabezpečení oplocení proti zranění tetřevů a jeřábků, budou do pletiva zapleteny smrkové nebo jedlové větve, případně bude pletivo zvýrazněno maskovací sítí tak, aby tvořilo viditelnou překážku v terénu.    

2.1.4. Výsadba jedle a buku: 
Tetřeví oblast Trojačka – zakoupení a výsadba 1000 ks jedle bělokoré do oplocení a 2000 ks buku lesního do oplocení i mimo ně na plochu po větrném polomu v porostních skupinách 443 C 0 a 444 A 0. 

K výsadbě bude použito autochtonního sadebního materiálu pěstovaného alternativním způsobem v lesní školce v Košařiskách na základě dlouhodobé dohody se Správou CHKO Beskydy. Vysazovány budou prostokořenné jedlové sazenice s výškou nadzemní části přesahující 25 cm (v případě buku 35 cm) a s tloušťkou kořenového krčku přesahující 5 mm. Podsazovat se bude v bioskupinách po 12, resp. 13 kusech (balík sazenic rozdělený na 2 části) v přibližném sponu 60 x 60 cm do jamek o velikosti 35 x 35 cm u jedle a 25 x 25 cm u buku. Hloučky jedlí budou od sebe vzdáleny cca 5 m, mezi nimi bude vysazován buk. Při převzetí díla zhotovitel předá objednateli list o původu sadebního materiálu.

Všechny výše uvedené práce budou realizovány na pozemcích ve vlastnictví Biskupství ostravsko-opavského, Biskupské lesy Ostrava, Lesní správa Ostravice (revíry Samčanka, Bílá, Podolanky, Čeladná). Činnosti jsou v souladu s projednanými a schválenými plány péče o příslušná maloplošná zvláště chráněná území a podepsanou dohodou na ochraně Tetřeví oblasti Trojačka.

2.1.5. Lokalizace všech opatření je uvedena v mapové příloze.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 750 550,-kč


DPH 21%: 0,- kč
Cena včetně DPH: 750 550,-Kč
Zhotovitel není plátcem DPH.


3.2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

3.4. Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu na adresu: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.

3.5. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

3.6. Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).

3.7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. 

IV. Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 10.11.2016.  

4.2. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

V. Další ujednání

5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí díla

6.1. O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

6.2. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

6.3. V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.

7.2. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

7.3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 

7.4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců.


7.5. Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.

7.6. Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad

7.7. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 

VIII. Sankce

8.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení. 

8.2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.

8.3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 

9.2. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

9.3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny. 

9.4. Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. 

9.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

9.6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

9.7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 kalkulace nákladů

Příloha č. 2 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření,

Příloha č. 3 doklad o právní subjektivitě zhotovitele (kopie živnostenského listu)

V Praze
 
dne 25.7.2016…
 




V Orlové dne 14.7.2016
RNDr. František Pelc                                                                                    Daniel Pindroch
ředitel AOPK ČR (objednatel)
 




________________(zhotovitel)

	 Návrh opatření ve prospěch tetřevovitých ptáků v Tetřeví oblasti Trojačka, v PR Smrk, PR Bučací potok, PR M. Smrk a 1. zóně Kněhyně - Čertův mlýn, Norské fondy, rok 2016

	Porostní skupina
	Revír, lokalita
	Opatření
	Jednotky [km, ha, ks]
	Kč/jedn.
	Kč - celkem
	Poznámka

	401 A 2b
	Hutě, PR Smrk, pod Klinskou cestou
	intenzivní prořezávka s uvolněním listnáčů + vytvoření či rozšíření světlin s borůvkou s úklidem hmoty
	1,41
	14 000
	19 740
	nejméně 6 plošek/ha max. po 0,04 ha, bez výtěže hroubí

	524 F 3
	Hutě, PR Malý Smrk, pod Barabskou u Suchého potoka
	intenzivní prořezávka s uvolněním listnáčů 
	1,94
	8 000
	15 520

	536 B 2a 
	Čeladná, 1. zóna Kněhyně-Č.mlýn
	intenzivní prořezávka s uvolněním listnáčů + vytvoření či rozšíření světlin s borůvkou s úklidem hmoty
	1,17
	14 000
	16 380
	nejméně 6 plošek/ha max. po 0,04 ha, bez výtěže hroubí

	536 B 3
	Čeladná, 1. zóna Kněhyně-Č. mlýn
	intenzivní prořezávka s uvolněním listnáčů + vytvoření či rozšíření světlin s borůvkou s úklidem hmoty
	3,97
	14 000
	55 580
	nejméně 6 plošek/ha max. po 0,04 ha, bez výtěže hroubí

	512 A 3b
	Čeladná, 1. zóna Kněhyně - Č. mlýn, V.Stolová
	intenzivní prořezávka s uvolněním listnáčů + vytvoření či rozšíření světlin s borůvkou s úklidem hmoty
	2,57
	14 000
	35 980
	nejméně 6 plošek/ha max. po 0,04 ha, bez výtěže hroubí

	525 E 3a
	Čeladná, PR Bučací potok
	intenzivní prořezávka s uvolněním listnáčů
	0,87
	10 000
	8 700
	velmi prudký svah kolem potoka

	528 C 3
	Čeladná, PR Bučací potok
	intenzivní prořezávka s uvolněním listnáčů
	0,7
	10 000
	7 000
	velmi prudký svah kolem potoka

	532 E 4a/3
	Čeladná, PR Smrk, Kořenská ráztoka
	vytvoření či rozšíření světlin s borůvkou s úklidem hmoty + prořezávka s uvolněním listnáčů a JD 
	4,05
	12 000
	48 600
	nejméně 6 plošek/ha max. po 0,04 ha, bez výtěže hroubí

	540 A 4/3
	Čeladná, PR Smrk,za Hubertkou
	vytvoření či rozšíření světlin s borůvkou s úklidem hmoty + prořezávka s uvolněním listnáčů a JD 
	10,9
	12 000
	130 800
	nejméně 6 plošek/ha max. po 0,04 ha, bez výtěže hroubí

	443 C 0 
	Samčanka, pod vrcholem Trojačky v okolí prameniště Panského potoka 
	2 oplocenky s celkovým obvodem 250 m včetně úpravy proti zraňování tetřevů proplétáním pletiva větvemi nebo překrytím maskovací sítí
	0,5
	125 000
	62 500
	stavba opocenek na kalamitní ploše po větrném polomu; špatná dostupnost, traktorem jen na hřeben, pak materiál snášet ručně dolů 

	443 C 0 
	Samčanka, pod vrcholem Trojačky v okolí prameniště Panského potoka 
	výsadba 1000 ks jedle bělokoré a 2000 ks buku lesního do oplocenek i mimo ně v bioskupinách (popis viz smlouva).
	3000
	18
	54 000
	uvést cenu včetně sadebního materiálu

	444 A 0 
	Samčanka, U Betléma, hřeben 
	1 malá oplocenka s obvodem 50 m k ochraně zmlazení jeřábu včetně úpravy proti zraňování tetřevů proplétáním pletiva větvemi nebo překrytím maskovací sítí
	0,05
	125 000
	6 250
	příjezd traktorem na hřeben

	443 A 3
	Samčanka, nad chatou
	vytvoření či rozšíření světlin s borůvkou s úklidem hmoty + uvolnění listnáčů a JD (bez celkové probírky - v porostu byla před 1 - 2 roky)
	2,22
	10 000
	22 200
	nejméně 4 plošky/ha po 0,04 ha, výtěž hroubí - nutná koordinace s Biskupskými lesy při vyklizování dřeva 

	443 A 4
	Samčanka, nad chatou
	vytvoření či rozšíření světlin s borůvkou s úklidem hmoty + uvolnění listnáčů a JD (bez celkové probírky - v porostu byla před 1 - 2 roky)
	1,32
	10 000
	13 200
	nejméně 4 plošky/ha po 0,04 ha, výtěž hroubí - nutná koordinace s Biskupskými lesy při vyklizování dřeva 

	444 B 2b
	Samčanka, na více místech nad Ledovým potokem
	intenzivní prořezávka + vytvoření či rozšíření světlin s borůvkou s úklidem hmoty
	4,46
	14 000
	62 440
	nejméně 6 plošek/ha max. po 0,04 ha, bez výtěže hroubí

	444 E 2a
	Samčanka, Ledy
	intenzivní prořezávka + vytvoření či rozšíření světlin s borůvkou s úklidem hmoty
	1,45
	14 000
	20 300
	nejméně 6 plošek/ha max. po 0,04 ha, bez výtěže hroubí

	301 D 3
	Bílá, pod Betlémem
	vytvoření či rozšíření světlin s borůvkou s úklidem hmoty + prořezávka (probírka) uvolnění jednotlivých listnáčů a JD
	2,26
	12 000
	27 120
	nejméně 4 plošky/ha po 0,04 ha, výtěž hroubí - nutná koordinace s Biskupskými lesy při vyklizování dřeva 

	301 D 4
	Bílá, pod Betlémem
	vytvoření či rozšíření světlin s borůvkou s úklidem hmoty + prořezávka (probírka) uvolnění jednotlivých listnáčů a JD
	1,51
	12 000
	18 120
	nejméně 4 plošky/ha po 0,04 ha, výtěž hroubí - nutná koordinace s Biskupskými lesy při vyklizování dřeva 

	302 A 1a
	Bílá, Rožnovský
	intenzivní prořezávka + vytvoření či rozšíření světlin s borůvkou s úklidem hmoty
	0,86
	14 000
	12 040
	nejméně 6 plošek/ha max. po 0,04 ha, bez výtěže hroubí, nižší výška porostu 

	302 A 2b
	Bílá, Rožnovský
	intenzivní prořezávka + vytvoření či rozšíření světlin s borůvkou s úklidem hmoty
	1,27
	14 000
	17 780
	nejméně 6 plošek/ha max. po 0,04 ha, bez výtěže hroubí

	302 D 1a
	Bílá, pod Farstplacem
	intenzivní prořezávka + vytvoření či rozšíření světlin s borůvkou s úklidem hmoty
	0,11
	14 000
	1 540
	nejméně 6 plošek/ha max. po 0,04 ha, bez výtěže hroubí, malá výška porostu 

	302 D 2
	Bílá, pod Farstplacem
	intenzivní prořezávka + vytvoření či rozšíření světlin s borůvkou s úklidem hmoty
	0,7
	14 000
	9 800
	nejméně 6 plošek/ha max. po 0,04 ha, bez výtěže hroubí

	303 A 1a
	Bílá, pod Lhotskou
	vytvoření či rozšíření světlin s borůvkou s úklidem hmoty + uvolnění listnáčů a JD (bez celkové prořezávky - v porostu byla před rokem)
	1,34
	9 000
	12 060
	nejméně 6 plošek/ha max. po 0,04 ha, bez výtěže hroubí

	303 A 2
	Bílá, pod Lhotskou
	vytvoření či rozšíření světlin s borůvkou s úklidem hmoty + uvolnění listnáčů a JD (bez celkové prořezávky - v porostu byla před rokem)
	3,02
	9 000
	27 180
	nejméně 6 plošek/ha max. po 0,04 ha, bez výtěže hroubí

	577 B 3
	Podolanky, Trojačka
	vytvoření či rozšíření světlin s borůvkou s úklidem hmoty + probírka s ponecháním hmoty na místě (rozřezání)
	2,62
	12 000
	31 440
	nejméně 10 plošek/ha po 0,02 ha, bez výtěže hroubí 

	577 C 2a
	Podolanky, Pod kohutem
	vytvoření či rozšíření světlin s borůvkou s úklidem hmoty + prořezávka včetně uvolnění listnáčů a JD
	1,19
	12 000
	14 280
	nejméně 10 plošek/ha po 0,02 ha, bez výtěže hroubí

	Celkem za všechna opatření:
	750 550
	Kč

	Popis oplocenek: výška pletiva 180 cm, přichyceno k dřevěným kůlům v rozestupech 2,5 m, každý 3. kůl zavětrovaný, v pletivu zapletené smrkové nebo ještě lépe jedlové větve. 
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