Smlouva o dílo

Číslo objednavatele:

Číslo zhotovitele: 
uzavřená ve smyslu ustanovení §1724 a násl. Obč. zák. 89/2012 Sb .mezi těmito stranami:

Objednatel:  Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.  (dále též jen ASU)


         Fričova 298, 251 65 Ondřejov,
         zastoupený ved. THS Libuší Kronusovou

,


         IČO: 67985815,

                                 DIČ: Není plátcem DPH,


         bank. spoj.: ČNB Praha 1, č.ú. 30007-69025011/0710
                                                               a

           Zhotovitel:   Jan Čížek
        Tehov 116, 251 01 Říčany u Prahy,
        IČO: 48698601,
                    DIČ: CZ5405312990,
                                Ban. spoj.: 19-6129500257/0100, KB Říčany
I. Předmět plnění.
Stavební úpravy a výměna stávající sanitární techniky  a vybavení na sociálním zařízení WC žen v přízemí Sluneční budovy
(Zmodernizování , zlepšení úklidu a hygienických podmínek WC ženy ).

1/ přípravné práce
-odstranění stávajícího keramického obložení a vybourání nefunkční zárubně

-demontáž WC mísy, umyvadla ,výlevky 

-vybourání skleněných luxfer mezi místností zádveří a kabinky WC

-vybourání a obnažení rozvodů teplé a studené vody a odpadů

2/ instalatérské práce
-nové rozvedení teplé a studené vody a odpadů pro výlevku, umyvadlo, WC

3/ zednické práce
-zazdění nových (pravých) zárubní pro uzavírání kabinky

-opravy po rozvodech vody, odpadů a elektroinstalaci

-zazdění modulu pro WC geberit

-vyzdění příčky nad novou zárubní

-příprava zdí před keramickým obkladem

-snížení stropu sádrokartonovým podhledem

4/ obkladačské práce
-provedení keramických obkladů stěn a podlahy 

5/ malířské a lakýrnické práce
-vymalování stěn a sádrokartonového stropu, nátěr zárubní

6/ dodání a  montáž sanitární techniky, vybavení
-stolek pod umyvadlo, umyvadlo, keramická zavěšená výlevka, modul geberit , mísa 

-vodovodní baterie a sifony 

-zárubeň, dveře a kování
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II.  Stanovení ceny a plnění.
Cena je stanovena dohodou ve výši 135.000,-Kč bez DPH,- Kč 163 350,- s  DPH. Cena bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla. Splatnost faktury bude činit 14 dnů. 
Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a objednateli předat v termínu do 31.3.2018
Objednatel se okamžikem uhrazení ceny stává výhradním majitelem předmětu plnění.

Záruka na dílo je stanovena na 24 měsíců.
III.  Ostatní ujednání.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel  a jeden objednatel. 
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). Účinnost smlouvy je datem zveřejnění v registru smluv dle Zák. 340/2015 Sb. Účinnost smlouvy je datem zveřejnění v registru smluv dle Zák. 340/2015 Sb.

Smlouva  zveřejněna se souhlasem dodavatele.
V Ondřejově dne 10.3.2018
Objednatel:  ……………………………              
Zhotovitel: …………………………….
