SMLOUVA O DÍLO

- Smluvní strany

1.	Objednatel:

Gymnázium Karla Sladkovského

Sladkovského nám.900/8

130 00  Praha 3

IČ: 61385131

Objednatel je v rámci této smlouvy spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“),

2.	Zhotovitel:

Petr Šitner, Krusičany 54, 257 41 Týnec nad Sázavou

IČ:  71379851                                                          DIČ:CZ8311230180

Bankovní spojení: 3068167329/0800

Zhotovitel je plátcem DPH.

- Předmět smlouvy

1. 	Zhotovitel jako osoba mající živnostenské oprávnění, které odpovídá předmětu díla podle této smlouvy (např. „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“) se zavazuje, že v souladu s dalšími ujednáními obsaženými v této smlouvě provede pro objednatele toto dílo: Odstranění vzedmuté části chodby, vlivem průsaku spodní vody v rozsahu 30 m2. Bude provedeno odstranění stávajícího lina, památkové dlažby, odbourání vzedmutí, provedení svislé a vodorovné hydroizolace, provedení odvětrání a drenáží, zasypání, zabetonování, natažení nivelační stěrky, po technologické přestávce položení lina a uvedení chodby do původního stavu.

2. Objednatel se zavazuje, že dokončené a řádně provedené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu díla.

- Lhůta a způsob plnění

1.  Zhotovitel zahájí práce dne 29. 3. 2018 a dílo provede do 2. 4. 2018.

2.  Závazek zhotovitele je splněn předáním dokončeného předmětu díla objednateli.

3.  V případě prodlení se splněním svého závazku ve lhůtě sjednané v odst. 1 zaplatí

zhotovitel objednateli kromě náhrady škody smluvní pokutu ve výši 200,- za každý i započatý den prodlení.

- Cena díla a platební podmínky

- Smluvní strany sjednávají, že cena díla činí bez DPH 93.625,- Kč

- Po dokončení díla bude vystavena faktura vč. 21% DPH, která bude uhrazena do 14 ti dnů na bankovní účet zhotovitele.

- Provádění díla

1.  Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí, řádně a včas. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit českými technickými normami, předpisy.

2.	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.  Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel zajistil nápravu, odstranil případné vady vzniklé vadným prováděním a aby dále dílo prováděl  řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel v přiměřené době, která činí alespoň 3 dny ode dne žádosti objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3. Rozhodne-li se objednatel předmět díla převzít i s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, smluvní strany sjednávají, že součástí zápisu o předání díla bude soupis případných drobných vad včetně dohody o opatřeních a lhůtách jejich odstranění.

- Záruka

1. 	Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v trvání 2 let. Záruční doba počíná běžet dnem splnění závazku zhotovitele provést dílo.

- Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou v této smlouvě upraveny odlišně, se řídí ustanoveními § 2586 - § 2630 a souvisejícími ustanoveními občanského zákoníku.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně dohodou smluvních stran obsaženou v písem-ných smluvních dodatcích.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1.

V Praze dne 23. 3. 2018

---------------------------- 			                         ------------------------------

objednatel 			                                                zhotovitel