Poptávající:

# Česká filharmonie

Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1

IČ: 00023264 DIČ: CZ00023264

# XXXXXXXXXXX

M: XXXXXXXXXXXXXX

E: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Akce:	Rudolfinum – televizní střižna

# Předmět:	jednostupňový projekt prostorové akustiky, osvětlení a vzduchotechniky Datum:	4. 3. 2018

Vyřizuje:	XXX XXX, XXXXX

Dobrý den,

na základě telefonické dohody Vám zasíláme cenovou nabídku na vypracování jednostupňového projektu prostorové akustiky  doplněného o profese osvětlení a vzduchotechnika v nově budované televizní střižně         v objektu Rudolfina.

# Rozsah nabídky:

Prostorová akustika + osvětlení + vzduchotechnika

  - stanovení cílových akustických parametrů (doba dozvuku)

  - akustické výpočty

  - návrh osvětlení prostoru střižny

  - návrh řešení rozvodů VZT střižny

  - návrh akustických úprav v konfrontaci s provozním a technickým řešením interiéru – materiály a pozice

  - vzájemná koordinace prostorové akustiky, osvětlení a VZT a rovněž spolupráce s profesí televizní technika

  - zakreslení akust. prvků na stěnách a na stropě včetně koordinace s VZT a osvětlením

  - výkresy funkčních detailů atypických akustických prvků

  - specifikace položek výkazu výměr dle požadavků DVZ

  - výkaz výměr a projektantský odhad cen prostorové akustiky, VZT a osvětlení

  - technická zpráva v podrobnosti DVZ

# Celková cena ................................................................................................................ 59 000,- Kč bez DPH

Pozn.:

- Prostorová akustika řeší distribuci užitečného zvukového signálu uvnitř prostoru. Neposuzuje problematiku stavební ani hlukové akustiky, tedy přenos zvuku do/z chráněné místnosti, stavební izolace, neprůzvučnosti konstrukcí, hlukové zatížení okolí, atd.

- Projekt je koncipován jako úprava interiéru a neuvažuje s projednáním s úřady

- Součástí výše definované projekční činnosti není řešení PBŘ a statiky.

# Termíny:

- odevzdání studie do 6 týdnů od zaslání závazné objednávky a poskytnutí požadovaných podkladů

- dílčí výstupy předávány průběžně

- zahájení realizačních prací – min. 6 týdnů od dokončení studie prostorové akustiky (čas nutný pro zpracování dílenské dokumentace, vzorování, dodávku materiálu a vlastní výrobu atypických prvků)

# Požadavky:

- stavební výkresy včetně řezů v dwg formátu

- specifikace veškerých konstrukcí a prvků, které mají na profesi prostorové akustiky vliv

- zajištění koordinace s profesí televizní technika

- splatnost faktury 30 dní

# Poznámky:

- platnost nabídky do 31.3.2018

V Praze 4. 3. 2018	XXX XXX

# Rozsah objednaného díla dle cenové nabídky č. 18-02-11a:

Část:	Objednáno jako celek	 Celková cena:	59 000 Kč bez DPH

# Objednatel:

Název společnosti:

Sídlo společnosti:

IČ:

Zástupce objednatele:

V Praze dne …….……. 2018	Razítko a podpis: ……………………..……….…………….

# Zhotovitel:

Název společnosti:	AVETON s.r.o.

Sídlo společnosti:	Krátkého 211/2, 190 00, Praha 9

IČ:	02436647

Zástupce zhotovitele:	XXXXX

V Praze dne 4. 3. 2018	Razítko a podpis: …………………..………….…………….

Objednatel svým podpisem potvrzuje souhlas s rozsahem nabízeného díla a závazně jej objednává. Případné rozdíly budou řešeny individuálně jako vícepráce nebo méněpráce a budou následně doúčtovány. Oboustranně potvrzená objednávka nahrazuje smlouvu o dílo.

ČESKÁ FILHARMONIE Alšovo nábřeží 79/12, 110 00 Praha 1

IČ: 00023264 Na fakturách prosím uvádějte rovněž DIČ: CZ00023264 Česká filharmonie je zapsána u Ministerstva kultury ČR pod čj. 5262/93

OBJEDNÁVKA Č. SA–18/042

AVETON s.r.o. Krátkého 211/2, 190 00, Praha 9 e-mail.: info@aveton.cz IČ: 02436647 DIČ: CZ02436647 Objednáváme u Vás vypracování jednostupňového projektu prostorové akustiky doplněného o profese osvětlení a vzduchotechnika v nově budované televizní střižně v objektu Rudolfina dle nabídky 18-02-11a ze 4.3.2018. Cena 59000,- Kč + DPH. Termín dodání projektu do 6 týdnů od obdržení objednávky. Zároveň žádáme o včasné dokončení projektu tak, aby případné realizační práce na úpravě akustiky mohly být dokončené a dílo bez vad a nedodělků předáno do 31.5.2018.

# Vyřizuje: XXX XXX tel: XXX XXX XXX e-mail: XXXXXXXXXXXX

Fakturu uhradíme z našeho účtu u ČNB, číslo účtu 12934011/0710

V Praze 13. 3. 2018 Objednal: XXX Příkazce operace: XXX Správce rozpočtu: XXX

# From: XXX 
	Sent: Tuesday, March 13, 2018 1:21 PM
	To: XXX
	Cc: XXX
	Subject: RE: Rudolfinum - televizní střižna - cenová nabídka AVETON

Dobrý deň, pán XXX,

Poprosím Vás o zrušenie pôvodnej objednávky a v prílohe posielam novú, ktorá sa viaže k ponuke 		č. 18-02-11a.

Zároveň Vás poprosím o spätné potvrdenie prijatia a akceptácie tejto objednávky.

Ďakujem.

Pekný deň,

XXX
		produkce

Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1 
		T: XXX XXX XXX
		E: XXXXX
		www.ceskafilharmonie.cz

Dobrý den,

Děkujeme za objednávku. V příloze posílám potvrzenou. Berte toto jako její akceptaci.

S pozdravem

XXXXXXXXXX

jednatel společnosti

AVETON s.r.o. I www.aveton.cz I  Krátkého 211/2, 190 00, Praha 9 I  tel.: XXX XXX XXX I  e-mail: XXX