SMLOUVA o dílo č. KT/9503/17

„Demolice stavby - pergola“

___________________________________________________________________

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

Článek I.

Smluvní strany

  - Objednatel 		:  Město Litvínov

Zastoupený		:  Mgr. Milanem Šťovíčkem – 2. místostarostou města

Sídlo			:  Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

IČ			:  002 66 027

DIČ 			:  CZ 00266027

Bankovní spojení	:  KB a.s. Litvínov

č. ú.         	           	:  0000921491/0100

(dále jen objednatel)

  - Zhotovitel		: PENNANT PART s.r.o.

Zastoupený		: Veronika Vašková – jednatelka

Ladislav Vašek – Obchodní ředitel a zmocněnec společnosti

Sídlo			: Lidická 700/19 Brno 602 00

IČ			: 04334426

DIČ			: CZ04334426

Bankovní spojení 	: xxxxxxxxxxxxx

č. ú. 			: xxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

  - Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:

za objednatele: Ing. Petr Řeháček MBA, vedoucí odboru nakládání s majetkem zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Bc. Hana Hoffmannová, vedoucí úseku městských služeb.

  - Za zhotovitele:

Ladislav Vašek - xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Článek II.

Předmět smlouvy

  - Předmětem plnění je:

- celková demolice stavby – pergoly umístěné na pozemku parc. č. 606/10 a parc č. 606/06 vše k. ú. Horní Litvínov,

- zapuštěné části konstrukce do chodníku budou odříznuty na úrovni povrchu chodníku a vzniklé plochy po odříznutí konstrukce budou zakryty živicí, zapuštěné části konstrukce do země budou odříznuty na úrovni pláně a případné nerovnosti budou zasypány zeminou,

- veškerá vzrostlá zeleň, stromy a keře budou chráněny před jejich poškozením,

- poškození stromů není přípustné,

- likvidace vzniklého odpadu,

- po dobu plnění předmětu smlouvy zajištění bezpečnosti osob a majetku.

  - Pozemek staveniště a přilehlého okolí bude po ukončení bouracích prací uklizen a uveden do vyhovujícího stavu, dle určení technika ONM. Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší okolí díla a veřejných komunikací. Zhotovitel neprodleně na svůj náklad vyčistí zasažené prostory.

.

  - Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo je uhradit po dohodě s poškozeným.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů.

  - Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní nebezpečí.

  - Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy bez vad převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. č. IV této smlouvy, o převzetí díla bude vyhotoven mezi objednatelem a zhotovitelem oboustranně odsouhlasený a podepsaný předávací protokol.

Článek III.

Doba plnění

  - Práce budou zahájeny do 15 pracovních dní po podpisu SoD a ukončeny do 30 dní po podpisu SoD.

  - Veškeré práce dle čl. II této smlouvy budou provedeny nejpozději 31. března 2018.

  - Nezahájí-li zhotovitel dílo výkonem prací na staveništi do 15 dnů od podpisu SoD, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek IV.

Cena

  - Cena za dílo dle článku II. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 229 400,- Kč bez DPH. (DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek).

  - Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení předmětu díla.

Článek V.

Platební podmínky

  - Zhotovitel bude fakturovat dílo jednorázově po předání díla dle čl. II. smlouvy o dílo. Součástí faktury je potvrzený předávací protokol.

  - Splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Platba se považuje za uhrazenou z hlediska její včasnosti dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.

  - Faktura bude mít tyto náležitosti:

- výslovný název „faktura“

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH v zákonné výši a dle zákonných podmínek,

- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy a IČ, DIČ,

- označení díla,

- den odeslání faktury a den splatnosti,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má zaplatit účtovaná suma,

- razítko a podpis oprávněné osoby,

- kopii protokolu o předání díla.

Bez těchto náležitostí nebude faktura proplacena.

  - Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

Článek VI.

Záruční doba

  - Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy (dílo) je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce 60 měsíců.

  - Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Převzetí je doloženo předávacím protokolem.

  - Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných záručních závad do 10 dnů od uplatnění reklamace.

Článek VII.

Smluvní pokuty

  - smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

  - Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu odevzdání díla činí 1 000,- Kč za každý kalendářní den z prodlení.

  - Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturace za každý započatý kalendářní den prodlení.

  - Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.

  - Splatnost smluvních pokut se sjednává na 10 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.

  - Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. VII. odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.

  - Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s Kooperativa, č. smlouvy 8603374365. na hodnotu škody ve výši 20 000 000,- Kč (minimálně ve výši nabídkové ceny včetně DPH) a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo.

Článek VIII.

Závěrečná ujednání

  - Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registr smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu v informačním systému registru smluv.

  - Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 po podpisu obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

  - Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne:

Za objednatele:                                                                         Za zhotovitele:

…………………………….                                                         ………………………………….

Mgr. Milan Šťovíček                                                        Ladislav Vašek obchodní ředitel

2. místostarosta města Litvínov                                    PENNANT PART s.r.o

Smlouva číslo: KT/9503/17

|  | Datum | Jméno | Funkce | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zpracoval: | 26.02.2018 | Bc. Hana Hoffmannová | Technik ONM |  |
| Schválil: | 26.02.2018 | Ing. Petr Řeháček | Vedoucí ONM |  |
| Správce rozpočtu: | 26.02.2018 | Ing. Zdena Burešová | Ekonom ONM |  |
| Právní oddělení: | 26.02.2018 | Mgr. Jan Buchta | Právní odd. |  |
| Schváleno - RM: |  |  |  |
| ZM: |  |  |  |
| Zveřejněno: |  |  |
| Vedení města: |  | Mgr. Milan Šťovíček | 2. místostarosta |  |