**SMLOUVA o dílo č. KT/9503/17**

**„Demolice stavby - pergola“**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

uzavřená podle § **2586** a násl. zákona č. **89/2012** Sb.

(dále jen **Občanský** zákoník **v platném znění**)

**Článek I.**

**Smluvní strany**

* 1. Objednatel : **Město Litvínov**

Zastoupený : Mgr. Milanem Šťovíčkem – 2. místostarostou města

Sídlo : Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

IČ : 002 66 027

DIČ : CZ 00266027

Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov

č. ú. : 0000921491/0100

(dále jen **objednatel**)

* 1. Zhotovitel : PENNANT PART s.r.o.

Zastoupený : Veronika Vašková – jednatelka

Ladislav Vašek – Obchodní ředitel a zmocněnec společnosti

Sídlo : Lidická 700/19 Brno 602 00

IČ : 04334426

DIČ : CZ04334426

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxx

č. ú. : xxxxxxxxxxxx

(dále jen **zhotovitel**)

* 1. Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:

za objednatele: Ing. Petr Řeháček MBA, vedoucí odboru nakládání s majetkem zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Bc. Hana Hoffmannová, vedoucí úseku městských služeb.

* 1. Za zhotovitele:

Ladislav Vašek - xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Článek II.**

**Předmět smlouvy**

* 1. Předmětem plnění je:
* celková demolice stavby – pergoly umístěné na pozemku parc. č. 606/10 a parc č. 606/06 vše k. ú. Horní Litvínov,
* zapuštěné části konstrukce do chodníku budou odříznuty na úrovni povrchu chodníku a vzniklé plochy po odříznutí konstrukce budou zakryty živicí, zapuštěné části konstrukce do země budou odříznuty na úrovni pláně a případné nerovnosti budou zasypány zeminou,
* veškerá vzrostlá zeleň, stromy a keře budou chráněny před jejich poškozením,
* poškození stromů není přípustné,
* likvidace vzniklého odpadu,
* po dobu plnění předmětu smlouvy zajištění bezpečnosti osob a majetku.
  1. Pozemek staveniště a přilehlého okolí bude po ukončení bouracích prací uklizen a uveden do vyhovujícího stavu, dle určení technika ONM. Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší okolí díla a veřejných komunikací. Zhotovitel neprodleně na svůj náklad vyčistí zasažené prostory.

.

* 1. Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo je uhradit po dohodě s poškozeným.
  2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů.
  3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
  4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní nebezpečí.
  5. Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy bez vad převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. č. IV této smlouvy, o převzetí díla bude vyhotoven mezi objednatelem a zhotovitelem oboustranně odsouhlasený a podepsaný předávací protokol.

**Článek III.**

**Doba plnění**

* 1. Práce budou zahájeny do 15 pracovních dní po podpisu SoD a ukončeny do 30 dní po podpisu SoD.
  2. Veškeré práce dle čl. II této smlouvy budou provedeny nejpozději 31. března 2018.
  3. Nezahájí-li zhotovitel dílo výkonem prací na staveništi do 15 dnů od podpisu SoD, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

**Článek IV.**

**Cena**

* 1. Cena za dílo dle článku II. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 229 400,**-** Kč bez DPH. (DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek).
  2. Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení předmětu díla.

**Článek V.**

**Platební podmínky**

* 1. Zhotovitel bude fakturovat dílo jednorázově po předání díla dle čl. II. smlouvy o dílo. Součástí faktury je potvrzený předávací protokol.
  2. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Platba se považuje za uhrazenou z hlediska její včasnosti dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.
  3. Faktura bude mít tyto náležitosti:
* výslovný název „faktura“
* celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH v zákonné výši a dle zákonných podmínek,
* označení objednatele a zhotovitele včetně adresy a IČ, DIČ,
* označení díla,
* den odeslání faktury a den splatnosti,
* označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má zaplatit účtovaná suma,
* razítko a podpis oprávněné osoby,
* kopii protokolu o předání díla.

Bez těchto náležitostí nebude faktura proplacena.

* 1. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

**Článek VI.**

**Záruční doba**

* 1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy (dílo) je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce 60 měsíců.
  2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Převzetí je doloženo předávacím protokolem.
  3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných záručních závad do 10 dnů od uplatnění reklamace.

**Článek VII.**

**Smluvní pokuty**

* 1. smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
  2. Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu odevzdání díla činí 1 000,- Kč za každý kalendářní den z prodlení.
  3. Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturace za každý započatý kalendářní den prodlení.
  4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.
  5. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 10 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.
  6. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. VII. odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.
  7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s Kooperativa, č. smlouvy 8603374365. na hodnotu škody ve výši 20 000 000,- Kč (minimálně ve výši nabídkové ceny včetně DPH) a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo.

**Článek VIII.**

**Závěrečná ujednání**

* 1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registr smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu v informačním systému registru smluv.

* 1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
  2. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 po podpisu obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
  3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
  4. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………. ………………………………….

Mgr. Milan Šťovíček Ladislav Vašek obchodní ředitel

2. místostarosta města Litvínov PENNANT PART s.r.o

**Smlouva číslo: KT/9503/17**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Datum** | **Jméno** | **Funkce** | **Podpis** |
| **Zpracoval:** | 26.02.2018 | Bc. Hana Hoffmannová | Technik ONM |  |
| **Schválil:** | 26.02.2018 | Ing. Petr Řeháček | Vedoucí ONM |  |
| **Správce rozpočtu:** | 26.02.2018 | Ing. Zdena Burešová | Ekonom ONM |  |
| **Právní oddělení:** | 26.02.2018 | Mgr. Jan Buchta | Právní odd. |  |
| **Schváleno - RM:** |  |  |  |
| **ZM:** |  |  |  |
| **Zveřejněno:** |  |  |
| **Vedení města:** |  | Mgr. Milan Šťovíček | 2. místostarosta |  |