Dodatek č. 1 ke

# SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2015/12

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Statutární město Pardubice, IČ: 00274046, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice,

zastoupené: 		Ing. arch. Zuzana Kavalírová, vedoucí odboru hlavního architekta

e-mail: 			zuzana.kavalirova@mmp.cz,

bankovní spojení:

č.ú.:

na straně jedné jako objednatel

(dále jen „objednatel“)

a

Atelier “AURUM“ s. r.o., IČ:  42937680, se sídlem Jiráskova 21, 530 02 Pardubice,

zastoupená: Ing. arch. Ivana Petrů, jednatel společnosti,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1226,

e-mail:

tel., MT:

DIČ:  			CZ 42937680,

bankovní spojení:

č.ú.:

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I.

### Smluvní strany mezi sebou dne 7. 3. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 2015/12 (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je zpracování XVIII. Změny Územního plánu města Pardubice.

### Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy o dílo a za tímto účelem po vzájemné dohodě uzavírají tento dodatek č. 1, kterým dochází k následujícím níže uvedeným změnám smlouvy.

### II.

Dodatek č. 1 mění a doplňuje smlouvu o dílo v těchto bodech:

#### 1. Ustanovení čl. II. Předmět smlouvy, předmět plnění, odst. 2.3. SOD, jež zní:

2.3. 	Dílo bude zpracováno ve čtyřech etapách:

| 1. etapa | Návrh XVIII. Změny ÚPM Pardubice na základě schváleného zadání - návrh pro společné jednání (podle § 50 zákona č. 183/2006 Sb.) |
| --- | --- |
| 2. etapa | Upravený návrh XVIII. Změny ÚPM Pardubice pro veřejné projednání (§ 51 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb.) |
| 3. etapa | XVIII. Změna ÚPM Pardubice (čistopis - § 53, zákona č. 183/2006 Sb.) a) XVIII. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání b) XVIII. změna po vydání zastupitelstvem města |
| 4. etapa | Právní stav ÚPM Pardubice po jeho XVIII. Změně |

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

2.3. 	Dílo bude zpracováno ve čtyřech etapách

| 1. etapa | Návrh XVIII. Změny ÚPM Pardubice na základě schváleného zadání - návrh pro společné jednání (podle § 50 zákona č. 183/2006 Sb.) |
| --- | --- |
| 2. etapa | Upravený návrh XVIII. Změny ÚPM Pardubice pro veřejné projednání (§ 51 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb.) |
| 3. etapa | XVIII. Změna ÚPM Pardubice (čistopis - § 53, zákona č. 183/2006 Sb.) a) XVIII. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání b) XVIII. změna po vydání zastupitelstvem města |
| 4. etapa | Úplné znění ÚPM Pardubice po XVIII. a XVIIb. Změně |

#### 2. Ustanovení čl. IV. Cena díla, odst. 4.1. SOD, jež zní:

4.1. 	Cena za řádné a včasné provedení díla je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o  cenách, ve znění pozdějších předpisů takto:

Cena díla dle požadavků schváleného zadání

| etapa | název | cena bez DPH | DPH 21% | cena celk. vč.DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. etapa | Návrh XVIII. Změny podle § 50 zákona 183/2006 Sb. (prověření hranice zastavěného území, prověření limitů využití území, grafické zpracování měněných ploch, zpracování textové části – úpravy závazné části ÚP a zpracování textové části odůvodnění, práce specialistů, vyhodnocení záborů ZPF, tisk a kompletace, účast na společném jednání) | 42.000,- Kč | 8.820,- Kč | 50.820,- Kč |
| 2. etapa | Upravený návrh XVIII. Změny ÚPM | 13.500,- Kč | 2.835,- Kč | 16.335,- Kč |
| 3. etapa | XVIII. Změna ÚPM (čistopis) XVIII. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání b) XVIII. změna po vydání zastupitelstvem města | 11.000,- Kč | 2.310,- Kč | 13.310,- Kč |
| 4. etapa | Právní stav ÚPM po XVIII. Změně | 40.800,- Kč | 8.568,- Kč | 49.368,- Kč |
|  | cena celkem | 107.300,- Kč | 22.533,- Kč | 129.833,- Kč |

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

4.1. 	Cena za řádné a včasné provedení díla je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o  cenách, ve znění pozdějších předpisů takto:

| etapa | název | cena bez DPH | DPH 21% | cena celk. vč.DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. etapa | Návrh XVIII. Změny podle § 50 zákona 183/2006 Sb. (prověření hranice zastavěného území, prověření limitů využití území, grafické zpracování měněných ploch, zpracování textové části – úpravy závazné části ÚP a zpracování textové části odůvodnění, práce specialistů, vyhodnocení záborů ZPF, tisk a kompletace, účast na společném jednání) | 42.000,- Kč | 8.820,- Kč | 50.820,- Kč |
| 2. etapa | Upravený návrh XVIII. Změny ÚPM | 13.500,- Kč | 2.835,- Kč | 16.335,- Kč |
| 3. etapa | XVIII. Změna ÚPM (čistopis) XVIII. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání b) XVIII. změna po vydání zastupitelstvem města | 11.000,- Kč | 2.310,- Kč | 13.310,- Kč |
| 4. etapa | Úplné znění ÚPM Pardubice po XVIII. a XVIIb. Změně | 113.200,- Kč | 23.772,- Kč | 136.972,- Kč |
|  | cena celkem | 179.700,- Kč | 37.737,- Kč | 217.437,- Kč |

# 3. Ustanovení čl. IV., Cena díla, odst. 4.5. dle SOD, jež zní:

4.5. 	Dohodnutá cena zahrnuje:

v 1. etapě:

- 2 tisková paré návrhu XVIII. Změny ÚPM Pardubice + data ve formátu PDF na CD

- účast zhotovitele na společném jednání

ve  2. etapě:

- 2 tisková paré upraveného návrhu XVIII. Změny ÚPM Pardubice + data ve formátu PDF na CD

- účast zhotovitele na veřejném projednání

ve 3a. etapě:

- 1 tiskové paré XVIII. Změny ÚPM Pardubice + data ve formátu PDF na CD  – pro předložení zastupitelstvu města k vydání

ve 3b. etapě:

- 3 kompletní tisková paré XVIII. změny a 1 výtisk textové části po vydání zastupitelstvem města („čistopisu“) + data ve formátu PDF na CD

- Grafická data výrokové části XVIII. ZMĚNY ÚPM tj. bez odůvodnění (vektorová data jednotlivých entit dotčených jevů)  budou předána v rozsahu přiměřeně dle metodiky MINIS (metodiku není možno striktně dodržet, neboť formálně musí XVIII. Změna navázat na platný ÚPM, který je zpracován mimo zásady této metodiky)

ve 4. etapě

- 4 paré právního stavu ÚPM Pardubice po XVIII. Změně ve věcném rozsahu předaného právního stavu před XVIII. Změnou.

# se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

4.5. 	Dohodnutá cena zahrnuje:

v 1. etapě:

- 2 tisková paré návrhu XVIII. Změny ÚPM Pardubice + data ve formátu PDF na CD

- účast zhotovitele na společném jednání

ve  2. etapě:

- 2 tisková paré upraveného návrhu XVIII. Změny ÚPM Pardubice + data ve formátu PDF na CD

- účast zhotovitele na veřejném projednání

ve 3a. etapě:

- 1 tiskové paré XVIII. Změny ÚPM Pardubice + data ve formátu PDF na CD  – pro předložení zastupitelstvu města k vydání

ve 3b. etapě:

- 3 kompletní tisková paré XVIII. změny a 1 výtisk textové části po vydání zastupitelstvem města („čistopisu“) + data ve formátu PDF na CD

- Grafická data výrokové části XVIII. ZMĚNY ÚPM tj. bez odůvodnění (vektorová data jednotlivých entit dotčených jevů)  budou předána v rozsahu přiměřeně dle metodiky MINIS (metodiku není možno striktně dodržet, neboť formálně musí XVIII. Změna navázat na platný ÚPM, který je zpracován mimo zásady této metodiky)

ve 4. etapě

- 4 paré Úplného znění ÚPM Pardubice po XVIII. a XVIIb. Změně ve věcném rozsahu předaného právního stavu před vydáním XVIII. a XVIIb. Změny ÚPM. Předána objednateli budou 4 tisková paré a CD s daty Úplného znění ÚPM Pardubice ve formátu PDF.

#### 4. Ustanovení čl. VI., Termíny plnění, odst. 6.1. dle SOD, jež zní:

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

| 1. etapa | b) do 10ti týdnů od předání schváleného zadání XVIII. Změny ÚPM Pce a všech kompletních podkladů pro zpracování návrhu změny dle čl. 2.5. odst. a) až f) této SOD |
| --- | --- |
| 2. etapa | Do 5ti týdnů od předání pokynů k úpravám po společném jednání (ve smyslu §51 stavebního zákona) |
| 3. etapa | a) XVIII. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání - do 3 týdnů od předání pokynů k úpravám po veřejném projednání (ve smyslu §53 stavebního zákona) b) XVIII. změna po vydání zastupitelstvem města a data (dle bodu 4.6 této smlouvy o dílo – 3. etapa) – do 3 týdnů od vydání XVIII. změny |
| 4. etapa | Právní stav ÚPM Pardubice po jeho XVIII. Změně – do 4 týdnů od nabytí právní moci OOP (vydání XVIII. Změny ÚPM Pardubice) |

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

6.1.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

| 1. etapa | b) do 10ti týdnů od předání schváleného zadání XVIII. Změny ÚPM Pce a všech kompletních podkladů pro zpracování návrhu změny dle čl. 2.5. odst. a) až f) této SOD |
| --- | --- |
| 2. etapa | Do 5ti týdnů od předání pokynů k úpravám po společném jednání (ve smyslu §51 stavebního zákona) |
| 3. etapa | a) XVIII. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání - do 3 týdnů od předání pokynů k úpravám po veřejném projednání (ve smyslu §53 stavebního zákona) b) XVIII. změna po vydání zastupitelstvem města a data (dle bodu 4.6 této smlouvy o dílo – 3. etapa) – do 3 týdnů od vydání XVIII. změny |
| 4. etapa | Úplné znění ÚPM Pardubice po jeho XVIII. a XVIIb. Změně – do 30. 04. 2018 |

# 5. Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. 2015/12 na zpracování XVII. Změny ÚPM Pardubice, jež zní:

I. Obsah dokumentace:

1. etapa:

I. Návrh XVIII. Změny ÚPM Pardubice

I.A – textová část – úpravy v textové části platné ÚPD (dle právního stavu)

I.B – grafická část

- výkres základního členění

- hlavní výkres

- technická infrastruktura (dle potřeby)

- výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (dle potřeby)

II. Odůvodnění XVIII. Změny ÚPM Pardubice

II.A – textová část – obsah dle vyhl. 500/2006 Sb.

II.B – grafická část

- koordinační výkres

- výkres předpokládaných záborů půdního fondu

2. etapa: upravený návrh XVIII. Změny ÚPM Pardubice

viz obsah 1. etapy

3. etapa: XVIII. Změny ÚPM Pardubice („čistopis“)

viz obsah 2. Etapy

4. etapa: Právní stav ÚPM Pardubice po jeho XVIII. Změně ve věcném rozsahu předaného právního stavu před XVIII. Změnou

se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 1 níže uvedeného znění:

I. Obsah dokumentace:

1. etapa:

I. Návrh XVIII. Změny ÚPM Pardubice

I.A – textová část – úpravy v textové části platné ÚPD (dle právního stavu)

I.B – grafická část

- výkres základního členění

- hlavní výkres

- technická infrastruktura (dle potřeby)

- výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (dle potřeby)

II. Odůvodnění XVIII. Změny ÚPM Pardubice

II.A – textová část – obsah dle vyhl. 500/2006 Sb.

II.B – grafická část

- koordinační výkres

- výkres předpokládaných záborů půdního fondu

2. etapa: upravený návrh XVIII. Změny ÚPM Pardubice

viz obsah 1. etapy

3. etapa: XVIII. Změny ÚPM Pardubice („čistopis“)

viz obsah 2. Etapy

4. etapa: Úplné znění ÚPM Pardubice po jeho XVIII. a XVIIb. Změně ve věcném rozsahu předaného 	právního stavu 	před vydáním XVIII. a XVIIb. Změny.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2015/12 ze dne 7. 3. 2016 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

# V Pardubicích dne 19.3.2018					V Pardubicích dne 7.3.2018

…………………………………………….			    		      ……………………………………………..

# Statutární město Pardubice				 	  	Atelier “Aurum“ s.r.o.

Ing. Arch. Zuzana Kavalírová                                                   	          Ing. Arch. Ivana Petrů

objednatel						     zhotovitel