Dodatek č. 2 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O

č. smlouvy dodavatele: 1/014/2017

č. smlouvy objednatele: 826/2017

Název díla:

Rekonstrukce interiérů administrativní budovy Žatec

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

# Dodavatel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.

# Spořická 4965, 430 01 Chomutov

# IČO:	477 85 977

DIČ:					      CZ477 85 977

zastoupený:	Eduardem Malinou, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních:	Eduard Malina, jednatel

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: 	změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dle Změnového listu č. 2 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 2.

Mění se: 	Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a

dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH		3.285.000,00 Kč

z toho:

oprava: 1702 B + 1702 C + 1702 D + 1702 E + 1702 G       		2.125.423,63 Kč

investice: 1702 A + 1702 F 		 				1.159.576,37 Kč

Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 2 bez DPH 	   	    148.379,08 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH	           				3.433.379,08 Kč

z toho:

oprava: 1702 B + 1702 C + 1702 D + 1702 E + 1702 G       		2.258.357,14 Kč

investice: 1702 A + 1702 F 		 				1.175.021,94 Kč

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují

žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 26.03.2018			V Chomutově dne 26.03.2018

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík					Eduard Malina

investiční ředitel		 			jednatel

Povodí Ohře, státní podnik				TRANS-REGION-STAV s.r.o.