SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 v platném znění

I.

Smluvní strany

## objednatelem:    Úrazová nemocnice v Brně

příspěvková organizace Statutárního města Brna

se  sídlem: Ponávka 6, 662 50 Brno

zastoupena: Ing. Zdeňkem Buštíkem, MBA, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka Brno-venkov

číslo účtu: 19-8669700267/0100

IČ :  00209813

DIČ: CZ00209813

Organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1602

a

zhotovitelem:	ZPT Vigantice, spol. s r.o.

se  sídlem: Vigantice 266, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

zastoupena: p. Rudolfem Stodůlkou, jednatelem společnosti

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ :  48396044

DIČ: CZ48396044

Společnost zapsaná v OR u  KOS Ostrava  oddíl C, vložka 10108

(dále jen “zhotovitel”)

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli za níže uvedených podmínek soubor komplexu dorozumívacího zařízení na akci:

”Dodávka a montáž dorozumívacího zařízení pro OLÚ - Odborný léčebný ústav Úrazové nemocnice v Brně”

Bližší specifikace díla, jeho rozsah, je nabídka zhotovitele dle předmětné výzvy, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Zhotovitel se zavazuje dodat a namontovat nové prvky a kabeláže do stávajících trubkovodů, případně nově doplnit vedení, tam kde to bude nutné. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit.

III.

Termíny plnění

- Předání staveniště dne 19.3.2018, instalace – protažení vodičů – průběžně, dodávka, montáž a oživení zařízení od 19.3.2018 do 23.3.2018

- Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla do 1 dne od předání staveniště.

- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 29.3.2018 za předpokladu, že staveniště bude předáno dle odst. 1 tohoto čl.

IV.

Cena za dílo a platební podmínky

Cena za dílo celkem bez DPH činí :  295.690,00 Kč
			         21%      62.094,90 Kč
                                                           357.785,00 Kč

- Cena díla bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, č.ú:  xxxxxxxxxx,  a to na základě faktury vystavené po předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 30 dnů.

- Závazek splatnosti ceny díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu v souladu s příslušnými právními předpisy. Pokud nedojde k převzetí díla, není objednatel s úhradou ceny v prodlení.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, bezpečnostní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

- Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti a za cenu dle čl. IV.

- Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, položkovým rozpočtem (příloha č. 1) a platnými obecně závaznými právními předpisy a normami vztahujícími se na toto dílo.

- Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět této smlouvy s maximální odbornou péči a hospodárností při provádění všech prací.

- Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele provádět žádné změny díla. Tato povinnost se vztahuje i na použité materiály a technologie.

- Zhotovitel se zavazuje na předaném staveništi udržovat pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

- O průběhu stavebních prací a dalších skutečnostech, rozhodných pro plnění smlouvy, vede zhotovitel v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy stavební deník po celou dobu realizace díla od převzetí staveniště, až do odstranění případné vady či nedodělku, uvedeného v zápisu o předání a převzetí díla.

- Zhotovitel odpovídá za přesné a průběžné vedení údajů a podkladů o skutečném provedení díla.

- Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky pověřených zaměstnanců objednatele. Pokud by pokyny a požadavky byly v rozporu s citovanými normami je povinností zhotovitele na tuto skutečnost písemně upozornit objednatele a vyžádat si jeho písemný souhlas.

- Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla v co nejmenší míře narušit provoz objednatele, zachovávat pořádek a čistotu a vyvarovat se jednání ohrožujícího zdraví lidí nebo životního prostředí, je povinen dodržovat veškeré požární, bezpečnostní a hygienické předpisy.

- Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat a poskytnout potřebnou součinnost pověřeným zástupcům objednatele.

- Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a použitých materiálů a přizvat si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Objednatel je zejména oprávněn kontrolovat části díla, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zástupce objednatele je oprávněn přerušit práce na realizaci díla, není-li dílo prováděno v souladu s touto smlouvou nebo nejsou-li dodržovány obecně závazné právní předpisy, je-li ohrožena kvalita díla, jsou-li používány nevhodné materiály apod. Doba přerušení z viny zhotovitele nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla. Zhotovitel je v tomto případě povinen provést nápravu a zjištěné vady odstranit ve lhůtě písemně dohodnuté mezi oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nejpozději však do 5-ti dnů. Pokud zhotovitel vady neodstraní, může objednatel od této smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel se zavazuje v den předání díla nebo jiný dohodnutý den zaškolit objednatele formou praktické instruktáže personálu na instalovaných systémech.

VI.

Předání díla

- Zhotovitel odevzdá dokončené dílo a objednatel jej převezme formou zápisu o předání a převzetí díla podepsaného pověřenými zástupci obou smluvních stran. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli i příslušné atesty a osvědčení o jakosti a kompletnosti díla, dále také návod k použití v českém jazyce.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy, projektové dokumentace, příslušných právních předpisů, společně s dílem není předána dokumentace, příslušné atesty apod. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami, dohodne se v zápise o předání a převzetí díla způsob a lhůta k jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod tímto nejsou dotčeny. Nestane-li se tak, má objednatel právo nechat vady a nedodělky odstranit na náklady zhotovitele.

- Před předáním díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady veškeré předepsané zkoušky, kontroly a revize díla a potvrzení o těchto zkouškách předat objednateli společně s dílem.

- Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli. Pokud jsou však v zápisu uvedeny vady a nedodělky, je závazek předání díla splněn až okamžikem úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla. O úplném odstranění všech vad a nedodělků sepíší zástupci smluvních stran zápis o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.

- Okamžikem předání díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle.

VII.

Odpovědnost zhotovitele za vady, záruka

- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla po dobu 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá v rámci záruky, že dílo má vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami a touto smlouvou. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla, u vad a nedodělků dnem podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.

- Během trvání záruční lhůty se zhotovitel zavazuje vady díla bezplatně odstranit. Náklady na práci, materiál, cestovní náklady, jakož i veškeré další náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s odstraňováním vad v záruční lhůtě, hradí v plné výši zhotovitel.

- Má-li dílo v záruční době vady, oznámí objednatel tuto skutečnost písemně zhotoviteli do jeho sídla. V oznámení objednatel uvede zjištěné vady a popíše, jak se projevují. Nejpozději do 5-ti dnů od obdržení reklamace sdělí zhotovitel, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady. Pokud tak neučiní, má se za to, že zhotovitel reklamaci uznává. Zhotovitelem navržená lhůta k odstranění vad nesmí být delší než 10 dnů od uznání vady zhotovitelem. Pokud charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší. Bude-li se jednat o vady havarijní, pro které není možné dílo bezpečně a plynule provozovat, nastoupí zhotovitel k odstranění vady okamžitě a vadu odstraní neprodleně. Pokud zhotovitel vadu neodstraní, má objednatel právo pověřit jejich odstraněním jiný subjekt na náklady zhotovitele.

- Smluvní strany se dohodly, že po uplynutí záruky bude zhotovitel poskytovat servis na předmět smlouvy za tyto maximální ceny, které budou garantovány po dobu 5-ti let od uplynutí záruční doby na předmět smlouvy:

- cena servisní hodiny po dobu 5-ti let od uplynutí záruky:: 750,00 Kč bez DPH,

- kompletní cena za dojezd do ÚN platná po dobu 5 let po uplynutí záruky: 5.100,00 Kč bez DPH.

- Záruční servis je prováděn výhradně servisním oddělením zhotovitele nebo je zhotovitelem povinen předložit kupujícímu smlouvu o spolupráci při provádění servisu uzavřenou se třetí osobou (autorizovaným servisním střediskem), z níž bude patrné, že servis bude zajištěn v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Kontakt pro servisní záležitosti: xxxxxxxxxxxxx

- Garantovaná doba odezvy (povinnost prodávajícího potvrdit přijetí požadavku kupujícího) u záručního i pozáručního servisu v pracovní době je do 2 hodin od nahlášení. Závada bude odstraněna nejpozději do 2 pracovních dnů od nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Jiný termín pro odstranění závady bude uveden v předávacím protokolu podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v opačném případě bude platit termín do 2 pracovních dnů od nahlášení závady. Nahlášení závady bude provedeno telefonickou nebo písemnou formou na výše uvedené kontakty. V případě, že dodavatel nenastoupí k provedení opravy do 2 dnů od nahlášení závady, je uživatel oprávněn nechat odstranit vady 3. osobou na náklady dodavatele. Nárok kupujícího na náhradu škody a případné sankce tím není dotčen. V případě, že odstranění závady přesáhne 2 pracovní dny od nahlášení, zavazuje se zhotovitel bezplatně zapůjčit jednotlivé vadné součásti systému, tak aby nebyl přerušen provoz.

- Po každé provedené servisní službě je servisní oddělení prodávající povinno vystavit protokol o provedeném zásahu s popisem závady, uvedením provedených úkonů, seznamem použitých náhradních dílů a potvrzením o propuštění zařízení do provozu. Tento protokol bude po ukončení a kontrole servisního zásahu zástupcem objednatele v osobě jednoho z biomedicínských techniků ÚN odsouhlasen a potvrzen a v případě pozáručního servisu bude podkladem pro provedení fakturace.

- Reklamace funkčnosti a servisních úkonů budou uplatňovány písemně (e-mailem nebo poštou) na adrese prodávajícího (dispečink).

- Prodávající garantuje servisní podporu a zabezpečení dodávek náhradních dílů po dobu min. 10 let od roku předání předmětu smlouvy.

VIII.

Sankce

- Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění dohodnutého termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Tutéž povinnost má zhotovitel i v případě nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad a nedodělků díla sjednaného v protokolu o předání a převzetí díla.

- Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění lhůty pro odstranění vad v záruční i pozáruční době smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení.

- Nárok objednatele na náhradu škody, která přesahuje smluvní pokutu, není ustanovením odst. 1 a 2 tohoto článku dotčen.

- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu uhradit v plné výši objednateli náhradu škody, která objednateli vznikne v souvislosti s porušením povinností zhotovitele, která pro něj vyplývá z této smlouvy.

- Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti ceny díla, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

IX.

Odpovědnost za škodu

- Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy činit taková opatření a počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku škod.

- Pokud zhotovitel způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli.

- Nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště až do předání díla zhotovitel.

X.

Osoby pověřené k provádění díla

Objednatel pověřil k jednání a úkonům v technických záležitostech této smlouvy xxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx.

Zhotovitel pověřil k jednání a úkonům v technických záležitostech jakožto osobu odpovědnou za realizaci díla xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxx,e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

XI.

Závěrečná ustanovení

- Obě smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy.

- Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.

- Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Brně dne 22. 3. 2018

……………………………………….                        ……………………………………..

Za objednatele                                                                      Za zhotovitele