SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení §, 536 a násl. Obchodního zákoníku

níže uvedeného dav, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel,

Název: Mateřská škola nám. Jiřího z Lobkovic, Praha 3

Sídlo: nám. Jiřího z Lobkovic 23/119, l 30 00 Praha 3

Zastoupená paní ředitelkou Hanou Sekerovou

Tel.: +420 777 479 046

IČ: 65993110

Zhotovitel,

Název: Ing. Vladimír Nemčok

Sídlo: Levského 3205, 143 OO Praha 4

Tel.:	+420 725 042 400

IČO: 18399215

DIČ: CZ5812030004

Bankovní spojení: 0106442309 / 0800

jako objednatel na straně jedné ( dále jen ,.objednatel")

a zhotovitel,

jako zhotovitel na straně druhé ( dále jen „zhotoviteli")

takto:

I

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele stavení Úpravu místnosti 10m2 a stavbu solné jeskyně ( dále jen “předmět plnění”) a to řádně, včas a v dohodnuté kvalitě a objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení cenu podle či. III této smlouvy.

Předmět smlouvy bude realizován na adrese: nám. Jiřího z Lobkovic 23/119, 130 00 Praha 3.

II

Popis díla

- Předmět plnění obsahuje:

- Stavební úpravy prostor

- Pokrytí stěn ze solných bloků ( množství dle vnitřní dispozice. cca 4t ).

- Zabudováni prosvětlených solných kamenů, cca 8 — 10 ks

- Vyspárováni solných stěn.

- Montáž stropních panelů.

- Nástřik stropu bílou barvou.

- Pokrytí podlahy jemnou solí.

- Osvětlení bílými LED diodami.

- Osvětlení červených kamenů.

- Zabudováni dálkového ovládáni osvětlení LED a červených kamenů.

- Dokončovací práce a technologickě zprovoznění.

- Instruktáž použití v oblasti obsluhy, provozu a údržby.

III

Cena

Cena díla popsaného v ČI. 11 byla dohodnuta mezi smluvními stranami na 348.000 Kč s DPH.

Cena uvedená v tomto Článku zahrnuje všechny potřebné dílčí práce, materiály a výrobky, které potřebuje zhotovitel k zhotovení předmětu plnění.

IV

Platební podmínky

1.	Platba 50% bankovním převodem po podepsání smlouvy o dílo.

2.	Platba 30% z ceny solné jeskyně bankovním převodem po zhotovení solných stěn.

3.	Doplatek ve výši 20% z celkové ceny solné jeskyně bankovním převodem po zhotovení a předání díla.

V

Doba plnění

1.	Objednatel je povinen připravit a zhotoviteli umožnit přístup na místo zhotovení díla.

2.	Zhotovitel se zavazuje k dodržení těchto dílčích termínů:

Smluvní strany se dohodly, že 8.2.2018 dojde k převzetí staveniště, zhotovitel dodá dílo (jen v tom případě, že bude dodržena úhrada dle č1.1V této smlouvy) nejpozději do 30.5. 2018. V této lhůtě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a odevzdat objednateli. Objednatel je povinen takto provedené dílo bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání převzít.

VI

Odpovědnost za vady

1.	Zhotovitel je povinen na vlastní náklady opravit vady a nedodělky díla, a to neprodleně po té, co se o těchto vadách dověděl. Nejpozději je však povinen práce na opravách vad a nedodělků zahájit ve lhůtě 7 pracovních dnů poté, co se o nich dozvěděl.

2.	Zhotovitel přejímá záruku 2 roky.

3.	Reklamaci vady je objednatel povinen provést u zhotovitele písemně (např.E-mail), s technickým popisem vady.

VII

Závazky objednatele a zhotovitele

1.	Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla.

2.	Objednatel ručí za prostor včetně případných povolení státních orgánů (podle legislativy platné v ČR). K návrhu se připojují následující přílohy: dokumentace s vyznačením původního a navrhovaného způsobu užívání stavby( je-li potřeba) doklad prokazující vlastnické nebo jiné právo k stavbě, souhlas vlastníka stavby s navrhovanou změnou v souladu s jeho užíváním, pokud objednatel není vlastníkem stavby statický posudek a nosnost podlahy (je-li potřeba) zajišťuje objednatel stavební povolení (je-li potřeba) zajišťuje objednatel

3.	Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a jiné předpisy.

VIII

Splnění závazku zhotovitele

1.	Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání a převzetí díla — podpisem předávacího protokolu. Objednatel nemůže odmítnout převzetí díla, pokud toto nevykazuje žádné vady, popř. vykazuje ojedinělé závady či nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání a provozování provedeného díla. Veškeré zaplacené zálohy, doplatky a platby jsou nevratné.

2.	O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany písemný zápis — předávací protokol. Zhotovitel písemně vyzve objednavatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 7 pracovních dnů předem. Předání a převzetí díla musí být osobně přítomen zmocněnec objednatele i zhotovitele. V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kdy se je zhotovitel zavazuje odstranit.

IX

Sankční ustanovení

V případě prodlení objednatele s placením záloh podle této smlouvy většího než 10 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy nebo přerušit práce na zhotovování díla, a to do doby uhrazení dlužné částky objednatelem. O tuto dobu se prodlužuje termín dokončení díla.

X

Změny smlouvy, odstoupení

Tuto smlouvu lze změnit pouze číslovanými dodatky podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Toto ujednání se týká zejména podnětu k omezení rozsahu díla nebo k jeho rozšíření nad rámec této smlouvy, popřípadě změny použitých materiálů nebo technologií, stejně tak změny termínu pro dokončení díla.

XI

Závěrečné ustanovení

1.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků.

2.	Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomu účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti. Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou, v případě nutnosti soudní cestou.

3.	Obě strany se zavazují nejpozději po ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré písemnosti, které jí náleží. Rovněž se zavazují utajit znalosti a informace z oblasti druhé smluvní strany, a to jak během trvání smlouvy, tak i po jejím skončení.

4.	Platnost této smlouvy je stanovena datem dokončení díla dle bodu V této smlouvy, přičemž po tomto datu zůstávají v platnosti záruční doby na jednotlivé provedené práce a použité komponenty.

5.	Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou stranu, přitom každé vyhotovení této smlouvy má platnost originálu.

6.	Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují výše uvedení, objednatel a zhotovitel, své vlastnoruční podpisy.

7.	Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že celý text této smlouvy a veškeré skutečnosti v ní uvedené mohou být ze strany Městské části Prahy 3 zveřejněny a to včetně výše ceny, způsobu, místa a času pinění předmětu smlouvy.

Datum a místo: 8.2. 2018

Hana Sekerová, ředitelka MŠ

objednatel

ing. Vladimír Nemčok

stavba solných jeskyni'

Levského 3205/15, 143 00 Praha 4

IČ: 18399215, DIČ: CZ 812030004

zhotovitel