Smlouva  o dílo č. ORM 003/2018

uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

===========

Zhotovitel:				Jiří Kobylka

Adresa: 		 	Jiráskova 1386/105, Moravská Třebová - 							Předměstí, 57101

Telefon:			731151790

DIČ    :

IČO    : 			IČ: 11096993

Zastoupen :	     	Jiřím Kobylkou

Bankovní spojení:

Objednatel:				Město Moravská Třebová

Adresa :	           Moravská Třebová , TGM 29, PSČ 571 01

Telefon:            	461353111

DIČ:		           CZ 00277037

IČO:                  	277037

Zastoupen:        	JUDr. Milošem Izákem – starostou města

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I.

Předmět smlouvy

1/ „Obnova střechy vč. klempířských prvků, sněhových zábran a hromosvodů MÚ ul. Olomoucká 178/2, Moravská Třebová“

Předmět díla je blíže specifikován v předložené cenové nabídce č. 0717, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Při tom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a dodávek, které jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba, a o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl.

II.

Čas plnění

1/ Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období :

zahájení prací :         do 30.06.2018

dokončení prací:      do 30.09.2018

III.

Odměna za dílo a její fakturace

1. Dohodnutá cena za provedené dílo byla stanovena na základě  cenové nabídky č. 0717: 188.775 Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

2/ Obě smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu placení stavebního díla:

Faktury budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací.

3/ Faktury ve výši 50% ceny díla budou proplaceny po obdržení dotace z Ministerstva kultury ČR.

IV.

Odpovědnost a sankční vztahy

1/ Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které má dílo v době jeho předání a v průběhu záruční doby, která činí:  60 měsíců

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla objednateli.

2/ Při vadách díla platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku.

3/ Při nezaplacení faktury v termínu splatnosti může zhotovitel účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.

4/ Při nedodržení termínu zhotovení díla může objednatel účtovat za každý den prodlení 0,05 % z ceny nedokončených prací.

5/ Lhůta splatnosti činí 14 dnů od předání faktury odpovědnému pracovníkovi objednatele.

V.

Závěrečná ustanovení

1/ Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost

originálu.

2/ Případné změny a nebo doplňky  k této smlouvě platí jen tehdy, dojde-li k nim formou

písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

3/ Součástí smlouvy o dílo jsou Obchodní podmínky vyvěšené na webových stránkách města Moravská Třebová, www.moravskatrebova.cz

V tištěné podobě jsou Obchodní podmínky k nahlédnutí v kanceláři odboru rozvoje města na nám. TGM 32/29 v Moravské Třebové.

4/ Na základě dohody smluvních stran nebude použito ustanovení Část XI. Bankovní záruky z Obchodních podmínek města Moravská Třebová.

5/ Smlouva je v souladu s usnesením rady města č. 3374/R/190218 ze dne 19.02.2018, kterým bylo schváleno  uzavření smlouvy o dílo.

6/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.

V Moravské Třebové dne 12.3.2018		     V Moravské Třebové dne 12.3.2018

…………………………………			      ………………………………………..

Jiří Kobylka			                                    JUDr. Miloš Izák

starosta města