Smlouva  o dílo č. ORM 006/2018

uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

===========

Zhotovitel:				JS Moravská Třebová s.r.o.

Adresa: 		 	Linhartice 60, 571 01 Moravská Třebová

Telefon:			777279000

DIČ    : 			CZ28811852

IČO    : 			28811852

Zastoupen :	     	Františkem Navrátilem - jednatelem firmy

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel:				Město Moravská Třebová

Adresa :	           Moravská Třebová , TGM 29, PSČ 571 01

Telefon:            	461353111

DIČ:		           CZ 00277037

IČO:                  	277037

Zastoupen:        	JUDr. Milošem Izákem – starostou města

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I.

Předmět smlouvy

1/ „Obnova fasády severního průčelí zámku Moravská Třebová“

Předmět díla je blíže specifikován v předloženém nabídkovém rozpočtu ze dne 21.2.2018, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Při tom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a dodávek, které jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba, a o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl.

II.

Čas plnění

1/ Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období :

zahájení prací :         do 30.06.2018

dokončení prací:      do 30.11.2018

III.

Odměna za dílo a její fakturace

1/ Dohodnutá cena za provedené dílo byla stanovena na základě  nabídkového rozpočtu ze dne 21.2.2018: 178 998,10 Kč bez DPH, 216 587,80 Kč vč. DPH.

2/ Obě smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu placení stavebního díla:

Faktury budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací.

3/ Faktury ve výši 50% ceny díla budou proplaceny po obdržení dotace z Ministerstva kultury ČR.

U uskutečněného plnění bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty v platném znění.

IV.

Odpovědnost a sankční vztahy

1/ Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které má dílo v době jeho předání a v průběhu záruční doby, která činí:  60 měsíců

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla objednateli.

2/ Při vadách díla platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku.

3/ Při nezaplacení faktury v termínu splatnosti může zhotovitel účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.

4/ Při nedodržení termínu zhotovení díla může objednatel účtovat za každý den prodlení 0,05 % z ceny nedokončených prací.

5/ Lhůta splatnosti činí 14 dnů od předání faktury odpovědnému pracovníkovi objednatele.

V.

Závěrečná ustanovení

1/ Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost

originálu.

2/ Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zmocněnými zástupci obou stran.

3/ Případné změny a nebo doplňky  k této smlouvě platí jen tehdy, dojde-li k nim formou

písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

4/ Součástí smlouvy o dílo jsou Obchodní podmínky vyvěšené na webových stránkách města Moravská Třebová, www.moravskatrebova.cz

V tištěné podobě jsou Obchodní podmínky k nahlédnutí v kanceláři odboru rozvoje města na nám. TGM 32/29 v Moravské Třebové.

5/ Na základě dohody smluvních stran nebude použito ustanovení Část XI. Bankovní záruky z Obchodních podmínek města Moravská Třebová.

6/ Smlouva je v souladu s usnesením rady města č. 3408/R/050318 ze dne 05.03.2018, kterým bylo schváleno  uzavření smlouvy o dílo.

7/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.

V Moravské Třebové dne 12.3.2018  		      V Moravské Třebové dne 12.3.2018

………………………………………		      ………………………………………..

František Navrátil, jednatel firmy                              JUDr. Miloš Izák, starosta města