č. smlouvy ze strany objednatele: JS/0244/2016/OKS

 č. smlouvy ze strany zhotovitele: 3016

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi:

##### I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Valašské Meziříčí**

se sídlem: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený: starostou Bc. Robertem Stržínkem

IČ: 00 304 387

DIČ: CZ 00 304 387

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Valašské Meziříčí

č.účtu: 1229851/0100

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

 Telefon:

 Mobil:

 e-mail:

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.**

se sídlem: Palackého 266, 757 01 Valašské Meziříčí

Zastoupený: Ivanem Tomkem, jednatelem společnosti

IČ: 640 88 545

DIČ: CZ64088545

bank. spojení: ČSOB Valašské Meziříčí

číslo účtu: 260625808/0300

osoba oprávněná k jednání

ve věcech smluvních: Ivan Tomek, jednatel společnosti

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

tel. číslo:

email:

tel. číslo:

email:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 13838.

dále jen „zhotovitel“

dále též obecně „smluvní strany“

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele na vlastní náklady a nebezpečí dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace, která bude přílohou žádosti o územní rozhodnutí, žádosti o stavební povolení a pro provádění stavby, včetně soupisu prací a výkazu výměr, položkového rozpočtu, inženýrské činnosti a projednání a koordinace s vlastníky sousedních nemovitostí a správci sítí na akci **„Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí“,** (dále též „dílo“ nebo „projektová dokumentace“). Dílo bude vypracováno v souladu s  cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 14.9.2016 a studií, kterou vypracoval zhotovitel a schválilo Zastupitelstvo města na svém 16. zasedání dne 15.9.2016, usnesením Z 16/33.
2. Dílo bude rozděleno na následující dílčí části:

**a) Projektová dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí:**

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a její přílohy č.1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení.

**b) Projektová dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního povolení (DSP):**

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a její přílohy č. 5 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) [stavebního zákona](https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygm) nebo pro vydání stavebního povolení, včetně cenového propočtu.

1. **Projektová dokumentace pro provádění stavby, vč. soupisu prací a výkazu výměr:**

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb přílohy č. 6 Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr stavby v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace musí být vypracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1. **Inženýrská činnost:**

Vypracování dokladové části dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a to v rozsahu: dle přílohy č.1 a dle přílohy č. 9 k vyhlášce 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, část B.

1. **Projednání a koordinace:** Projednání se správci jednotlivých sítí z hlediska koordinace s  jejich předpokládanými investicemi   v zájmovém území, projednání přípojek  s vlastníky jednotlivých nemovitostí v zájmovém území. Uzavření potřebných smluv k územnímu a stavebnímu řízení.
2. a) Dílo dle odstavce 2, písm. a) tohoto článku bude zhotovitelem předáno 4 x v tištěné podobě a 2x v digitalizované formě, se zajištěním ochrany proti virům. Smluvní strany se dohodly, že elektronická podoba díla bude předána 1x ve formátu DWG (výkresová část), DOC (textová část), XLS (tabulková část) a 1x kompletně v digitalizované formě ve formátu PDF. Případné vícetisky budou uplatněny samostatnou objednávkou.

b) Dílo dle odstavce 2, písm. b) tohoto článku bude zhotovitelem předáno 4 x v tištěné podobě a 2x v digitalizované formě, se zajištěním ochrany proti virům. Smluvní strany se dohodly, že elektronická podoba díla bude předána 1x ve formátu DWG (výkresová část), DOC (textová část), XLS (tabulková část) a 1x kompletně v digitalizované formě ve formátu PDF. Případné vícetisky budou uplatněny samostatnou objednávkou.

c) Dílo dle odstavce 2, písm. c) tohoto článku bude zhotovitelem předáno 8 x v tištěné podobě a 2x v digitalizované formě, se zajištěním ochrany proti virům. Smluvní strany se dohodly, že elektronická podoba díla bude předána 1x ve formátu DWG (výkresová část), DOC (textová část), XLS (tabulková část) a 1x kompletně v digitalizované formě ve formátu PDF. Případné vícetisky budou uplatněny samostatnou objednávkou.

d) Dílo dle odstavce 2, písm. b) tohoto článku – část položkový rozpočet a výkaz výměr bude zhotovitelem předáno 2 x v tištěné podobě a 2x v digitalizované formě, se zajištěním ochrany proti virům. Smluvní strany se dohodly, že elektronická podoba díla bude předána 1x ve formátu DOC (textová část), XLS (tabulková část) a 1x kompletně v digitalizované formě ve formátu PDF.

e) Dílo dle odstavce 2, písm. d) a e) tohoto článku bude zhotovitelem předáno 3 x v tištěné podobě a 1x v digitalizované formě, se zajištěním ochrany proti virům. Smluvní strany se dohodly, že elektronická podoba díla bude předána 1x kompletně v digitalizované formě ve formátu PDF.

1. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
2. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými výchozími podklady objednatele, jeho pokyny a případnými vyjádřeními dotčených orgánů a vlastníků dopravní a technické infrastruktury.
3. Pokud vzejdou připomínky ze stavebního řízení, je zhotovitel povinen tyto zapracovat do projektové dokumentace a položkového rozpočtu včetně položkového výkazu výměr.
4. Při zpracování díla je zhotovitel povinen dodržet zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to zejména § 89, odstavec 5.
5. Objednatel je oprávněn dílo použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby akci **„Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí“.**
6. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předané dílo rozmnožovat a předat je třetím osobám, a to pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dílo určeno.
7. Zhotovitel ani objednatel není oprávněn poskytnout dílo třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
8. Objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo bez vad převzít a zaplatit za dílo zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. III. této smlouvy.
9. Autorský dozor – v případě, že dojde k realizaci stavby **„**akci **„Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí“** je zhotovitel povinen provádět autorský dozor na stavbě, na který bude sjednána samostatná smlouva za celkovou cenu ve výši 81.070,- Kč bez DPH za podmínek v obvyklém rozsahu prací. Přesný rozsah prací bude určen v samostatné smlouvě.
10. Dílo vytvořené na základě této smlouvy je dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zhotovitel jako autor poskytuje objednateli bezplatně výhradní licenci k užití díla na dobu neurčitou. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn dílo použít pro vypracování dalších stupňů projektové dokumentace, které může činit jakákoliv třetí osoba a zhotovitel s tímto souhlasí. Toto se nepovažuje za změnu díla.
11. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli za předpokladu, že autorská práva na dílo přísluší zhotoviteli. Pro použití licence bude dílo zachováno jako celek. Případné změny díla budou prováděny pouze s písemným souhlasem zhotovitele jako autora díla.

III. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně jednotlivých dílčích částí díla dle článku II. této smlouvy takto:

**a) Projektová dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí (DUR):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektová dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí** bez DPH | 167.000,- |
| DPH 21% |  35.070,- |
| **Projektová dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí** včetně DPH | 202.070,- |

**b) Projektová dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního povolení (DSP):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektová dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního povolení (DSP)**bez DPH | 352.000,- |
| DPH 21% |  73.920,- |
| **Projektová dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního povolení (DSP)**včetně DPH | 425.920,- |

**c) Projektová dokumentace pro provádění stavby, vč. Položkového rozpočtu a výkazu výměr**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektová dokumentace pro provádění stavby, vč. Položkového rozpočtu a výkazu výměr** bez DPH | 398.000,- |
| DPH 21% |  83.580,- |
| **Projektová dokumentace pro provádění stavby, vč. Položkového rozpočtu a výkazu výměr** včetně DPH | 481.580,- |

**d) Inženýrská činnost**

|  |  |
| --- | --- |
| Inženýrská činnost bez DPH | 87.000,- |
| DPH 21% | 18.270,- |
| Inženýrská činnost včetně DPH | 105.270,- |

**e) Projednání a koordinace**

|  |  |
| --- | --- |
| Projednání a koordinace bez DPH | 74.000,- |
| DPH 21% | 15.540,- |
| Projednání a koordinace včetně DPH | 89.540,- |

1. Cena celkem za provedení celého díla :

|  |  |
| --- | --- |
| Cena celkem v Kč bez DPH | 1.078.000,- |
| DPH 21% | 226.380,- |
| Cena celkem v Kč včetně DPH | 1.304.380,- |

1. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání díla objednateli.
2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele při plnění předmětu díla specifikovaném v článku II. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

# IV. Platební podmínky

1. Cena díla bude hrazena po předání a převzetí jednotlivých částí díla, na základě daňových dokladů - faktur vystavených zhotovitelem.
2. Faktury budou objednateli předány osobně v jeho sídle uvedeném v článku I. této smlouvy nebo zaslány poštou na adresu uvedenou shora. Faktury jsou splatné do 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení objednateli.
3. Faktury musí mít veškeré náležitosti účetního dokladu dle platných právních předpisů, zejména označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČ, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, účel platby – rozpis provedených prací a výkonů, fakturovaná částka, razítko a podpis oprávněné osoby.
4. Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této smlouvě nebo fakturu neobsahují náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku, nebo mají jiné vady obsahu. Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo.
5. Termín úhrady je splněn odepsáním částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

V. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat dílo v následujícím termínu:

 **a) Projektová dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí (DUR):**

zahájení: ihned po podpisu smlouvy

 ukončení a předání díla: nejpozději do **šesti týdnů** od podpisu smlouvy

 **b) Projektová dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního povolení (DSP):**

zahájení: po vydání územního rozhodnutí, na základě písemné výzvy k zahájení prací

 ukončení a předání díla: nejpozději do **osmi týdnů** od písemné výzvy k zahájení prací

1. **Projektová dokumentace pro provádění stavby, vč. soupisu prací a výkazu výměr:**

zahájení: po vydání stavebního povolení, na základě písemné výzvy k zahájení prací

 ukončení a předání díla: nejpozději do **dvanácti týdnů** od písemné výzvy k zahájení prací

1. **Inženýrská činnost**

 zahájení: ihned po podpisu smlouvy

ukončení a předání části díla k územnímu řízení: nejpozději do **osmi týdnů** od předání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

ukončení a předání části díla ke stavebnímu řízení: nejpozději do **osmi týdnů** od předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení

1. **Projednání a koordinace**

 zahájení: ihned po podpisu smlouvy

 ukončení a předání díla: ihned po uzavření potřebných smluv k územnímu a stavebnímu řízení

1. Místem předání a převzetí jednotlivých částí díla je sídlo objednatele dle článku I. této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně listovní zásilkou nebo emailem nejméně pět pracovních dnů předem k předání a převzetí díla.
3. O předání a převzetí jednotlivých částí díla budou sepsány dílčí předávací protokoly, v jejichž závěru objednatel prohlásí, zda část díla přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

VI. Nebezpečí škody a vlastnické právo

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla a vlastnické právo k němu přejde na objednatele okamžikem jeho převzetí v sídle objednatele.

VII. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle této smlouvy tak, že jej objednatel bude moci použít jako přílohu žádosti o územní rozhodnutí, žádosti o stavební povolení, dokumentaci pro výběr zhotovitele dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a samotnou realizaci akce **„Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí“.**
2. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li zhotovitel způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost zhotovitele za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.
3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 15 let od realizace stavby **„Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí“.** Zhotovitel poskytne záruku na jakost projektové dokumentace s ohledem na legislativní a normové předpisy platné v době zpracování projektové dokumentace.
4. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele na adrese uvedené v čl. I této smlouvy bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
5. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu díla po doručení písemného oznámení o vadě bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.
6. Provedení opravy vady sdělí zhotovitel objednateli písemně.
7. V případě sporu o vadu díla bude za rozhodující pokládána tištěná verze díla opatřena autorizačním razítkem zhotovitele a uložena u objednatele.

VIII. Sankce

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit v případě, že zhotovitel je v prodlení s předáním díla, a to ve výši 0,05% z celkové částky za předmětnou část díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat a objednatel povinen zaplatit smluvní úroky z prodlení výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele ve lhůtě uvedené ve vyúčtování smluvní pokuty.
4. V případě poskytnutí díla třetí osobě v rozporu s odst. 10, čl. II této smlouvy má objednatel právo účtovat a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
5. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí pochybení zadavatele v zadávacím řízení realizovaném na základě zpracované projektové dokumentace (která je předmětem díla), a to v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.
6. V případě, že v průběhu realizace stavby, která je předmětem projektové dokumentace dojde k navýšení ceny v důsledku provádění dodatečných stavebních prací vyplývajících z předvídatelných okolností, které mohly být zohledněny již v projektové dokumentaci a výkazu výměr, nese za toto navýšení ceny odpovědnost zhotovitel projektové dokumentace. Objednatel je v tomto případě oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu vypočítanou následovně: o kolik % bude navýšena cena realizace stavby z výše uvedeného důvodu, o takové stejné % z ceny projektové dokumentace bude činit výše smluvní pokuty. Tato smluvní pokuta bude účtována po ukončení realizace stavby a určení konečné výše dodatečných stavebních prací vzniklých z výše uvedených důvodů.
7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost závadný stav odstranit.

##### IX. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že je zhotovitel v prodlení s předáním díla déle než 1 měsíc nebo v rozporu s touto smlouvou poskytne projektovou dokumentaci třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s uhrazením faktury déle než 1 měsíc.
4. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné od okamžiku doručení druhé smluvní straně.

X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
2. V případě, že na stavbu, která je předmětem projektové dokumentace, bude poskytnuta dotace, zavazuje se zhotovitel dále spolupůsobit při provádění kontrol ze strany orgánů poskytovatele dotace a zavazuje se uchovat veškerou dokumentaci související s předmětem této smlouvy po dobu stanovenou dotačními pravidly poskytovatelem dotace.
3. Zhotovitel je povinen projednat a nechat odsouhlasit návrh řešení s objednatelem. Zhotovitel je povinen vyzvat alespoň 3 dny předem objednatele ke společné schůzce, která se uskuteční v sídle objednatele dle článku I. této smlouvy. Objednatel je oprávněn požadovat účast dotčených orgánů na daném jednání. O jednání provede zhotovitel písemný záznam, který zhotovitel předá všem zúčastněným.
4. Objednatel se zavazuje projednat se zhotovitelem rozpracované projektové řešení na jeho požádání. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost při zpracovávání díla.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla.
6. Při zpracování projektové dokumentace bude zhotovitel průběžně konzultovat návrhy řešení. Minimálně 10 pracovních dní před konečným tiskem díla předá zhotovitel jedno kompletní pare objednateli ke kontrole a dále kompletní dokumentaci digitálně ve formátu PDF. Objednatel předá své připomínky zhotoviteli do 5 pracovních dní od předání dokumentace ke kontrole.
7. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v sídle objednatele na adrese uvedené shora. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady.
8. Objednatel se zavazuje dodanou projektovou dokumentaci použít výlučně pro účel, ke kterému je určena.
9. V případě, že v průběhu zpracování projektové dokumentace předloží objednatel nové požadavky, které budou mít ve svém důsledku vliv na změnu termínu plnění, je povinen přistoupit na přiměřenou úpravu termínu plnění této smlouvy.
10. Obě smluvní strany se zavazují, že technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, neposkytnou třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy, vč. provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Tímto není dotčena povinnost objednatele stanovena zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy.

**XI. Závěrečná ustanovení**

* 1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu v listinné podobě, jinak jsou neplatné.
	2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejích případných přílohách na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů.
	3. Město Valašské Meziříčí potvrzuje, že finanční prostředky byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 28.1.2016, pod bodem Z 13/10.
	4. Výběr zhotovitele byl určen přímým zadáním Rady města dne 27.9.2016, pod bodem R 54/32/2 dle revidované Směrnice IV.2 pro zadávání veřejných zakázek.
	5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 27.9.2016 pod bodem R54/32/3. Tato smlouva je uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41).
	6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
	7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
	8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Valašském Meziříčí dne 19.10.2016 Ve Valašském Meziříčí dne 25.10.2016

 ………………………… ……………………………….

 Město Valašské Meziříčí Ivan Tomek

 Bc. Robert Stržínek, starosta jednatel společnosti

 -objednatel- -zhotovitel-