SMLOUVA  O  DÍLO č.20/2017

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I.	Smluvní strany:

Objednatel		 		Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p.o.

IČ, DIČ				71155988

Sídlem 				Mikuláškovo nám. 706/20, 625 00 Brno

Registrace				KOS v Brně  v oddílu Pr, vložka č. 1302

Statutární orgán 			Mgr. Marek Matej, MBA, ředitel

Bankovní spojení: 			KB, a.s., č.ú. 27-9356920247/0100

a

Zhotovitel				ROMEX s.r.o.

IČ, DIČ				44012462, CZ 44012462

Sídlem					Blanenská 9, 621 00 Brno

Registrace			            Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 2883

Statutární orgán			Ing. Jana Kotková, jednatel

Bankovní spojení			ČSOB a.s., č.ú. 248341300/0300

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

# Předmět plnění:

  - Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených ujednané dílo a objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit v potřebném rozsahu k vytvoření díla a zaplatit za dílo ujednanou cenu dle platebních podmínek.

  - Předmětem plnění dle této smlouvy jsou „Stavební úpravy ve 3. a 4.NP objektu Domova pro seniory Mikuláškovo nám.,p.o.“

  - Rozsah a obsah díla podle této smlouvy vymezují a předmětem plnění podle této smlouvy jsou práce a dodávky v projektové  dokumentaci zpracované společností RKNT expertní kancelář s.r.o. a v cenové nabídce zhotovitele ze dne 3.10.2017.

  - V případě, že v průběhu provádění díla nebude objednatel některé práce požadovat a takovýto požadavek nebude v rozporu s předepsanými technologickými postupy nebo s předpisy o bezpečnosti práce, zhotovitel takové práce provádět nebude. Zúžení rozsahu prováděného díla bude specifikováno v písemném dodatku k této smlouvě.

  - Dílo bude provedeno v obvyklé kvalitě tak, aby odpovídalo předanému Projektu, 	platným normám, obecně závazným právním předpisům a technologickým předpisům 	platným pro prováděné práce. Specifikované názvy výrobků v projektu a výkazu výměr představují standart výrobku a mohou být zaměněny za výrobky srovnatelné jiných obchodních názvů.

  - Zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými oprávněními, povoleními, odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi nezbytnými k řádnému provedení díla a že dílo bude provedeno výhradně osobami s odpovídající odbornou kvalifikací.

III.	Čas plnění

3.1	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení prací:		  	předpoklad do 14dní od podpisu SoD

Dokončení díla:		 	do 31.12.2017

Termín vyklizení staveniště:           do 10dní od dokončení díla

3.2	Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků, ve sjednaném 	rozsahu a kvalitě a je 	předáno mezi zhotovitelem a objednatelem písemným 	protokolem.

3.3     Dílo může být předáno i s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, v takovém případě bude stanoven při předání díla termín, do kterého budou tyto vady a nedodělky odstraněny.

IV.	Cena díla a platební podmínky:

4.1	Smluvní strany se dohodly, že cena díla je  494 626,37 Kč bez DPH

snížená sazba DPH  (15%)       74 194,00  Kč

Cena díla celkem                     568 820,00 Kč vč. DPH

Objednatel prohlašuje, že splňuje zákonné podmínky pro uplatnění snížené sazby DPH.  DPH bude účtováno podle předpisů platných v době fakturace.

4.2	Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou, plněním, dokončením a splnění předmětu této smlouvy ve sjednaném rozsahu, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu.

4.3.   Cena díla nezahrnuje práce, na které zhotovitel upozornil ve své nabídce, nebo práce, které zhotovitel nemohl na základě obdrženého zadání objednatele předpokládat jako nutné pro provedení. Takovéto práce budou zhotovitelem oceněny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a před jejich zahájením musí být nabídka odsouhlasena objednatelem.

4.4.      Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s podmínkami staveniště a s Projektem

V. 	Platební podmínky

5.1	Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla na základě měsíční fakturace podle odsouhlaseného soupisu provedených prací.

5.2	Zhotovitel je povinen předat objednateli v souladu s touto smlouvou a Nabídkou měsíční soupis provedených prací.

5.3	Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.

5.4	Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem vystaví zhotovitel fakturu, kterou vyúčtuje cenu odsouhlasených prací. Odsouhlasený a oběma smluvními stranami podepsaný soupis provedených prací.

5.5	Objednatel je povinen vyzvat zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti 	nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel a to s odůvodněním neúplnosti 	faktury. V takovém případě je zhotovitel povinen fakturu opravit a opravenou zaslat 	objednateli, přičemž na faktuře bude nová lhůta splatnosti a objednatel není v tomto 	případě v prodlení s úhradou částky uvedené ve faktuře.

5.6	Faktura zhotovitele musí svým obsahem a formou odpovídat zákonu o účetnictví a 	zákonu o dani z přidané hodnoty.

5.7	Lhůta splatnosti shora specifikované faktury je 30dnů ode dne doručení faktury objednateli. Za den zaplacení se považuje den, kdy byly finanční prostředky odepsány z účtu objednatele.

VI.	Součinnost objednatele:

6.1	Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po celou dobu provádění díla potřebnou 	a řádnou součinnost k včasnému a řádnému provedení díla podle této smlouvy a 	příslušných právních předpisů. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli práce na staveništi ve všední dny včetně víkendů od 7:00 do 19:00 a to v rámci termínů stanovených čl. III. této smlouvy.

6.2	Objednatel pro provádění díla dle této SoD předá zhotoviteli prostor staveniště včetně vytýčení případných inženýrských sítí, poskytne Zhotoviteli v blízkosti místa prací místo pro parkování, místo pro přistavení kontejneru na odpad a prostor pro dočasné uložené materiálu určeného k zabudování. Objednatel zhotoviteli rovněž poskytne přístup na WC a přípojné místo elektrické energie a vody. Náklady na energie spotřebované v souvislosti s prováděním díla hradí Objednatel.

6.3	Objednatel bude se zhotovitelem spolupracovat ve věci zajištění koordinace z hlediska provozu objektu (vyklizení prostor kde budou probíhat demontáže, omezení provozu objektu) a koordinace z hlediska zajištění BOZP při provádění prací za provozu objektu.

6.4.  Objednatel prohlašuje, že pro práce, které jsou předmětem této smlouvy, zajistil stanoviska a souhlasy orgánů veřejné správy (stavební povolení/ohlášení pokud jsou nutná).

6.5.   Ve věci plnění předmětu této smlouvy pověřuje Objednatel dohledem nad prováděním díla, přebíráním provedených prací, odsouhlasením soupisu prací, koordinaci prací z hlediska provozu objektu apod. :

Paní Petra Doležalová, mob. 734 310 869

VII.	Povinnosti zhotovitele:

7.1	Zhotovitel určil jako stavbyvedoucího, který bude dílo provádět a je odpovědný za 	veškerou činnost při provádění sjednaných prací, pana:

Miroslava Hirsche, mob. 737 059 626.

7.2	Zhotovitel prohlašuje, že převzal od objednatele Projekt, s tímto Projektem se 	seznámil a je schopen podle tohoto Projektu dílo realizovat.

7.3	Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi a zavazuje se při realizaci díla dodržovat  	platné a účinné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně 	zdraví 	při práci, hygienické 	opatření, požární předpisy.

7.4	Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má platně a účinně uzavřené 	stavebně – montážní pojištění a pojištění k odpovědnosti za škodu, vztahující se na případné škody vzniknuvší v souvislosti s prováděním díla a to v minimální hodnotě pojistného plnění odpovídající sjednané ceně za provedení díla (včetně DPH).

7.5	Původcem veškerého odpadu vzniklého při provádění díla nebo v souvislosti s ním je 	zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje tento odpad v průběhu provádění díla na své 	náklady odstraňovat a dále se zavazuje nejpozději do 10 dnů od předání díla 	objednateli, resp. ode dne odstranění všech vad a nedodělků díla vyznačených 	v předávacím protokolu, na své náklady odstranit veškerý odpad spojený nebo vzniklý 	v souvislosti s provedením díla.

7.6	Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání díla stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména popis prováděných prací, zdůvodnění odchylek od Projektu, údaje důležité pro posouzení kvality prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.

7.7	Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 	pro vypracování eventuálního dodatku ke smlouvě.

VIII.	Záruka za jakost

8.1	Zhotovitel objednateli poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce trvání 60 kalendářních měsíců. Na zabudované výrobky, na které je výrobcem poskytována záruka kratší (např. dveřní kování apod.), je poskytována záruka dle záruky výrobce, tj. 24 měsíců.

8.2	Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nesprávným používáním díla nebo vzniklé v důsledku běžného opotřebení.

8.3	Zhotovitel povinen všechny oprávněně reklamované vady bezplatně odstranit 	v přiměřené lhůtě, pokud účastníci smlouvy neujednají písemně jinak.

IX.   Předání a převzetí díla

9.1	Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli písemně nejméně 5 dní předem termín 	předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.2	Objednatel je povinen dílo ve stanoveném termínu převzít. O předání díla bude pořízen zápis, ve kterém budou sepsány případné vady a 	nedodělky a 	uveden termín jejich odstranění.

X.   Zajištění závazků

10.1	Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla 	za každý den prodlení se splněním povinnosti řádně provést dílo.

10.2  V případě prodlení objednatele se splněním jakékoliv platební povinnosti vyplývající z	této   smlouvy, je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve 	výši 	0,05% z dlužné částky, a to za každý započatý den trvání prodlení objednatele.

10.3	Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné 	smluvní strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti druhou smluvní 	stranou, na níž se smluvní pokuta vztahuje.

XI.   Odstoupení od smlouvy

11.1	Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy zhotovitelem nebo je-li na majetek zhotovitele prohlášen konkurz nebo je-li návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku.

11.2 	Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy objednatelem nebo je-li na majetek objednatele vyhlášen konkurz nebo je-li návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku;

11.3.	Odstoupení od smlouvy se netýká nároků na náhradu škody vzniklé oprávněné smluvní straně ani nároku na zaplacení smluvní pokuty.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1	Tato smlouva se vyhotovuje  ve dvou  stejnopisech, z  nichž  každá  strana obdrží 	po jednom.

12.2	Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou dohodou obou stran ve 	formě číslovaných dodatků k této smlouvě.

12.3	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců smluvních stran.

12.4	Sjednává se, že v případě rozporu mezi hlavním textem smlouvy a přílohou smlouvy, má přednost hlavní text smlouvy.

12.5	Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. l  -	Projektová dokumentace

Příloha č.2 -	Cenová nabídka zhotovitele

V __________ dne_____________			 V __________ dne_____________

Za objednatele :                                                              Za  zhotovitele :

.............................................                                                   Ing. Jana Kotková

.............................................                                                       ROMEX s.r.o.