Město Náchod

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Odbor investic a rozvoje města

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Sp.zn.:	KS 12812/2017/INV

Čj.(Če.):	MUNAC22052/2018/INV

Vyřizuje:

Tel./mobil:

E-mail:

Datum: 27.3.2018

# Změna č. 1 objednávky číslo: 1019/2017

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Adresa zhotovitele: Hauckovi, s.r.o., Zlič 73, 552 03 Česká Skalice	IČO: 28779533

Předmětem objednávky je:

Zpracování projektové dokumentace na změnu stavby před dokončením na akci „Odpadové centrum Náchod“ v rozsahu dle nabídky ze dne 26.10.2017.

Město Náchod souhlasí s prodloužením termínu předání předmětu objednávky do 30.6.2018.

Úhrada zajištěna v kap.: 12	Objednávku vyhotovil:

Potvrzení odbor finanční: ................................	Dne: 27.3.2018

Bez razítka

města neplatné

..................................................................

podpis příkazce operace

..................................................................

podpis správce rozpočtu

Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že dodavatel / zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné dodavatelem / zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za dodavatele / zhotovitele příslušnému správci daně.

Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s předchozím odstavcem je úhrada zdanitelného plnění dodavateli / zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této objednávky (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a dodavateli / zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky dne 28.3.2018

Razítko, podpis dodavatele

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1 / 0 / 0