### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt: **Platforma pro prediktivní údržbu**

Ev.č.: **FV30533**

**Etapy řešení:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa  a  podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti  v etapě | Zajištění řešení etap  (organizace) | Termín ukončení  etapy |
| rok 2018 | | | |
| **1.** | **Analýza, definice scénářů použití** | CertiCon/DEVELICT/VŠB/Toyota | 6/2018 |
| **2.** | **Systémová bezpečnost - analýza** | CertiCon/DEVELICT/VŠB/Toyota | 7/2018 |
| **3.** | **Komunikační platforma, ukládání dat, bezpečnost** | CertiCon/DEVELICT/VŠB/Toyota | Přechází do r. 2020 |
| **4.** | **Sběr a analýza dat, korelační analýza, tvorba systému pravidel** | CertiCon/DEVELICT/VŠB/Toyota | Přechází do r. 2020 |
| **5.** | **Implementace platformy a integrace komponent** | CertiCon/DEVELICT/VŠB/Toyota | Přechází do r. 2019 |
| rok 2019 | | | |
| **3.** | **Komunikační platforma, ukládání dat, bezpečnost** | CertiCon/DEVELICT/VŠB/Toyota | Přechází do r. 2020 |
| **4.** | **Sběr a analýza dat, korelační analýza, tvorba systému pravidel** | CertiCon/DEVELICT/VŠB/Toyota | Přechází do r. 2020 |
| **5.** | **Implementace platformy a integrace komponent** | CertiCon/DEVELICT/VŠB/Toyota | 12/2019 |
| Rok 2020 | | | |
| **3.** | **Komunikační platforma, ukládání dat, bezpečnost** | CertiCon/DEVELICT/VŠB/Toyota | 12/2020 |
| **4.** | **Sběr a analýza dat, korelační analýza, tvorba systému pravidel** | CertiCon/DEVELICT/VŠB/Toyota | 12/2020 |
| **6.** | **Nasazení a verifikace** | CertiCon/DEVELICT/VŠB/Toyota | 12/2020 |
| **7.** | **Dokumentace** | CertiCon/DEVELICT/VŠB/Toyota | 12/2020 |