# SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: ………………

číslo smlouvy zhotovitele:  2018/3110/00021

na zhotovení projektové dokumentace

„Regenerace panelového sídliště Dubina – Etapa U – lokalita 6B“

„Dále jen „Smlouva“

I.

###### SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:        Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III

sídlo: Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice

IČ:  002 74 046

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha, pobočka Pardubice

Číslo účtu: 181632639/0300

zastoupené ve věcech smluvních:

Ing. Mgr. Vítězslavem Štěpánkem – starostou MO Pardubice III

tel: 466 799 130, +420 724 192 691

zastoupené ve věcech technických:

Ing. Lenkou Vacinovou – vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

tel: 466 799 141, +420 737 266 764

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:          PRODIN a.s.

Pardubice, Jiráskova 169, PSČ: 53002

IČ: 25 29 21 61, DIČ: CZ25292161

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice

číslo účtu: 19-2521230257/0100

zastoupená ve věcech smluvních:

Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva,

Ing. Jiřím Neslem, členem představenstva, tel.: +420 602 486 005

zastoupená ve věcech technických:

Ing. Michalem Hornýšem, vedoucí střediska silničních staveb

tel.: +420 724 233 580

Ing. Reginou Reisingerovou, samostatnou projektantkou tel.: +420 602369963

(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitel a Objednatel uvedení v textu Smlouvy společně jako „Smluvní Strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

II.

###### PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem Smlouvy je:

zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně inženýrské činnosti a zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (dále jen „PDPS“), dále je Dílo. Jedná se o regeneraci části sídliště Dubina , konkrétně části u domů č.p. 1006 – 1011. Projektová dokumentace bude obsahovat průzkumy pro řádné provedení díla stavby, návrh samotné regenerace prostředí, objekt veřejného osvětlení, sadové a terénní úpravy, kontejnerová stání a další související prvky. Návrh bude proveden přesně dle platného územního rozhodnutí. Nedílnou součástí DSP je provedení inženýrské činnosti – zákresy sítí, obstarání stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších účastníků stavebního řízení.

- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo pro Objednatele svým jménem, na vlastní odpovědnost, na své nebezpečí a ve sjednané době. Veškeré práce budou provedeny v rozsahu odpovídajícímu předpokládanému účelu stanovenému v odst. 1 tohoto článku Smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje k tomu, že projektová dokumentace bude odpovídat kvalitativním podmínkám a jakosti ve smyslu příslušných ČSN, souvisejících právních předpisů včetně prováděcích předpisů (týkající se oblasti stavební, bezpečnostní, hygienické a požární) platných v době zhotovení díla dle Smlouvy, dále v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu a s právními předpisy týkající se bezpečnosti staveb a technických zařízení.

- Zhotovitel se zavazuje, že projektovaná stavba nebude poškozovat dřeviny, které budou chráněny ve smyslu ČSN 83 9061, a to včetně ochrany kořenového prostoru stromů v rozsahu dle uvedené ČSN. Ochrana kořenového prostoru bude řešena v závislosti na zaměření stromů ve skutečnosti nikoliv dle technické mapy. Budou dodrženy podmínky pro ochranu kořenového prostoru, a to tak, že výkopy nesmí vést ve vzdálenosti od paty kmene odpovídající čtyřnásobku obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m od paty kmene. Výkopy musí být prováděny ručně. Dále do projektové dokumentace budou zařazeny další podmínky ochrany dřevin.

- Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za jeho vyhotovení dohodnutou cenu dle Smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že disponuje schopnostmi, znalostmi, zkušenostmi, vybavením, autorizacemi a kvalifikací potřebnou pro zhotovení díla dle Smlouvy tak, aby dílo odpovídalo požadavkům příslušných právních předpisů, prováděcích právních předpisů a příslušných norem ČSN a ČSN EN.

III.

### Provedení díla

- Předmět plnění dle čl. II. Smlouvy je splněn Zhotovitelem jeho řádným provedením za podmínek uvedených v článku II. Smlouvy. Nezbytné ke splnění předmětu Smlouvy je protokolární předání Zhotoveného díla zástupci Objednatele, a to v dohodnutém počtu vyhotovení v termínech uvedených ve Smlouvě.

- Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování díla svolávat technické rady.

- DSP bude zpracována v 4 tištěných pare, PDPS bude zpracována v 6 tištěných pare. DSP a PDPS budou dodány rovněž v jednom vyhotovení v digitální podobě na nepřepisovatelném optickém záznamovém mediu, a to ve formátech

- výkresová část ve formátu pdf,

- textová část ve formátu doc a pdf,

- tabulková část výkazu výměr pro zadání veřejné zakázky ve formátu pdf a xls.

- Dále je Zhotovitel povinen provést soupis stavebních prací a služeb spolu s výkazem výměr kontrolním rozpočtem pro vypsání výběrového řízení na Zhotovitele stavby v rozsahu dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.

- O předání a převzetí předmětu Smlouvy, v termínu uvedeném v čl. IV. Smlouvy, Smluvní strany sepíší zápis.

IV.

TERMÍN PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II.  Smlouvy v následujících termínech:

- Zahájení prací: do 15 dnů po podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami

- Termín odevzdání DSP, včetně potřebné IČ: do 15. 7. 2018

- Termín odevzdání PDSP: do 15. 9. 2018

- Termín plnění uvedený v odstavci 2. tohoto článku bude v případě nečinnosti dotčených orgánů státní správy, správců jednotlivých inženýrských sítí a jiných veřejnoprávních organizací stavbou dotčených poměrně prodloužen.

V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Smluvní nejvýše přípustná cena za provedení rozsahu prací dle čl. II.  Smlouvy byla Smluvními stranami dohodnuta následovně:

Cena DSP včetně IČ bez DPH                                       229 000,- Kč

Cena PDPS bez DPH                                                        69 000,- Kč

Cena za Dílo celkem bez DPH                                     298 000,- Kč

DPH 21 % 	                    62 580,- Kč

Cena za Dílo celkem včetně DPH                               360 580,- Kč

Slovy:  třistašedesáttisícpětsetosmdesát korun českých včetně DPH

2. 	Případné vícepráce, provedené Zhotovitelem mohou být provedeny pouze na základě požadavku Objednatele. Jedná se o práce nad rámec předmětu Smlouvy. Tyto práce budou účtovány samostatně a bude jim předcházet uzavření písemného dodatku ke Smlouvě. Dodatky budou řádně očíslovány a stanou se po podpisu Smluvních stran nedílnou součástí Smlouvy.

3.  V celkové ceně díla nejsou zahrnuty správní poplatky za úkony věcně a místně příslušných správních orgánů vč. stavebního úřadu k řízením souvisejícím se stavbou, jež je předmětem Smlouvy.

VI.

FAKTURACE A SANKCE

1. 	Úhrada ceny díla dle Smlouvy bude provedena na základě účetních dokladů vystavených Zhotovitelem po protokolárním předání řádně provedených částí díla v termínech dle článku IV. této Smlouvy. Přílohou každého účetního dokladu bude kopie protokolu o předání a převzetí části díla dle této Smlouvy. Splatnost účetního dokladu je dohodnuta na 14 dnů od dne jeho doručení Objednateli. Pokud budou v provedení díla shledány vady a nedodělky, nebude doručení účetního dokladu platné. Účetní doklady budou vystaveny po převzetí příslušných částí díla bez vad a nedodělků. Účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými daňovými předpisy. Bude-li účetní doklad neúplný nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn účetní doklad vrátit k doplnění nebo opravě Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti účetního dokladu začne běžet doručením opraveného účetního dokladu Objednateli.

2.  	Bude-li Objednatel v prodlení s placením účetního dokladu za podmínek stanovených v tomto článku Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn Objednateli naúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení.

3.	Bude-li Zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním dílčí části předmětu dle Smlouvy Objednateli v termínech dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má právo Objednatel odečíst od částky uvedené v konečném účetním dokladu vystaveném dle podmínek Smlouvy.

VII.

###### KVALITA DÍLA

1. 	O předání a převzetí díla dle Smlouvy sepíší Smluvní strany zápis. Součástí zápisu bude dohoda o odstranění případných vad či nedodělků, spolu s uvedením termínů jejich odstranění, pokud bude předmět díla takové vady mít.

2.    Nedokončené dílo není Objednatel povinen převzít.

VIII.

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít v době jeho předání Objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.

- Zhotovitel na dílo poskytuje záruku po dobu realizace stavby, nejdéle však 60 měsíců od dne předání 
a převzetí předmětu díla dle Smlouvy. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky předané projektové dokumentace.

- Smluvní strany se dohodly, že po záruční dobu má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady v termínech dohodnutých s Objednatelem, nejpozději do 30 dnů od nahlášení Objednatelem. Pokud k dohodě nedojde, pak v termínu určeném Objednatelem tak, aby odpovídal technologickým postupům stavby. Objednatel je povinen vady reklamovat písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění, popřípadě uvede důvod, proč nechce reklamaci uznat. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci uznává v plném rozsahu. Reklamace se považuje za uplatněnou včas, pokud je odeslána objednatelem nejpozději v poslední den záruční doby.

- V případě, že reklamované vady znamenají podstatné porušení Smlouvy, tj. jedná se o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel také od Smlouvy odstoupit. Písemné oznámení
o odstoupení od Smlouvy musí obsahovat popis zjištěných vad, požadavek na odstoupení a musí být doručeno Zhotoviteli.

#### IX.

#### POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Toto stvrzuje podpisem Smlouvy.

X.

PRÁVO UŽÍT DÍLO

- Zhotovitel uděluje podpisem Smlouvy Objednateli licenci k užití veškerých dokumentů dle Smlouvy, které jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „Autorský zákon“), a to v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití dle § 12 Autorského zákona.

- Zhotovitel souhlasí, že Objednatel (nebo přímo Statutární město Pardubice) zveřejní projektovou dokumentaci způsobem umožňujícím dálkový přístup a také s tím, že projektová dokumentace nebo její část bude využita pro účely správních řízení dle zvláštních právních předpisů (např. podle zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích, v platném znění).

- Zhotovitel souhlasí s tím, aby Objednatel (nebo Statutární město Pardubice) využil předmět díla k informování veřejnosti jakýmkoliv způsobem a v jakémkoliv rozsahu.

- Vlastnické právo k projektové dokumentaci přechází na Objednatele dnem převzetí díla dle Smlouvy na Objednatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena ujednání v předchozích odstavcích tohoto článku Smlouvy.

XI.

###### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Každá ze Smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit, nejsou-li Zhotovitelem řádně plněny jeho povinnosti vyplývající ze Smlouvy. V tomto případě odstoupí od Smlouvy bez uhrazení vynaložených nákladů Zhotovitelem v rámci plnění předmětu Smlouvy. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Zhotovitele, vzniká Objednateli nárok vůči Zhotoviteli na úhradu nákladů vynaložených Objednatelem na dokončení díla ve sjednaném termínu a rozsahu dle Smlouvy.

- Objednatel prohlašuje, že vlastníkem pozemků dotčených stavbou je Statutární město Pardubice. Zhotovitel je povinen pro Objednatele v rámci provádění předmětu Smlouvy zajistit souhlas vlastníka pozemků s provedením stavby.

- Smlouva může být změněna dohodou Smluvních stran. Změny a doplňky Smlouvy lze realizovat pouze písemnou formou, písemnými vzestupně číslovanými dodatky, odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti podpisem Smluvních stran.

- Smlouva může být ukončena také dohodou Smluvních stran, přičemž Objednatel uhradí Zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady spojené se zhotovením díla ke dni zániku Smlouvy a Zhotovitel předá Objednateli výsledky prací provedených ke dni zániku Smlouvy.

- Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy souvisejícími s plněním předmětu smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily a jejím jednotlivým ustanovením rozumí.

- Smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

- Smluvní strany prohlašují, že smlouva je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, že ji uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

- Zhotovitel prohlašuje, že smlouva nenaplňují znaky obchodního tajemství podle ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.

- Smluvní strany podpisem smlouvy stvrzují svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených ve smlouvě, zejména s jejím zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „Zákon o registru“).

- Smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

- Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

- Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na případné právní zástupce obou smluvních stran.

V Pardubicích, dne ……………………………

Za Objednatele:                                                          	   Za Zhotovitele:

.……………………………………………………………..                              .……………………………………………………………..

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek                                                          Ing. Leoš Jelínek

starosta Městského obvodu Pardubice III                                 předseda představenstva PRODIN a.s.

DOLOŽKA

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením

Rady městského obvodu Pardubice III

č. R/496/2018 ze dne 19. 3. 2018

V Pardubicích, dne

vedoucí ODŽP Úřadu městského obvodu Pardubice III

DOLOŽKA ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

Tato Smlouva byla zveřejněna v registru smluv MVČR dne ………………………….