Spis č. 2VZ4782/2011-130722

Č.j. SPU 557925/2016

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1278-2012-130722 ze dne 23.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území Ohučov, uzavřený mezi smluvními stranami:

  - O b j e d n a t e l:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem,  ředitelem KPÚ

IČO: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky,

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Telefon: xxx

Fax: xxx

E-mail: xxx

a

  - Z h o t o v i t e l:

GEO Hrubý spol. s r.o.

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00  Plzeň

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Zdeněk Hrubý

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO/DIČ: 25227751 / CZ25227751

ID DS: 7s47464

2. Předmět dodatku č. 4

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke  SOD č. 1278-2012-130722, která je vyvolaná snížením počtu měrných jednotek u fakturačního celku č. 3.1 v rozsahu dle Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb ze dne 19.10.2016, č.j. SPU 540290/2016 a s tím související snížení celkové ceny za tento fakturační celek. Smluvní strany se dohodly na upřesnění rozsahu požadovaných služeb z původních 247 MJ na současných 20 MJ. Rozsah méněslužeb činí 227 MJ a vyjádření méněslužeb v Kč představuje hodnotu 68.100 Kč bez DPH a 82.401 Kč s DPH. Jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na uplatnění méněslužeb od dodavatele původní veřejné zakázky, které byly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 1278-2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, část 3) KoPÚ v k.ú. Ohučov, okres Domažlice se mění takto:

|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Cena s 20% DPH celkem v Kč | Termín plnění |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu | ha | 262 | 200,- | 52.400,- | 62.880,- | 30.10.2012 |  |  |  |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 262 | 100,- | 26.200,- | 31.440,- | 30.11.2012 |  |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 262 | 100,- | 26.200,- | 31.440,- |  |  |  |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 262 | 600,- | 157.200,- | 188.640,- | 30.11.2012 |  |  |  |
|  | Ucelená část, fakturační celek 1) | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Cena s DPH 21% celkem v Kč | Termín plnění |  |  |  |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 60 | 800,- | 48.000,- | 58.080,- | 30.6.2013 |  |  |  |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm | 32 | 1.000,- | 32.000,- | 38.720,- | 30.6.2013 |  |  |  |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | ha | 1 | 5.000,- | 5.000,- | 6.050,- | 30.6.2013 |  |  |  |
| 1.7 | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 248 | 200,- | 49.600,- | 60.016,- | 31.3.2014 |  |  |  |
|  | Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) v Kč bez DPH |  |  |  | 396.600,- |  |  |  | 31.1.2013 | 1 141 100 |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 247 | 700,- | 172.900,- | 209.209,- | 30.11.2014 |  |  |  |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 247 | 750,- | 185.250,- | 224.153,- | 30.9.2015 |  |  |  |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH |  |  |  | 358.150,- |  |  |  |  |  |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  | Termín ukončení v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | ha | 20 | 300,- | 6.000,- | 7.260,- | 3 |  |  |  |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 248 | 300,- | 74.400,- | 90.024,- | 5 |  |  |  |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH |  |  |  | 80.400,- |  |  |  |  |  |

| Rekapitulace |  |
| --- | --- |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | 396.600,- |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 358.150,- |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 80.400,- |
| Celková cena bez DPH v Kč | 835.150,- |
| DPH v Kč | 172.762,- |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1.007.912,- |

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 4 smlouvy  je  vyhotoven  ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 31.10.2016				V Plzni dne 31.10.2016

Za objednatele:						Za zhotovitele:

………………………………………..                               ...…………………………………..

Ing. Jan Kaiser					           Ing. Zdeněk Hrubý

vedoucí Pobočky Domažlice                                                 jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad				         GEO Hrubý spol. s r.o.