Statutární město Karlovy Vary

a

ALGON, a.s.

________________________________________________________

Dodatek č.2

SMLOUVY O DÍLO

(prodloužení termínu)

___________________________________________________________________________

(dále jen „Dodatek č.2“)

K A R L O V Y   V A R Y   2 0 1 8

Dnešního dne, měsíce a roku:

# Statutární město Karlovy Vary

Sídlo:					Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 		002 54 657

bankovní spojení: č. ú.:	smazáno za účelem zveřejnění

smazáno za účelem zveřejnění,

zastoupeno ve věcech smluvních:	Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupeno ve věcech technických:	Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora: 		DS engineering PLUS, a.s., IČ: 279 55 834

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

# ALGON, a.s.

Se sídlem: 				Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

IČO: 					284 20 403

DIČ: 					CZ 28420403

bankovní spojení: č.ú.: 	smazáno za účelem zveřejnění

smazáno za účelem zveřejnění

zastoupeno ve věcech smluvních:  	Petr Študlar, předseda představenstva

zastoupeno ve věcech technických:  	Jan Benka, příprava DaIS

Michael Kostroun, stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že:

- Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 10. srpna 2017 uzavřena smlouva o dílo (č.2017 – 00037/ORI) ve znění dodatku č.1 ze dne 13.12.2017, dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele řádně a včas dodat kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů v rozsahu zadávací dokumentace a Smlouvy (dílo) pro stavbu označenou jako „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulice Chelčického; a

- Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 20.12.2017 o prodloužení termínu k dokončení díla a nabídl prodloužení záruční doby; a

- Rada města Karlovy Vary schválila na svém 3. jednání dne 30.1.2018 uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě, na základě kterého se prodlužuje termín k dokončení díla a prodlužuje se záruční doba; a

- Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto Dodatku č.2 řádně provést a dokončit v dohodnutých  termínech a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem Smlouvy a jejího Dodatku č.2 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

###### D O D A T K U    č. 2

##### S M L O U V Y   O   D Í L O.

I.

Smluvní strany se dohodly následovně:

- Znění článku III. odstavce 3.1. Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 30.4.2018. Lhůta realizace veřejné zakázky je 14.8.2017 — 30.4.2018.

Smluvní strany se dohodly na následujícím detailním harmonogramu plnění:

a)	předání a převzetí staveniště: nejpozději do: 14. 8. 2017,

b)	zahájení stavebních prací: 14. 8. 2017,

c)	dokončení stavebních prací: do 29.4.2018,

d)	předání a převzetí stavby: do 30.4.2018,

e)	počátek běhu záruční lhůty: ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla.

B.	V článku XI. v odstavci 11.1. se ruší ujednání o záruce a doplňuje se text: „Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 72 měsíců (slovy: sedmdesát dva měsíců) ode dne řádného předání díla zhotovitelem“.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 10. srpna 2017 zůstávají beze změny.

III.

- Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

- Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č.2 má právní sílu originálu.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.2 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

- Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. - o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny z jeho strany veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Přílohy:

- Výpis z  usnesení z 3. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 30.1.2018

- Dopis zhotovitele ze dne 20.12.2018

V Karlových Varech dne:  				V Praze dne:

_____________________________			________________________________

Ing. Petr Kulhánek					Petr Študlar

primátor města			předseda představenstva