### Smlouva o realizaci přeložky kabelových sítí

### ČD – Telematika a.s.

uzavřená podle ustanovení §1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „smlouva“ nebo „tato smlouva“)

Evidenční číslo smlouvy: 18/382/069

### Smluvní strany:

Obchodní společnost	ČD - Telematika a.s.

se sídlem:	Pernerova 2819/2a, Praha 3, 130 00

korespondenční adresa:	Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9

###### zastoupena XXX

IČO:	614 59 445

DIČ 	CZ61459445

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8938

(dále jen „ČD–T“)

Obchodní společnost	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město

korespondenční adresa:	Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

zastoupena XXX

IČ: 	70994234

DIČ: 	CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

(dále jen „investor“)

ČD–T a investor pak dále společně označováni jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“.

Smluvní strany prohlašují, že jsou zcela způsobilé k právním úkonům a oprávněné uzavřít tuto smlouvu a plnit závazky jí založené. Účelem této smlouvy je stanovit způsob a podmínky, za kterých bude stavba investora, tak jak je tato vymezena níže, realizována a podmínky převzetí stavby dokončené přeložky kabelových sítí ČD-T provedené v rámci stavby.

# I.

#### Úvod

- Investor v rámci vlastní investiční výstavby vyvolal potřebu přeložení stávajících kabelových tras v majetku a/nebo správě ČD-T, a to konkrétně optických a metalických sdělovacích kabelů (dále jen „kabelové sítě“), které jsou ve vlastnictví a/nebo správě ČD-T, a které slouží k zajištění provozuschopnosti železniční trati v příslušném traťovém úseku 16,595 – 18,027 a to v rámci stavby vedené pod názvem „Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 - 18,000 trati Ústí nad Labem - Most“ (dále jen „stavba“).

- Za tímto účelem nechal investor zpracovat projektovou dokumentaci pod názvem stavby „Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 - 18,000 trati Ústí nad Labem - Most“, v jejímž rámci je řešena i přeložka kabelových sítí pod názvem stavebního objektu SO 10-50 – Přeložky sdělovacího vedení ČD Telematika. Projektovou dokumentaci zpracovala firma PROGI, spol. s r.o., Ústí nad Labem zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 34475, IČ 03242137, se sídlem Žukovova 79/60, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem pod číslem zakázky 34/2016 (dále jen „PD“). Na základě předložené projektové dokumentace (pro stavební povolení) bylo investorovi ze strany ČD-T vydáno vyjádření 18978/2015-Če,a 1504/2017-Če obsahující podmínky jak pro provedení stavby, tak i podmínky další (dále jen „vyjádření ke stavbě“).

# II.

# Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek investora provést stavbu v souladu s vyjádřením ke stavbě a podmínkami uvedenými v čl. IV. této smlouvy a předat ČD-T dokončenou přeložku kabelových sítí ČD-T, která byla provedena v rámci stavby.

- ČD-T se touto smlouvou zavazuje poskytnout investorovi součinnost vymezenou v čl. V. této smlouvy.

- Zároveň podpisem této smlouvy dává ČD-T souhlas investorovi k provedení stavby.

# III.

XXX

# IV.

# Podmínky realizace stavby

- Investor se zavazuje provést stavbu dle níže uvedených podmínek:

- Stavba bude provedena v souladu s aktuálními Podmínkami pro činnosti na kabelové síti v majetku ČD-T, se kterými byl investor seznámen, což stvrzuje níže svým podpisem, a dále na základě ústních jednání mezi ČD-T, investorem zastoupeným PD a zástupci vybrané generální dodavatelské firmy (dále jen „dodavatel“).

- Investor je povinen v období přípravy a realizace stavby dohodnout s ČD-T jednotlivé stavební postupy a práci na stavbě zahájit na základě odsouhlasené dokumentace pro provedení stavby, stavebního povolení a písemného souhlasu ČD-T ve stavebním deníku. Investor je dále povinen umožnit kdykoliv ČD-T přístup na staveniště k provedení kontroly prováděných prací. Budou-li při kontrole zjištěny závady nebo odchylky od projektu, je investor povinen učinit opatření směřující k jejich odstranění, a to i na základě záznamu provedeného ČD-T ve stavebním deníku. Investor je povinen tento závazek promítnout i do navazujících vztahů s dodavateli.

- Vyskytnou-li se během záruční doby, poskytnuté dodavatelem investorovi, na předávané stavbě závady, upozorní ČD-T písemně na tuto skutečnost investora. Investor je na základě tohoto oznámení povinen nejpozději do 5 pracovních dní po obdržení tohoto oznámení, zahájit reklamační řízení u dodavatele.

- Investor se zavazuje protokolárně předat stavební objekt do správy ČD-T včetně všech dokladů níže specifikovaných do 30-ti dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu nebo do 60-ti dnů ode dne oznámení podle § 123, § 124 stavebního zákona, a to bez nároku na úhradu jakýchkoliv nákladů s tímto spojených, neboť k přeložení kabelových sítí došlo z důvodu investiční výstavby na straně investora. Současně obě smluvní strany berou na vědomí, že přeložením kabelových sítí se vlastnictví k tomuto majetku nemění, neboť překládaná část kabelových sítí je součástí věci hlavní a nemůže být od ní oddělena, aniž by se tím věc jako taková znehodnotila; tzn., že po celou dobu realizace přeložky kabelových sítí až do jejího ukončení a předání zařízení do správy ČD-T dle výše uvedeného je vlastníkem této části i nadále ČD-T. Na základě tohoto tak není nutno stavební objekt převádět na základě jiného právního úkonu. Předání stavebního objektu do správy ČD-T bude učiněno písemnou cestou formou protokolárního předání a převzetí přeložky kabelových sítí. Smluvní strany berou na vědomí, že účast zástupce ČD-T a jeho případný podpis na předávacím protokolu sepsaném mezi zhotovitelem a investorem se nepovažuje za provedení předávky přeložky kabelových sítí ve smyslu tohoto odstavce.

- Investor je povinen dodržet veškeré podmínky pro realizaci stavby, které mu byly uděleny ve vyjádření ke stavbě čj. 18978/2015-Če ze dne 17.9.2015, a 1504/2017-Če ze dne 1. 2. 2017 vydaného ČD-T, Servisem kabelových sítí a během navazujících ústních jednání.

- Současně s předáním stavebního objektu dle písm. d) výše předá investor ČD-T :

- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních,

- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby v digitální verzi v jednom vyhotovení, kdy geodetická část bude zpracována dle „Pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi“,

- zaměření stavby v souřadnicovém systému a výškovém systému JTSK a Bpv, a to ve dvou vyhotoveních,

- kolaudační souhlas v originále či úředně ověřené kopii, pokud předmětný stavební objekt podléhá kolaudačnímu řízení nebo oznámení dle § 123 nebo oznámení dle § 124  stavebního zákona, v originále či úředně ověřené kopii,

- zápis o odstranění závad, pokud budou odstraněny do doby vydání kolaudačního souhlasu nebo doklad o zahájení a průběhu reklamačního řízení s dodavatelem,

- přejímací protokol stavebního objektu sepsaný mezi zhotovitelem a investorem,

- protokoly o měření nově přeložených kabelových sítí -  stavebního objektu,

- protokoly o geodetickém zaměření nově přeložených sítí -  stavebního objektu,

- fotodokumentaci dílčích částí realizace stavebního objektu,

- přehled skutečně vynaložených nákladů,

- geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného břemene na všech dotčených pozemcích s šířkou věcného břemene 1m, tj. 0,5m od osy vedení, ve prospěch ČD-T,

- případně další doklady vázající se k stavebnímu objektu (územní rozhodnutí, stavební povolení, pokud předmětný stavební objekt podléhá stavebnímu řízení smlouva o dílo se zhotovitelem z důvodu ošetření záručních lhůt, apod.).

# V.

# Součinnost ČD-T

- ČD-T převezme dokončený stavební objekt specifikovaný v čl. III., odst. 1 této smlouvy do své správy za splnění podmínek uvedených v čl. IV. K předání a převzetí stavebního objektu ve smyslu čl. IV, odst. 1. písm. d) této smlouvy dojde nejdříve dnem následujícím po dni vydání kolaudačního souhlasu nebo do 60-ti dnů ode dne oznámení podle § 123, § 124 stavebního zákona.

- Kontaktní osobami pro záležitosti vyplývající z realizace této smlouvy jsou:

  - za ČD-T

- ve věcech technických

# XXX

- ve věcech smluv o zřízení služebnosti

# XXX

  - za investora

- ve věcech smluvních:

# XXX

- ve věcech technických:

# XXX

# VI.

# Ostatní ujednání

- V souladu s projektovou dokumentací má být stavební objekt zčásti realizován na pozemcích ve vlastnictví ČD, a. s. a SŽDC, s. o. a to konkrétně na pozemcích p.č. 2414/7, 2414/12, 2414/13, 2414/14, 2414/1 a 2372/2 k.ú. Teplice - Trnovany, obec Teplice, a pozemcích p.č. 4293, 4560/1 a 4566 k.ú. Teplice, obec Teplice. Smluvní strany se pro tento případ dohodly, že investor je povinen pro účely vydání stavebního povolení a realizace stavby zajistit ošetření užívacích práv k cizím pozemkům za smluvní účasti ČD-T s vlastníky pozemků, na nichž má být realizována přeložka kabelových sítí a současně se investor zavazuje smluvně zajistit zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni spočívajících v právu umístit, provozovat a zrušit tento stavební objekt a s tím související přístup a příjezd všemi dopravními prostředky v souvislosti s provozováním, opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním tohoto stavebního objektu ve smyslu ust. §9 zák. č. 266/1994 Sb. v platném znění, včetně odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování stavebního objektu (formou např. Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene).

- Investor se zavazuje smluvně zajistit zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni spočívajících v právu umístit a provozovat tento stavební objekt a s tím související přístup a příjezd všemi dopravními prostředky v souvislosti s provozováním, opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním tohoto stavebního objektu ve smyslu ust. §9 zák. č. 266/1994 Sb. v platném znění, včetně odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování stavebního objektu. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do 90-ti dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, nebo do 120-ti dnů od oznámení podle § 123, § 124 stavebního zákona, pokud stavební úřad užívání stavby nezakáže, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Zároveň se investor zavazuje zajistit zrušení stávajících práv odpovídajících věcnému břemeni, která v souvislosti s realizací stavebního objektu zaniknou.

- Převzetím stavebního objektu ve smyslu čl. IV., odst.1, písm. d) přechází nebezpečí škody na provedeném stavebním objektu na ČD-T.

- Investor se zavazuje poskytnout na provedený stavební objekt záruku v délce trvání 5 let ode dne protokolárního předání a převzetí přeložky/ochrany kabelových sítí a úprav ČD-T (čl. IV., odst.1, písm. d).

# VII.

# Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních. Dvě zůstávají investorovi, dvě obdrží ČD-T.

- Smluvní strany berou na vědomí, že společnost ČD – Telematika a.s. je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je společnost ČD – Telematika a.s. povinna uveřejňovat vybrané smlouvy a jejich dodatky v registru smluv spravovaných Ministerstvem vnitra, což investor svým podpisem na závěr této smlouvy bere na vědomí a s uveřejněním této smlouvy souhlasí.

- Smluvní strany berou na vědomí, že byla-li smlouva uzavřena po 1. 7. 2017, a podléhá-li povinnosti uveřejnění dle ZoRS, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. ČD – Telematika a.s. se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, zajistit její uveřejnění v registru smluv.

- V případě, že by došlo k uveřejnění v registru smluv dle ZoRS jinou smluvní stranou odlišnou od ČD – Telematika a.s., zavazuje se smluvní strana, která takto smlouvu uveřejní, na výzvu nahradit škodu, bude-li tato, jakož i její výše jednoznačně a prokazatelně doložena smluvní straně, která porušila povinnost dle tohoto odstavce smlouvy.

- Smluvní strany tímto výslovně konstatují, že považují celý obsah této smlouvy včetně souvisejících příloh smlouvy za předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s výjimkou záhlaví, zápatí a článků čl. I, II, IV, V, VI, VII a VIII této smlouvy. Smluvní strany se vzájemně zavazují v případě vzniku pochybností o rozsahu uveřejněných informací poskytovat si nezbytnou součinnost k prokázání rozsahu a obsahu obchodního tajemství v příslušném soudním/správním řízení.

- Změny této smlouvy je možno činit jen formou písemného dodatku k této smlouvě potvrzeného oběma smluvními stranami.

## V Praze, dne ………………,	V Praze, dne ………………,

SŽDC, s.o	ČD – Telematika a.s.

XXX	XXX