#### Dodatek č. 1

#### Smlouvy o dílo

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:  0590/2017

Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel:

I.

# Smluvní strany

- Objednatel:                                     Město Vsetín

se sídlem:				Svárov 1080, 755 24 Vsetín

zastoupeno:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města

Zastoupení :

Ve věcech smluvních:                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starosta města

Ve věcech technických:                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavební technik pověřeného odboru

IČ: 00304450

DIČ: CZ00304450

dále jen „objednatel“

- Zhotovitel:                                       Martin Urban

se sídlem: 				Lhota u Vsetína č.p. 10,  755 01 Vsetín

zastoupená				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupení :

Ve věcech smluvních:                       xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech technických:                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Firma zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu ve Vsetíně

IČ:					73257958

DIČ:				CZ7810305844

bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:				xxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY | Přeložky inženýrských sítí ul. Smetanova a Žerotínova |
| --- | --- |
| VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU | VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE |
| DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ | ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ | MUVS – S 9091/2017 |
| PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY | 10 000 000,- Kč bez DPH |

## II.

Změna smlouvy

- Smluvní strany uzavřely dne 01. 12. 2017 Smlouvu o dílo na stavební práce na akci: “Přeložky inženýrských sítí ul Smetanova a Žerotínova“ (dále jen předmět plnění).

- Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění uvedené v Článku III. odst. 1, písm. b) takto:

Termín dokončení stavebních prací: 14. 04. 2018

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,                 o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).

- Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku, včetně identifikačních a osobních údajů zhotovitele.

- Objednatel jako smluvní strana této smlouvy se zavazuje, že provede zveřejnění této smlouvy v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

- Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).  Rada města Vsetín schválila na svém 71. zasedání, konaném dne 21. 03. 2018, pod číslem usnesení 35/71/RM/2018 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 0590/2017 na stavební práce akce: “ Přeložky inženýrských sítí ul. Smetanova a Žerotínova“

za objednatele:					za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne: …………..			Ve Vsetíně dne: …………….

………………………………..				………………………………….

Město Vsetín						xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

starosta města