Spisový znak:            56.2

## Skartační znak/lhůta:  V/10

## DODATEK č.1

## ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní na zhotovení  dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související a

## výkon autorského dozoru

| Číslo SOD zhotovitele: 1217691015 | Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002698/2017/Vak |
| --- | --- |
| A Název akce: Mlýnský potok – cyklostezka, VO | Org: 5853 |

uzavřené  dne 14. 9. 2017 mezi níže uvedenými stranami (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | Statutární město Olomouc se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc |
| --- | --- |
| též „příkazce“ | IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |
| Zástupci objednatele |
| - ve věcech smluvních: |
| Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOl tel.: |
| - kontaktní osoba ve věcech technických: |
| Bankovní spojení: |
| číslo výdajového účtu: |

a

| 2. Zhotovitel: | ELTODO, a.s. |
| --- | --- |
| též „mandatář“ | se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 |
| IČ: 45274517 | DIČ: | CZ45274517 |
| zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze |
| pod sp. zn. B 1573. |
| Zástupci |  |
| - ve věcech smluvních: |
| Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý Ph.D. MBA, na základě plné moci |
| tel.: |  | e-mail: |
| - ve věcech technických: |
| Hlavní inženýr projektu: |
| tel.: |  | e-mail: |
| Hlavní projektant: |
| tel.: |  | e-mail: |
| Bankovní spojení: |
| č. účtu: |

# Preambule

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 k výše uvedené smlouvě.

Důvodem uzavření dodatku č.1 je nutná změna navržené trasy veřejného osvětlení, vycházející z nesouhlasu Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava s vedením v břehové hraně toku souběžně s cyklostezkou. S odkloněním trasy podél cyklostezky na stranu vzdálenější od břehové čáry koryta toku je nutná koordinace se stávajícími inženýrskými sítěmi, což je spojeno s delší časovou náročností, než tomu tak bylo u původního rozsahu díla dle smlouvy.

Dodatkem č. 1 se tak mění  čl.V. smlouvy – Termín plnění.

# Předmět dodatku č. 1

Článek V. smlouvy se ruší a nahrazuje se nově tímto zněním:

- Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

- Projektová dokumentace pro územní souhlas DUS,

vč. dokladové části a podání žádosti o územní souhlas          		  do 7 měsíců od podpisu smlouvy

- Projektová dokumentace DPS vč. soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr                       do 1 měsíce od nabytí právní moci územního souhlasu

- Prodlení zhotovitele s dokončením dílčích částí předmětu plnění dle předchozího odstavce delší jak 30 dnů se považuje za  podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně  objednatele.

Dnem dokončení se rozumí den předání dílčích částí předmětu plnění bez vad objednateli na základě vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu.

- Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností dotčených orgánů a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace k vydání příslušných povolení či vyjádření,  z důvodu  nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti o územní rozhodnutí nebo stavebního povolení.

# Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě nejsou tímto dodatkem č.1 dotčena a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

| V Olomouci dne: 12.3.2018 | V Praze dne: 5.3.2018 |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| Ing. Marek Drešr vedoucí odboru investic Magistrátu města Olomouce | Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý Ph.D. MBA ředitel odboru Strategický rozvoj, na základě plné moci ELTODO, a.s. |