Smlouva o dílo

- Zhotovitel:

Jméno, příjmení:		Ing. Jaroslava Holá

Sídlo:				Purkyňova 1017/22, 301 00 Plzeň

IČ: 				66379369

zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Plzně

a

- Objednatel:

Jméno:				Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza,

příspěvková organizace

Sídlo:				U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza

IČ: 				00022578

Statutární orgán:		Mgr. Jiří Horník – ředitel

zapsána ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 653

spolu na základě společného konsenzu uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku

tuto

smlouvu o dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., dále jen NOZ

I.

# Předmět a rozsah díla, místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo, spočívající  ve vypracování kompletní projektové dokumentace ke stavbě ,,Stavební úpravy bytů na lůžkové pokoje v pavilonu L1“.

II.

Termín zhotovení díla

Zhotovitel se zavazuje zahájit a ukončit  práce v rozsahu předmětu díla dle této smlouvy ve lhůtě od 15.3. do 30.4.2018, přičemž smluvní strany nevylučují úpravu tohoto termínu dle samostatné dohody.

III.

#### Cena díla

Cena za zhotovení díla vymezeného v článku I. této smlouvy, byla sjednána ve výši 51.000,-- Kč. Zhotovitel není plátcem DPH, tj. cena díla je sjednána bez DPH.

IV.

Smluvní záruky

- Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy, tj. veškeré práce osobně, na základě podkladů zajištěných objednatelem, dle požadavku objednatele.

- Zhotovitel zhotoví sjednanou projektovou dokumentaci v kompletním rozsahu, tj. takovém rozsahu, aby bylo dle projektové dokumentace realizovat předmětnou stavbu, přičemž tato projektová dokumentace bude odpovídat veškerým právním předpisům, vyhláškám a normám. Zhotovitel v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace rovněž zajistí veškerá nezbytná vyjádření a stanoviska dotčených institucí v rozsahu, požadovaném ve stavebním řízení pro vydání stavebního povolení. Projektová dokumentace bude rovněž obsahovat výkaz výměr, a to s uvedením položkových cen. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu, aby na základě této mohla být použita jako podklad pro zadání veřejné zakázky dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

3.   Zhotovitel je povinen veškeré skutečnosti zjištěné při zpracování díla uchovat v tajnosti a

zachovat mlčenlivost vůči všem třetím subjektům.

- Zhotovitel se rovněž zavazuje po celou dobu zhotovování sjednaného díla, jeho podobu průběžně projednávat s objednatelem, umožňovat objednateli se k připravované projektové dokumentaci průběžně vyjadřovat a veškeré připomínky či návrhy objednatele v připravované projektové dokumentaci řádně zohlednit. V případě porušení tohoto závazku ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- V případě, že se po předání a převzetí projektové dokumentace vyskytnou jakékoliv vady nebo nedostatky této projektové dokumentace, zavazuje se zhotovitel tyto neprodleně odstranit, a to nejpozději do 5ti dnů od výzvy objednatele.

- Zhotovitel se rovněž touto smlouvou zavazuje provádět při samotné realizaci stavby, dle jím zhotovené projektové dokumentace autorský dozor, a to minimálně v rozsahu 5ti kontrolních dnů, při nichž se vždy na základě předchozí výzvy objednatele zúčastní kontrolní prohlídky, při níž přezkoumá zda je stavba realizována zcela v souladu s projektovou dokumentací či nikoliv a v případě zjištěných odchylek od projektové dokumentace na stavbě, tyto zhotovitel zadokumentuje, popíše a navrhne jejich nápravu.

V.

Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že dílo bude objednatelem zaplaceno na základě vystavené faktury zhotovitelem ve splatnosti vyznačené na vystavené faktuře.

- Podmínkou pro vystavení faktury je předání díla k rukám ředitele organizace a převzetí díla ředitelem organizace.

VI.

Předání a převzetí díla

Objednatel převezme dílo provedené v souladu s touto smlouvou od zhotovitele po jeho dokončení v sídle objednatele.

VII.

Sankce

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury za zhotovení díla si smluvní strany dohodly smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla, způsobeného zhotovitelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody a lze jej vymáhat samostatně.

VIII.

Ostatní ujednání

- Veškeré informace včetně listin a ostatní dokumentace týkající se tohoto smluvního vztahu jsou považovány oběma stranami za důvěrné.

- Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny, se řídí Občanským zákoníkem.

- Smluvní strany činí úkony pracovníky označenými v této smlouvě anebo pracovníky, kteří jsou k takovým úkonům těmito osobami pověřeni.

IX.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

- Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jeden exemplář.

V Horní Bříze dne 15.3.2018

Objednatel:						Zhotovitel:

Mgr. Jiří Horník 						Ing. Holá

…………………………………………….                           ……………………………………………