smlouva o dílo

uzavřená podle právního řádu České republiky dle zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen zákon)

SMLUVNÍ STRANY

Univerzita Hradec Králové (též dále jako UHK)

se sídlem Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

IČ: 62690094

DIČ: CZ62690094

Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,

nezapsána v obchodním rejstříku

zastoupena: prof. Ing. Kamil Kuča,Ph.D., rektor

dále jen: „objednatel“

a

ApS Brno s.r.o.
se sídlem: Božetěchova 2, Brno 612 66

zastoupený: ing. Zdeňkem Boušou, jednatelem

IČ:	00543535

DIČ: CZ00543535

Plátce DPH: ano

zapsaná v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, Oddil C, vložka 35

bankovní spojení	: Komerční banka Brno-město, 113545621/0100

kontaktní osoba (mail, tel.): xxx

hot line:xxx

helpdesk: https://podpora.aps-brno.cz

(pro dodání i pro záruční odpovědnost)

dále jen: „zhotovitel“

se dohodly na znění této smlouvy takto:

Preambule

Tato smlouva se uzavírá mezi objednatelem, který rozhodl o vítězi ve veřejné zakázce malého rozsahu „Dodávka a implementace SW pro správu a evidenci služeb VŠ kolejí UHK“, a zhotovitelem, který se stal vítězem v této zakázce. Tato dohoda vymezuje práva a povinnosti obou smluvních stran při výkonu plnění zhotovitele v rámci této smlouvy. Za řádně poskytnuté plnění definované v čl.I se objednatel zavazuje zaplatit zde ujednanou smluvní cenu.

I. Předmět smlouvy a termíny plnění

1.	Předmětem této smlouvy je plnění (dílo) poskytované zhotovitelem tak, aby došlo k bezvadné a řádné dodávce programového vybavení ISKAM4 včetně modulu ubytování a sice v souladu se všemi požadavky tak, jak je popsáno v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy.

Plnění obsahuje:

- Dodávku programového vybavení

  - SW informačního systému: plnění dle příloh č. 1 a 2 této smlouvy

  - Uživatelský a administrátorský manuál v elektronické podobě

- Implementace programového vybavení v prostředí objednatele

  - Administrátorské i uživatelské školení v rozsahu 4 pracovních dnů:

2 dny pro management a administrativu

2 dny pro provozní personál (recepce)

- Měsíční správu a servis dodaného programového vybavení po celou dobu trvání smluvního vztahu; tento servis představuje zajištění bezproblémového fungování dodaného systému, v jehož rámci se poskytují klientské služby, zejm. technická podpora v pracovních dnech (9-17hodin) a služby uvedené jako požadavky v příloze č. 1.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě vydání nové verze dodaného programového vybavení po dobu min. 4 let od podpisu této smlouvy, tento upgrade u objednatele zdarma implementuje.

Zhotovitel se zavazuje, že jím dodané programové vybavení v průběhu trvání smluvního vztahu splňuje veškeré legislativní podmínky; event. se zavazuje je vždy ihned promítnout do souvisejícího upgradu systému.

Zhotovitel se zavazuje dodat nevýhradní, časově neomezenou licenci, pro neomezené množství pracovních stanic.

- Termíny plnění a splnění

1.	Dílo bude předáno do zkušebního provozu na zařízení objednatele tak, aby byly ověřeny všechny sjednané parametry díla nejpozději do 4 týdnů od podpisu této smlouvy; odzkoušení tohoto provozu objednatelem bude provedeno v období červenci 2018 s tím, že budou event. písemně sepsány vady a nedostatky na „předávacím protokolu o zkušebním provozu“. Tyto se zhotovitel zavazuje odstranit do 5 pracovních dnů od zaslání každé této vady (emailem dostačující) zhotoviteli.

Následně se písemně po dohodě smluvních stran domluví datum ostrého předání plnění tak, aby proběhlo nejpozději do 5 pracovních dnů od event. oprav vad ze zkušebního provozu.

Za každý den (a každou vadu) prodlení s nápravou vady ze zkušebního provozu se stanovuje smluvní pokuta 1000,-Kč, která je splatná na základě výzvy k úhradě této smluvní pokuty objednatelem.

Za každý den prodlení s předáním díla dle této smlouvy jak do zkušebního provozu, tak do ostrého provozu se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu 1000,-Kč, a to na vyzvání objednatele.

- Dílo se pokládá za splněné řádným provedením, tzn., musí být zhotoveno v souladu se zadáním, implementováno do prostředí objednatele a zajištěna jeho funkčnost a proškolením zaměstnanců objednatele ve stanoveném rozsahu.

- Termín splnění se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno výlučně z důvodů na straně objednatele realizovat implementační procedury dle přílohy č. 2.

- Dílo se pokládá za splněné též tehdy, bude-li převzetí zmařeno v důsledku neposkytnutí součinnosti Objednatele, nebo pokud Objednatel bezdůvodně převzetí odepře.

III. Cena díla a způsob placení

- Cena se sjednává dohodou ve výši 432.800,- Kč bez DPH za splnění díla dle čl. I A+B.

## Cena za měsíční servis po ostrém předání do řádného užívání se dohaduje na částku 5.190,- Kč bez DPH za plnění díla dle čl. I C;.

## Hodinová sazba technika nad rámec požadavků této smlouvy činí 1200,- Kč bez DPH přičemž v ceně měsíční správy a servisu je 0 počet hodin technika zhotovitele.

## Cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškerá plnění definovaná v čl. 1 této smlouvy. Změna je možná toliko písemnou dohodou stran při změně předmětu díla.

## Cena díla bude zaplacena na základě daňového dokladu – faktury vystavené dodavatelem po řádném splnění díla, tedy až po odstranění případných vad a nedodělků bránících řádnému provozování díla.

## Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli. K faktuře bude přiložen zápis o převzetí díla včetně zápisu o odstranění vad a nedodělků nebránících v řádném provozování díla, pokud se takové při předání díla vyskytly.

## IV.	Součinnost stran

## Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré informace nezbytné pro implementaci programu do prostředí objednatele. Minimální rozsah těchto informací je:

## struktury katalogů a číselníků;

## popis struktur katalogů a číselníků;

## definice a forma předávání výstupních údajů k přenosu do IS školy požadovaných;

## objednatelem;

## definice softwarového okolí.

## Tyto informace poskytne objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. Je přípustná i forma předávání prostřednictvím e-mailové pošty.

## Objednatel zabezpečí dodavateli přístup k uvedeným datům a součinnost se zodpovědnými osobami jakož i dodavatelem IS školy.

## Případné další požadavky uplatní zhotovitel písemně s uvedením nejzazší lhůty pro odpověď.

## Nebude-li možno pro prodlení na straně objednatele v práci na díle pokračovat, určí další postup ředitel objednatele spolu se statutárním zástupcem zhotovitele.

## Strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k zajištění nezbytného toku informací. V případě potřeby bude sjednán režim pravidelných kontaktů. Zhotovitel  se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech informacích, které mu budou objednatelem v rámci plnění této smlouvy poskytnuty. Porušení tohoto závazku je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 150 000 Kč.

## Vyjde-li najevo vhodnost úpravy přílohy č. 1, Zhotovitel takovou úpravu zrealizuje. O úpravě se povede přiměřená dokumentace, která bude před předáním díla promítnuta do Přílohy č. 1.

## Práva k užití díla

## Vzhledem ke své povaze podléhá dílo režimu autorského zákona.

## Uhrazením ceny za splněné dílo vzniká licenční smlouva na nevýhradní užití předmětu díla v ubytovacích zařízeních  provozovaných objednatelem ke dni podpisu smlouvy s počtem lůžek cca 808 lůžek + 61 lůžek typu hotelového typu. V ubytovacím zařízení objednatele bude studentům nabídnuta možnost využít přistýlek na studentských pokojích.

## Odpovědnost za vady, (po)záruční servis

## Zhotovitel odpovídá za vady díla, kterými je každá odchylka od zadání sjednaného předmětu plnění dle příloh smlouvy resp. od dokumentovaných modifikací (upgradů), a to po dobu 2 let od předání díla. Zhotovitel odpovídá za vady díla i v případě provedení upgrade.

## Minimální délka podpory (pozáručního servisu) nabízeného produktu činí  alespoň 7 let a zhotovitel je zodpovědný za vady díla po celou dobu trvání pozáručního servisu.

## Oznámí-li objednatel tzv. „kritickou chybu“ (tzn. ohrožující funkčnost systému vysokého stupně, např. nefunkčnost systému, bezpečnostní rizika aj.)  - je zhotovitel povinen zásahem opravit chybu do 24 hodin od nahlášení na emailový kontakt uvedený v záhlaví smlouvy u zhotovitele. Půjde-li o závadu nezávažného charakteru, pak zhotovitel svým zásahem je povinen chybu odstranit chybu do 4 dnů od jejího nahlášení. Zásah provedený dle tohoto odstavce bude proveden bezplatně po dobu smluvního vztahu.

## Pokud nebude zkušební nebo ostrý provoz spuštěn k příslušnému dni, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny plnění za každý započatý den prodlení.

## Pokud zhotovitel nenastoupí k řešení nahlášených závad kategorie kritická chyba ve stanoveném čase, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den, v němž tento stav trvá. Pokud se bude jednat o závadu kategorie chyba a nezávažná chyba, činí výše smluvní pokuty 500,- Kč.

## Ustanovení závěrečná

## Vztahy zde neupravené se řídí zákonem 89/2012 Sb., (občanským zákoníkem) v platném znění.

## Smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou stranu. Veškeré změny a doplňky mohou být činěny toliko písemně.

## Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

## Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran; účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

## Přílohy smlouvy:

## Příloha č. 1 Popis požadovaného systému

## Příloha č. 2 Nabízené řešení

V Hradci Králové dne 6. 4. 2018	  			V  Brně dne 27.3.2018

…………………………………					…………………………………….

## Ing. Zdeněk Bouša
	jednatel ApS Brno s.r.o.