Smlouva o dílo č.2/2018

dle ustanovení Občanského zákoníku 89/2012 Sb

Objednatel:	Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Dolní Třešňovec 17

563 22 Lanškroun

IČO: 00087670

Zhotovitel:	Stavby Tejkl s.r.o.

Dobrovského 24

563 01 Lanškroun

IČ: 06684840

DIČ:CZ06684840

Článek 1. – Předmět díla

  - Předmětem smlouvy o dílo (dále SOD)  je provedení stavebních prací - Oprava objektu č.p.21, Dolní Třešňovec. Jedná se o opravu zázemí pro zaměstnance v přízemí a výměnu oken v celém objektu.

1.2.Součástí díla je i úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele, včetně

odpadů ze stavby.

Článek 2. – Čas plnění

2.1. Práce v rozsahu dle bodu 1.1. budou zahájeny:	22.března 2018

2.2. Termín ukončení prací dle této SOD je : 30.dubna 2018

Článek 3. – Odměna za dílo

3.1. Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy je smluvena odměna ve výši 
Kč 400 000,- bez DPH , dle platných předpisů v den vystavení konečné faktury za dílo.

3.2. Odměna za pomocné práce dle čl. 1.2. této smlouvy je zahrnuta do odměny za dílo uvedené v bodu 3.1.

3.3. Náklady za vybudování, udržování a odklizení vlastního zařízení staveniště dle čl. 1.3. této smlouvy jsou zahrnuty v odměně za dílo uvedené v bodu 3.1.

Článek 4. – Platební podmínky

4.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli konečnou fakturu do 30-ti dnů po obdržení vyúčtování od zhotovitele. Právo na vystavení vyúčtování vzniká zhotoviteli dnem předání a převzetí hotového díla. Hotovým dílem se rozumí kompletně dokončené dílo, včetně odstraněných závad a nedodělků, předané objednateli. Zhotovitel má právo vystavit faktury za částečné plnění díla odsouhlasené objednatelem a to vždy do 5.dne následujícího měsíce. Splatnost faktur do 30-ti dnů ode dne jejich doručení objednateli.Výše konečné faktury bude činit minimálně 10% ze smluvené odměny.Konečná faktura bude uhrazena po předání díla zhotovitelem.

4.2. V případě, že zhotovitel nesplní všechny smluvené práce dle čl. 1 a přílohy smlouvy

v termínech dle článku č. 2 této smlouvy, bude provedena srážka z celkové odměny za dílo bez DPH ve výši 0,1% z celkové odměny za dílo za každý den prodlení.

4.3. Pokud dojde k prodlení objednatele se zaplacením plateb o více než 5 dnů po splatnosti

faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z výše dané platby za každý den prodlení.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy jsou obě strany povinny sepsat protokol o stavu včetně spotřebovaného materiálu, aby mohlo dojít k finančnímu vypořádání.

4.5. Objednatel prohlašuje, že má na úhradu zhotoveného díla zajištěno finanční krytí.

Článek 5. – Provedení díla

5.1. Objednatel je povinen dílo ve sjednaném množství a za stanovenou cenu a ve sjednané kvalitě převzít. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který obě smluvní strany podepíší.

5.2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování technologických postupů a sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požární bezpečnost a dále dodržení hygienických předpisů, zákonů a vyhlášek v oblasti životního prostředí a nakládání s odpady, stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek apod.

5.3. Zhotovitel odpovídá za případné škody vzniklé na stavbě nebo škody způsobené realizací stavby a to od jejího předání objednatelem po celou dobu realizace až po její dokončení a předání objednateli. Zhotovitel neodpovídá za případné škody na stavbě způsobené objednatelem.

5.4. Zhotovitel zodpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

5.5. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a má proto přístup na pracoviště zhotovitele, stejně jako technický dozor objednatele. Dále má právo k provádění kontroly prací, kvality díla, dodržování technologických postupů. K těmto kontrolám budou objednatel a technický dozor vyzvání 5 pracovních dnů předem prostřednictvím SMS, e-mailu.

5.6. Pokud dojde k pozastavení nebo přerušení prací z důvodů nezaviněných zhotovitelem, bude o tuto dobu prodlení prodloužen termín dokončení díla. Běžné povětrnostní podmínky nejsou důvodem pro prodloužení termínu dokončení díla.

5.7. Objednatel má právo měnit projekt, případně projekt rozšířit o dodatečně požadované práce a dodávky. Tyto změny budou promítnuty do ceny díla a termínu časových plnění.

5.8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 3 pracovních dnů po předání a převzetí díla.

Článek 6. – Záruka za dílo

6.1. Zhotovitel poskytuje záruku za dílo (kromě spotřebních výrobků) v délce 24 měsíců ode dne jeho předání objednateli.

6.2. Zhotovitel je povinen zahájit odstranění případných záručních vad nejpozději do 10-ti dnů od jejich písemného nahlášení objednavatelem.

6.3. Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací jím objednanými subdodavateli.

6.4. Stavební práce budou provedeny v jakosti a kvalitě odpovídající platným ČSN i přes ukončení jejich závaznosti.

Článek 7. – Všeobecná ustanovení

7.2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně vzniknou, budou řešit dle občanského zákoníku.

7.3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 provedeních, každá smluvní strana obdrží 1 ks.

7.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou stran.

7.5. Smlouva nabývá   platnosti okamžikem podpisu oprávněných zástupců obou stran

V Lanškrouně  21.3.2018

------------------------------------------                                          -------------------------------------------

za zhotovitele                                                                             za objednatele