| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Komunitní centrum v městské části Praha-Satalice“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| reg.č.stavby: | CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000133 |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: |
| smlouva: | ze dne 9. 5. 2017 |  |  |  |  |  |  | 06 |
| objednatel: | Městská část Praha - Satalice, IČ: 00240711 |  |  |  |  |  |  |  |
| zhotovitel: | KONSIT a.s., IČ: 18630196 |  |  |  |  |  |  |  |
| název ZL: | Oplechování vikýřů skutečné provedení |  |  |  |  |  |  |  |
| předmět změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oproti předpokladu projektu bude skutečné provedení CU oplechování vikýřů dle rozpisu z VV. Zaměření dle skutečné velikosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skutečná velikost stavebních prvků byla zaměřena na stavbě. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vliv na cenu díla: |  |  |  | rozpočet: | v příloze ZL |  | méněpráce |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ANO |
|  |  |  |  | cena: | bez DPH | -25 534 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | 21%DPH | -5 362 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | celkem | -30 896 | Kč |  |
| vliv na cenu díla: |  |  |  | rozpočet: | v příloze ZL |  | vícepráce |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ANO |
|  |  |  |  | cena: | bez DPH | 83 217 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | 21%DPH | 17 475 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | celkem | 100 692 | Kč |  |
| CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ |  |  |  | cena: | bez DPH | 57 683 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | 21%DPH | 12 113 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | celkem | 69 796 | Kč |  |
| vliv na termín dokončení: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jiné vlivy (na změnu PD apod.): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| přílohy : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet |  |  |  |  |  |  | 1 | A4 |
| podpis zhotovitele: |  |  | XXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| vyjádření projektanta : |  |  | XXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| vyjádření TDS : |  |  | XXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| vyjádření objednatele: |  |  | XXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
| osoba odpovědná za realizaci/jednající osoba |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| vyjádření správce programu : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: |
| Oplechování vikýřů skutečné provedení |  |  |  |  |  |  |  | 06 |
| Vyjádření projektanta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření investora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Další vyjádření |  |  |  |  |  |  |  |  |