# SMLOUVA   O   DÍLO

č.

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném znění

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Mateřská škola Olomouc, kpt. Nálepky 10, příspěvková organizace

se sídlem kpt. Nálepky 10, 772 00 Olomouc

IČO 75029545

zastoupená: Mgr. Jana Horáčková, ředitelka

Kontaktní osoby:

a)  ve věcech smluvních: Mgr. Jana Horáčková

b)  ve věcech technických:

2. Zhotovitel:      STAVEBNÍ FIRMA HEITEL s.r.o.

## se sídlem Dolany 463, PSČ 783 16, IČ: 29399696 DIČ: CZ29399696

bankovní spojení: Fio banka a.s.

č. účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45847

jednající: Ladislav Heitel, jednatel

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Ladislav Heitel

- ve věcech technických: Pavel Kaše

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila tuto nahradit.

## II.

## Předmět smlouvy

## 1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla v tomto rozsahu: Oprava střechy, klempířské a izolatérské práce, MŠ kpt. Nálepky, Olomouc v rozsahu dle nabídky ze dne 13.3.2018, která je nezbytnou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

2. Místo realizace díla: MŠ kpt. Nálepky, Olomouc

3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, ve stanovené době a v kvalitě odpovídající ČSN předat dílo objednateli. Objednatel

se zavazuje, že dokončené dílo v kvalitě, odpovídající ČSN, převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

III.

## Doba plnění

## 1. Termín zahájení prací: 04/2018

2. Ukončení prací: 06/2018

3. Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho část k předání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo nebo jeho ucelenou část i v tomto dřívějším termínu.

4. Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti. Za termíny dodávek subdodavatelů, které si objednatel zabezpečí sám, zhotovitel neodpovídá. V případě jejich pozdržení oproti harmonogramu, bude termín dokončení díla prodloužen o dny pozdržení. O případné požadované vícepráce nad rámec předmětu smlouvy bude termín dokončení díla adekvátně prodloužen.

5. Žádná ze smluvních stran není zodpovědná za zpoždění nebo nedodržení jakékoli části této smlouvy, která jsou zapříčiněna náhodami či událostmi, jimž nelze přirozenou cestou zabránit, jako je například havárie, zásah vyšší moci, občanské nepokoje, epidemie, exploze, požár, povodeň, povstání, stávka, výluka, přírodní katastrofa či podobné těžkosti.

## IV.

## Cena díla

1. Cena díla je stanovena rozpočtem, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu:

Cena za dílo bez DPH: 185 643,00,--Kč

DPH 21%                         38 985,--Kč

Cena celkem zaokr:       224 628,--Kč

2. DPH bude uplatněna dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Cena je pevná, smluvní s výjimkou těchto případů:

-  Změna rozsahu prací oproti výkazu výměr - nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo,

- Změna množství měrných jednotek, jednotkové ceny zůstanou zachovány,

- Cena se sníží o práce zhotovitelem neprovedené.

4. Cena se zvyšuje zejména: O vícepráce požadované objednatelem a odsouhlasené zhotovitelem.

## V.

## Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu veškerých prací a dodávek dle této smlouvy po celou dobu plnění.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat

vznikne zhotoviteli neprodleně po řádném provedení předmětu díla nebo jeho ucelené části. Fakturace bude na základě dílčího soupisu provedených prací. Zálohové platby budou odečteny v konečné faktuře.

3. Splatnost faktur je stanovena do 10-ti dnů od jejího doručení objednateli.

4. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. Konečná faktura bude doplněna předávacím protokolem.

5. V případě, že objednatel neuhradí faktury dle termínů splatnosti, může s okamžitou platností zhotovitel stavbu pozastavit, případně od smlouvy odstoupit.

6. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem bude provedeno odsouhlasení a zúčtování provedených prací a dodávek dle přiloženého rozpočtu a tento podíl prací a dodávek bude zhotoviteli v plné výši uhrazen.

## VI.

## Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech práv třetích osob formou oboustranně podepsaného zápisu.

Objednatel zabezpečí pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické energie a užitkové vody. Náklady na úhradu elektrické energie a vody nejsou součástí smluvní ceny a budou hrazeny objednatelem. Objednatel uhradí náklady, které slouží pouze pro účely výkonu práce objednané v této smlouvě.

2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje:

a) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací

b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodu na straně objednatele

c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány, městským nebo obecním úřadem

d) o prodlení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy.

## VII.

## Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.

2 Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem obvyklým dle vyhl. č. 499/2006 Sb., příloha 5. Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších okolnostech, které budou obě smluvní strany požadovat za důležité, budou zapisovány denně.

Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie, z nichž první drží objednatel a druhou zhotovitel.

Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být po předchozím telefonickém oznámení podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele do 5 kalendářních dnů.

Nesplní-li objednatel tuto svou povinnost, považují se požadavky zhotovitele za odsouhlasené objednatelem.

VIII.

## Předání a převzetí díla

1. Po provedení díla (eventuelně jeho samostatné části) vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla zápisem do stavebního deníku. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a ukončit je nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení.

2. Nesplní-li objednatel tuto svou povinnost vyplývající z bodu 1 článku VIII smlouvy má se za to, že zhotovitel splnil svůj závazek nejpozději třetí den po výzvě uvedené ve stavebním deníku a od tohoto data začíná běh záruční lhůty (event. záručních lhůt samostatně předávaných částí díla ) a oprávnění zhotovitele fakturovat.

3. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užití díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.

4. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto reklamovány v zápise o předání a převzetí a dohodnuta lhůta k jejich odstranění. Postup při přejímacím řízení pro odstraněné vady a nedodělky je stejný / čl. VIII. 1 - 3 /.

## IX.

## Záruka

1. Záruka za jakost díla je dohodnuta na 24 měsíců.

2. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem, tím není dotčeno ustanovení čl. VIII., odst. 2.

Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek za zhotovení dodávek a prací, podle této smlouvy v odborně a technicky bezvadném stavu. Odpovědnost za záruční vady se řídí podle ustanovení technických kvalitativních podmínek pozemních staveb.

3. Záruka za materiál nebo výrobky, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než dohodnutá záruka, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti. 4. Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci garantuje dodavatel díla na své náklady a nebezpečí. Objednatel zajistí technický dozor nad prováděnými pracemi svými pověřenými pracovníky.

X.

## Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každé má platnost originálu.

Smluvní strany obdrží po jednom výtisku.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka ze dne 13.3.2018

V Olomouci dne:  21.3.2018

Za objednatele:						Za zhotovitele

…………………………………			…………………………….…

Mgr. Jana Horáčková, ředitelka MŠ

Ladislav Heitel

jednatel