

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo zhotovitele: 01/15
Číslo objednatele: SML2015-028-KO

o provedení projektových prací pro stavbu:
Stavební úpravy a opravy objektů areálu ČOV Hranice
uzavřenou mezi 
Firmou:  ing. arch. Tomáš KOČNAR
se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ : 42965993

DIČ: CZ 6303021021

( dále jen zhotovitel )
firmou:  Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
se sídlem:  Přerov I – Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov
IČ : 47674521
DIČ: CZ47674521
( dále jen objednatel )

3.  Termín plnění, místo předání prací:

Článek 3. se mění: 

1.  Projektové podklady 
 15. 1. 2016
2.  Studie  
 15. 1. 2016
3.  Vizualizace
 15. 1. 2016
4.  Dokumentace pro ohlášení udržovacích prací 
  29. 2. 2016

5. Dokumentace pro realizaci stavby 
 31. 3. 2016
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
V Přerově dne:1.12.2015




V Hranicích, dne 1.12.2015
Za objednatele:                                           
Za zhotovitele:

