DODATEK č.2 k uzavřené 

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Smluvní strany 

Česká filharmonie, příspěvková organizace

Sídlo: 


Alšovo nábřeží 79/12, 110 00 Praha 1
IČ: 


00023264
DIČ: 


CZ00023264

Zastoupen:

MgA. Davidem Marečkem, Ph.D., generálním ředitelem

(dále jen „objednatel“) 

EKOLS PRAHA, spol. s r. o.
Sídlo:


Starochodovská 65, Chodov ,  149 00 Praha 4

IČO:


25092553

Zápis v OR: 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48952

Zastoupená:

jednatelem Jaroslavem Paurem

Bankovní spojení: 
ČSOB a.s. 

č. ú.:


476481743/0300

(dále jen „zhotovitel“)

S ohledem na nutnost rozšíření předmětu díla v HSV částech i v technologických oblastech, z důvodu dlouhých dodacích lhůt těchto požadovaných zařízení a ve snaze provádět dílo pouze v čase, který plně vyhovuje zadavateli, předkládá zhotovitel tento dodatek č.2 uzavřené SoD
Na základě tohoto dodatku se mění článek III odstavec 2 uzavřené SoD : 

III odst 2 nově zní:
Termín dokončení díla ve smyslu článku VI byl stanoven na den 31.5.2018

Ostatní články uzavřené SoD zůstávají v platnosti 

V Praze dne 6.4.2018 

                    Objednatel                                                                 Zhotovitel
