SMLOUVA  O  DÍLO

č. zhotovitele: 657/2018				      č. objednatele: SML2018-009-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavební práce pod názvem:

„ Oprava nátěrů ocelových konstrukcí na ČOV Kojetín “

# SMLUVNÍ STRANY :

Zhotovitel :   LANMAR Zlín – Láník Martin

Mokrá 312

760 01  Zlín

Zastoupený : Martinem Láníkem

IČO :      704 65550

DIČ : CZ 7602064162

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxx

Pověřený jednáním : p. Láník Martin,

Objednatel :  Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21,

Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený : Ing. Miroslavem Dundálkem

IČO : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxx

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxx

# PŘEDMĚT SMLOUVY:

Rozsah díla: oprava nátěrů ocelových konstrukcí  na čistírně odpadních vod v Kojetíně.

Rozsah prací : abrazívní otryskání, aplikace nátěr. systému vhodného do venkovního prostředí s vyšší odolností vůči povětrnostním vlivům, oděru,  UV záření s vysokou antikorozní ochranou a dlouhodobou životností. Bližší specifikace, viz. nabídka zhotovitele, která je součástí této smlouvy o dílo.

Dále je součástí díla:

- Vedení stavebního deníku.

- Zabezpečení dotčených stavebních a technologických zařízení částí objektů proti znečištění nátěrovými hmotami, zakrytí, následné očištění

- Lešení

- Úklid staveniště

- Likvidace odpadů. Odpady vzniklé v průběhu výstavby budou uloženy na příslušnou skládku.

# CENA:

Smluvní cena dle zákona o cenách 526 / 90 sb . činí :  viz. cenová nabídka a rozpis výměr.

Smluvní cena celkem: .............................................................785.975,- Kč bez DPH

Cena je sjednána jako pevná, závazná a maximální a obsahuje veškeré náklady na provedení stavby.

K ceně bude připočteno DPH 21%.

Cena obsahuje : veškeré náklady spojené s provedením díla v oblasti povrch. úprav včetně montáže a demontáže lešení a poplatku za likvidaci odpadů. Další náklady spojené s provedením díla je podrobně specifikována v bodě č. II. této smlouvy a v cenové nabídce, která je přílohou této smlouvy.

# GARANCE:

Zhotovitel poskytne na provedené práce záruky 36 měsíců ode dne převzetí objednatelem.

# ČAS PLNĚNÍ:

Zahájení prací :    05/2018

Ukončení prací :  09/2018

Klimatické vlivy nemají vliv na dokončení díla v termínu.

# PŘEJÍMACÍ PRÁCE:

Přejímání provedených prací se řídí podmínkami v technologickém postupu a zajišťuje zhotovitel.

Součástí předávacích protokolů budou všechny doklady potřebné k předání a převzetí díla.

Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ke kontrole po každém ukončení jednotlivých kroků (očištění konstrukcí, jednotlivé vrstvy nátěrů,…) a tloušťka jednotlivých nátěrových vrstev bude ověřována měřením.

Zhotovitel při zahájení přejímacího řízení díla předá objednateli:

- Protokol o předání a převzetí díla

- Stavební deník

- Kopie dokladů o likvidaci odpadů

# FINANCOVÁNÍ, FAKTURACE A PLACENÍ:

Odběratel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má řádně zajištěno a že předá včas a v pořádku zúčtující bance všechny doklady, potřebné pro včasné a řádné proplacení provedení prací.

Změna ceny díla je možná jen na základě písemných, v řadě vzestupné číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel jsou plátci DPH. Objednatel neposkytuje zálohy.

Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

Provedené stavební práce budou objednateli fakturovány měsíčně. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky. Faktury budou vystaveny na základě výkazu skutečně provedených prací podloženého položkovým rozpočtem a odsouhlaseného technickým dozorem objednatele.

Faktury jsou splatné ve lhůtě  30 dní ode dne doručení faktury objednateli.

Z každé faktury bude provedena pozastávka ve výši 10% z ceny díla, která  bude objednatelem uvolněna po předání a převzetí dokončeného díla a po odstranění vad a nedodělků v ujednaném termínu dle této smlouvy.

Dílčí zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným na soupise provedených prací přiloženém k faktuře.

# MAJETKOVÉ SANKCE:

1/ Vznikne-li chováním jedné ze stran straně druhé škoda, viník je povinen ji uhradit v prokázané výši.

2/ V případě nesplnění termínu provedení z viny zhotovitele sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši  0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

3/ Je-li objednatel v prodlení s úhradou za provedené práce, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužní částky za každý den prodlení.

4/ Prodlení s úhradou smluvených splátek má adekvátní vliv na termín dokončení a předání jednotlivých částí i celého díla.

5/ Za prodlení s odstraněním vady v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu  a každý započatý den prodlení

IX. POJIŠTĚNÍ:

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 5 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a provozu objednatele a třetích osob, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění před podpisem této smlouvy.

# X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

1/ Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele ustanoveními Občanského zákoníku.

2/ Všechny případné spory, které by mezi objednatelem a zhotovitelem vznikly, se strany zavazují řešit dohodou. Strany se mohou dohodnout na znalci, zkušebně nebo instituci, na niž se obrátí o pomoc při řešení sporu. Pokud tak neučiní, je věcně a místně příslušný pro řešení sporů z této smlouvy Krajský obchodní soud v Brně.

3/ Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky ke smlouvě budou chronologicky seřazeny v časovém sledu a číslovány.

4/ Veškerá dokumentace o průběhu prováděných prací, provedených měření a kontrolách všemi pověřenými orgány včetně závěrečného protokolu bude na vyžádání  předána objednateli ihned po uhrazení závěrečné faktury.

5/ Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv na portálu ministerstvu vnitra dle zákona 340/2015 Sb.

6/ Tato smlouva o dílo se stává platnou dosažením souhlasu obou smluvních stran o jejím obsahu podpisem oprávněných osob.

7/ Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Přílohy: Nabídka zhotovitele

Ve Zlíně dne 4.4.2018                                                V Přerově dne 12.4.2018

Za zhotovitele:    						    Za objednatele:

------------------------------------------                             ---------------------------------------------

Martin Láník						Ing. Miroslav Dundálek

Jednatel společnosti					     Ředitel společnosti

LANMAR Zlín – Láník Martin			     Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.