MISE s.r.o.

Ing. Petr  S e d l  á č e k

J.K.Tyla 1096

415 01  T e p l i c e

V Teplicích 16. dubna 2018

O b j e d n á v k a

Objednávám u Vás provedení prací na ideové architektonicko – provozní studii objektu Regionální knihovny Teplice. Studie bude obsahovat prostorovou a provozní analýzu stávajícího stavu provozně – prostorového řešení a měla by posoudit optimalizaci využití hlavní budovy, ale i přilehlých staveb a pozemků. Hlavním smyslem a cílem prací je nalézt možnosti rozšíření oddělení pro děti, které se řadu let potýká s nedostatkem prostoru. Ideálním řešením by bylo zpřístupnění a využití rozlehlého podkroví, pokud by se takové podařilo nalézt i přes svazující legislativu zejména z hlediska památkové péče 
a bezpečnostních předpisů.

Studie by měla rovněž obsahovat urbanistické řešení (koncept řešení vstupů pro uživatele služeb knihovny, parkování, dopravní obsluhu z hlediska klientů, personálu 
i pohybu materiálu), koncept architektonického řešení domu a případných dostaveb 
a samozřejmě i orientační propočet stavebních nákladů.

Součástí studie bude i doporučení dalšího postupu s ohledem na momentálně zkomplikované majetkoprávní vztahy a návrh etapizace prací; varianty možných řešení bude Ateliér MISE konzultovat s orgány památkové péče.

Termín dokončení prací byl stanoven na konec srpna 2018, sjednaná cena nepřekročí částku 100.000,- Kč bez DPH.

Ze strany objednatele budou poskytnuty všechny dostupné informace, konzultace, přístup do objektu i potřebná dokumentace.

Fakturujte, prosím, na adresu Regionální knihovna Teplice, Lípová ulice č. 796/13, 41501 Teplice, IČ 00361216, DIČ CZ00361216, bankovní spojení Equa Teplice, účet 1023299986/6100.

Děkuji Vám,

PhDr. Ivana Slunéčková

ředitelka Regionální knihovny Teplice