Dodatek č.2

smlouvy o dílo ze dne 24.10.2017

Smluvní strany:

1. Objednatel:	Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o.

se sídlem tř. Václava Klementa 1439, 293 01 Mladá Boleslav

Zapsaná v	obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52772

IČO: 			251 37 280

DIČ:			CZ25137280

Zastoupená: 	Ing. Markem Džuvarovským, jednatelem

a

2. Zhotovitel:	COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.

se sídlem Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav

Zapsána v	obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22798

IČO:			47551984

DIČ:			CZ47551984

Zastoupená:		Radkem Lizcem, Miloslavem Neumanem, jednateli

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

Předmět dodatku

- V kapitole I. Předmět smlouvy v bodu 2. se dodávky včetně prací a instalace mění takto:

Fáze 2) autobusové stanoviště  - vodorovné dopravní značení

| Značka VDZ | Barva | Měrná jednotka | Počet MJ | Cena za MJ | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminál BUS - dopravní podnik |  |  |  |  |  |
| přechod pro chodce | stěrka/bílá | m2 | 143,00 | 459 | 65 637,00 |
| slepecké linie | stěrka/bílá | bm | 51,20 | 883,44 | 45 232,13 |
| čára š. 25 cm | stěrka/žlutá | bm | 40,00 | 135 | 5 400,00 |
| čára šíře 12,5 cm - BUS | stěrka/bílá | bm | 1164,00 | 57,24 | 66 627,36 |
| nápis BUS | stříkaný plast/bílá | ks | 60,00 | 1200,96 | 72 057,60 |
| plošné předznačení - úprava |  | m2 | 80,00 | 11,88 | 950,40 |
| Celkem |  |  |  |  | 255 904,49 |

- Kapitola III. Cena díla je 535 993,15 Kč bez DPH.

- Kapitola IV. Platební podmínky se doplňuje o:

Zhotovitel zahájí práce na Fázi 2. až po uhrazení zálohové faktury. Do té doby nemůže zhotovitel řádně plnit sjednané dílo z důvodu překážky na straně Objednatele.

II.

Ustanovení závěrečná

- Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že jejímu textu porozuměly a že ji uzavírají jako projev své svobodné a vážně míněné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Mladé Boleslavi dne  28.3.2018.

Za objednatele :                                               Za zhotovitele:

...........................................		          .........................................

Ing. Marek Džuvarovský		Radek Lizec, Miloslav Neuman

Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o		COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.