##### D O D A T E K  č. 1

##### SMLOUVY O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

# Karlovarský kraj

se sídlem:  	        Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO:             	        70891168

DIČ:		        CZ70891168

Bankovní spojení:    XXXXXXXXX

Číslo účtu:                XXXXXXXXX

zastoupený:              Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Stavební společnost VARO, s.r.o.

se sídlem: 		Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb

IČ:			26356503

DIČ:			CZ26356503

bankovní spojení:	XXXXXXXX

číslo účtu:		XXXXXXXX

zastoupený: 		Ing. Rostislav Filip, jednatel

Václav Frolík, jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C,  vložka 15072

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 1.2. 2018 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Transformace PATA HAZLOV – novostavba rodinného dvojdomku ve Skalné“ v rámci projektu „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné“ realizovaného z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283, číslo smlouvy objednatele KK00248/2018 (dále jen „smlouva“); a

- na stavební práce se použije režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákon č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, v platném znění, (dále jen „zákon o DPH“).

se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek a ve smyslu ustanovení čl. XXIV odst. 24.6 smlouvy dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U   č. 1

Smlouva se mění a upravuje takto:

A.                                                                                                                                                                  Ze smlouvy se vypouští dále uvedené odstavce a nově nahrazují novými zněními dle článku B.

6.4	Smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude hrazena objednatelem průběžně a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem ve smyslu a za podmínek stanovených smlouvou a předaných objednateli. Vystavené dílčí faktury budou zahrnovat daň z přidané hodnoty.

Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do celkové výše  95 % ceny; po řádném předání díla bude vystavena konečná faktura na zbývající část ceny.

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že podmínkou pro vystavení dílčí faktury zhotovitelem je dodržení harmonogramu provádění díla, dílčí faktury budou vystavovány jedenkrát měsíčně, přičemž  datem  zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce:

Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený 
a objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek (dále jen „zjišťovací protokol“) ke dni vystavení té které dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury, bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část ceny doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur. V případě, že součástí konečné faktury bude úhrada prací a dodávek, které objednatel dosud neodsouhlasil a nepodepsal, bude její součástí i zjišťovací protokol.

6.5	V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani“). Každá dílčí i konečná faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání objednateli. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o dani a zákonem č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci smlouvy. Lhůta splatnosti běží u opravené faktury od začátku. Na faktuře musí být uvedeno, že se jedná o plnění v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu.  Na faktuře musí být uvedeno číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283 a název projektu: Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné“.

6.11	Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).  Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel

v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona

o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude cena dle této smlouvy smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí

s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.

B.                                                                                                                                                           Do smlouvy se namísto původních znění dále uvedených odstavců vkládají nová znění takto:

6.4	Smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude hrazena objednatelem průběžně a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem ve smyslu a za podmínek stanovených smlouvou a předaných objednateli. Vystavené dílčí faktury nebudou zahrnovat daň z přidané hodnoty. Na stavební práce se použije režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákon č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, v platném znění, (dále jen „zákon o DPH“). Povinnost přiznat a zaplatit daň bude při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena na objednatele. Na daňovém dokladu nebude uvedena výše daně z přidané hodnoty, pouze bude uveden údaj „daň odvede zákazník“.

Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do celkové výše  95 % ceny; po řádném předání díla bude vystavena konečná faktura na zbývající část ceny.

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že podmínkou pro vystavení dílčí faktury zhotovitelem je dodržení harmonogramu provádění díla, dílčí faktury budou vystavovány jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce:

Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený 
a objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek (dále jen „zjišťovací protokol“) ke dni vystavení té které dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury, bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část ceny doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur. V případě, že součástí konečné faktury bude úhrada prací a dodávek, které objednatel dosud neodsouhlasil a nepodepsal, bude její součástí i zjišťovací protokol.

6.5	V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny bez DPH. Každá dílčí i konečná faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání objednateli. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o dani a zákonem č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci smlouvy. Lhůta splatnosti běží u opravené faktury od začátku. Na faktuře musí být uvedeno, že se jedná o plnění v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu.  Na faktuře musí být uvedeno číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283 a název projektu: Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné“.

C.                                                                                                                                                       Závěrečná ustanovení

1.   	Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené zněním tohoto dodatku, zůstávají beze změny a v platnosti.

2.   	Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto dodatku smlouvy byl zveřejněn na profilu zadavatele dle § 219 ZZVZ a v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

3. 	Smluvní strany se dohodly, že  uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. Kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: Ing. Rostislav Filip (jméno a příjmení) – XXXXX (email).

4.	Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran  a  účinnosti  dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

5.   	Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 277/03/18 ze dne 19. 3. 2018.

6. 	Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.

7. 	Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech dne ……….……..                   V Karlových Varech dne …………………

____________________________			_______________________________

Karlovarský kraj	Stavební společnost VARO, s.r.o.

Mgr. Petr Kubis Petr                                                             Ing. Rostislav Filip

náměstek hejtmanky Karlovarského kraje	      jednatel

objednatel                                                                              zhotovitel