Smlouva o dílo

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Městská knihovna Český Těšín

Zastoupena Janou Galášovou, ředitelkou

se sídlem: Ostravská 1326/67, 737 01 Český Těšín

IČ: 64628795

č. účtu: 19-5766930247/0100

(dále jako objednatel)

a

Josef Chowaniec

se sídlem: Slezská 1392/14, 737 01 Český Těšín

IČ: 73169994

DIČ: CZ7705105122

č.účtu: 224733895/0600

(dále jako zhotovitel)

- Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo výmalby prostorů MěK Český Těšín, Ostravská ul. (půjčovny, studovna, 3x kanceláře). Do rozsahu prací je zahrnuta výmalba v barevném odstínu a zednické práce a provedení barevného nátěru korkového obložení v půjčovně dětského oddělení (dále jen „Dílo“). Zhotovitel dodá materiál na ochranu nábytku, podlahové krytiny a osvětlení.

2. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy na základě vystavených faktur.

- Cena za dílo

Cena za provedení díla včetně materiálu činí 69 711,-Kč včetně DPH. Z toho:

Výmalba a zednické práce   45 400,-Kč + DPH 9 534,-Kč  Celkem 54 934,-Kč

Nátěr korkového obložení    12 212,-Kč + DPH 2 565,-Kč  Celkem 14 777,-Kč

- Termín plnění

Zhotovitel započne práce dne 19. 04. 2018. Práce budou ukončeny 04. 05. 2018

- Obecné podmínky

Objednatel i Zhotovitel budou spolupracovat a budou dbát vzájemných pokynů týkajících se zdárného provedení díla

Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět základní očistu pracovního prostoru.

Zhotovitel nese do předání díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech umístěných v objektu, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

- Další ustanovení

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

MěK Český Těšín je subjektem povinným dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnost dle tohoto zákona zajistí objednatel.

V Českém Těšíně dne 17. 04. 2018

……………………………………...                       ………………………………………..

za objednatele                                                     za zhotovitele