Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

„Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť - Oprava kanalizace v 7. pavilonu“

1. Smluvní strany

Objednatel  :       Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť

Lesní čtvrť 1364, Zlín, PSČ: 761 37

IČ: 00 55 91 05

bankovní spojení :  KB  č.ú. 2836661/0100

zastoupený RNDr. Janem Chudárkem, ředitelem

Zástupce ve věcech technických: Mgr. Pavel Dlouhý, zástupce ředitele

a

Zhotovitel   :      Vojtěch Fojtů

sídlo 756 12 Horní Lideč čp. 280       IČO 42087694    DIČ  CZ5712241997

bankovní spojení :  ČSOB  č.ú. 106103681/0300

2. Předmět smlouvy

2.1  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro      objednatele za podmínek níže uvedených dílo – opravu kanalizace v 7. pavilonu - a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu  sjednanou v čl. 3 této smlouvy.

2.2  Rozsah předmětu díla je dán :

Rozsah prací je dán položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí cenové nabídky. Cenová nabídka je nedílnou součástí této smlouvy. Jedná se zejména o následující položky:

- zemní práce,

- úpravy povrchů vnitřní,

- prorážení otvorů,

- vnitřní kanalizace.

2.3  Rozsah díla je možno měnit jen na základě požadavku objednatele a musí být sjednán v dodatku této smlouvy (vícepráce a méněpráce).

3. Cena díla

3.1  Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla (všech uvedených objektů) podle nabídky zhotovitele  je pevná pro rozsah díla uvedený v článku II. a  činí bez DPH :

199 769,72 Kč

K této ceně bude účtována DPH podle předpisů platných v době fakturace.

3.2  Zhotovitel prohlašuje, že jeho cenová nabídka obsahuje všechny práce, materiály a náklady, které je nutno vynaložit k provedení díla. Objednatel prohlašuje, že s cenovou nabídkou zhotovitele je řádně seznámen a s položkami uvedenými v cenové nabídce, jakož i s použitím zařízení v ní uvedených souhlasí.

3.3   Změna ceny díla je možná pouze v případě změny rozsahu díla (vícepráce a méněpráce) požadovaných objednatelem. Tyto práce budou oceněny jednotkovými cenami použitými v cenové nabídce. Pokud bude nutno požadované vícepráce ocenit položkami, které se v rozpočtu nabídky nevyskytují, bude použito směrných cen firmy RTS Brno do výše 80 %. V případě, že při provádění díla se ukáže pro řádné provedení díla nezbytné nebo vhodné provedení prací odlišně od cenové nabídky nebo projektu, nebo dodání zařízení neuvedených v projektu ani cenové nabídce, oznámí tuto skutečnost zhotovitel objednateli, přičemž ve lhůtě 3 pracovních dnů, předloží objednateli návrh dodatku této smlouvy s bližší specifikací těchto prací nebo zařízením a jejich cenou. V případě, že objednatel návrh tohoto dodatku svým jednáním neakceptuje ve lhůtě 5 pracovních dnů, má se za to, že uděluje zhotoviteli pokyn, aby navržené práce neprováděl, případně jiné zařízení jakožto součást díla nepoužil a řídil se nadále projektem, případně cenovou nabídkou. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla způsobené neprovedením takto navržených prací nebo použitím navrženého zařízení.

3.4   Zhotovitel nepožaduje předem zálohu.

Konečná fakturace se uskuteční po dokončení a předání díla. Konečná faktura bude vystavena po předání díla a budou v ní zúčtovány všechny dosavadní dílčí a zálohové daňové doklady.

3.5  Vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými předpisy a bude doložena soupisem provedených prací předem odsouhlaseným zástupcem školy ve věcech technických.

Soupis provedených prací bude vyhotoven v přesné návaznosti na položky nabídky. Smluvní strany se dohodly, že fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

3.6    Splatnost faktur se stanoví na 20 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

4 Doba plnění

4.1  Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

- Zahájení stavby        2. 8. 2016

- Dokončení stavby    31. 8. 2016

4.2  Podrobnější termíny postupu prací na jednotlivých  částech stavby budou dohodnuty v harmonogramu, který zhotovitel předloží k odsouhlasení před zahájením stavby.

4.3  Případné změny doby plnění jsou možné  jen  dodatkem smlouvy o dílo.

5. Povinnosti zhotovitele

5.1  Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, v kvalitě stanovené dokumentací pro stavební povolení a příslušnými platnými ČSN vč. jejich změn.

5.2  Zhotovitel zodpovídá za řízení postupu prací, za dodržování protipožárních a bezpečnostních předpisů na stavbě a to i ze strany poddodavatelů. Všichni pracovníci na stavbě musí mít proškolení ve smyslu vyhlášky ČÚBP.

5.3  Zhotovitel je povinen trvale udržovat na staveništi pořádek a okamžitě odstraňovat  odpady vzniklé prováděním díla v souladu se zákonem o odpadech.

5.4  Zhotovitel si zajistí potřebné zařízení staveniště a úpravu ploch na staveništi pro dostupnost stavby mechanismy. Po dokončení díla je zhotovitel povinen pozemek uvést do původního stavu.

5.5  Před zahájením zemních prací si zajistí zhotovitel vytýčení tras podzemních vedení

6. Povinnosti objednatele

6.1  Po celou dobu provádění díla je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli součinnost při řešení podrobností stavby, vazeb na okolní pozemky a překážek v provádění stavby

6.2  Objednatel předá zhotoviteli  platné stavební povolení a případná další rozhodnutí dotčených úřadů a vyjádření správců podzemních vedení

6.3  Zajistí přístup na staveniště a jeho předání protokolární formou zbavené nároků třetích osob. Součástí předání staveniště bude předání dokumentace vytýčení stavby odpovědným geodetem a body pro napojení médií (voda a elektrická energie).

6.4  V případě potřeby zajistí objednatel příslušná povolení nebo souhlasy se zvláštním užíváním veřejných komunikací a ploch.

7. Předání a převzetí díla

7.1  Závazek provést dílo je splněn předáním díla objednateli. Předání a převzetí díla proběhne na výzvu zhotovitele, která bude učiněna zápisem ve stavebním deníku, a to nejpozději 10 kalendářních dnů přede dnem předání díla. V případě, že objednatel nevynaloží součinnost při předání díla, resp. dílo nepřevezme nebo se předání díla nezúčastní, má se dílo za řádně předané. O předání bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla. Dílo se považuje za předané dnem podpisu tohoto protokolu, s výjimkou případu, kdy objednatel nevynaloží součinnost pro předání a převzetí díla, přičemž v takovém případě se postupuje dle předchozího ustanovení tohoto odstavce.

7.2  Drobné závady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými  nebrání užívání díla k danému účelu nebo postupu navazujících prací nejsou důvodem k nepřevzetí díla. Soupis těchto nedodělků bude uveden v protokole o předání a převzetí díla.  Lhůta pro odstranění vad a nedodělků nesmí přesáhnout 15 dnů.

7.3  Do deseti dnů po předání díla, případně po odstranění vad a nedodělků je povinen zhotovitel vyklidit staveniště a uvést okolní plochy do původní stavu.

7.4  Pro přejímací řízení je zhotovitel povinen připravit:

-  doklady prokazující vlastnosti, kvalitu a shodu použitých materiálů

8. Nebezpečí škod

8.1. Pokud zhotovitel způsobí svou činností při plnění díla dle této smlouvy škodu na stavbě nebo nemovitostech objednateli nebo třetím osobám, je povinen škodu odstranit, nebo v plné výši nahradit. Tuto odpovědnost nese až do úplného dokončení a předání díla a to i za jím sjednané poddodavatele.

9. Záruka za jakost, záruční lhůta, odpovědnost za vady

9.1  Zhotovitel zodpovídá za kvalitu a funkčnost předmětu díla – stavby rodinného domu - zhotoveného v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy a zaručuje se, že dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami této smlouvy, stavebního povolení a dokumentace pro stavební povolení v jakost odpovídající obecně závazným předpisům a směrnicím výrobců materiálů a technických zařízení.

9.2  Zhotovitel poskytuje na realizovaný předmět díla záruku na dobu 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla.

9.3 Zhotovitel odpovídá za vady díla v průběhu výstavby a v průběhu sjednané záruční doby. Objednatel je povinen výskyt vady zhotoviteli písemně oznámit. Tyto vady je zhotovitel povinen na své náklady odstranit v termínu dohodnutém s objednatelem, nejpozději do 30 dnů od jejich oznámení. V případě vad ohrožujících provoz domu (havárie) je povinen zhotovitel je řešit ihned, nejpozději do tří dnů.

9.4  Zhotovitel neodpovídá  za vady, které vznikly provedením pokynu objednatele nebo použitím materiálu a věcí poskytnutých objednatelem. Záruky se dále nevztahují na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou údržbou nebo používáním díla v neshodě s předpoklady projektu.

9.5  Na vady použitých materiálů poskytuje zhotovitel záruky na dobu poskytnutou jemu výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

10. Smluvní pokuty

10.1  V případě že zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení a předání díla objednateli prokazatelně z viny ležící na straně zhotovitele, má objednatel právo účtovat za každý den prodlení  smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH. Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu odečíst od konečné faktury zhotovitele.

10.2  Zhotovitel není v prodlení v termínu předání předmětu plnění, pokud objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání stavby.

10.3  Pokud je objednatel v prodlení s úhradou faktury v termínu její splatnosti, je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli nárok na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení.

10.4 Smluvní pokuta neplní funkci náhrady škody, nárok na náhradu škody není pokutou dotčen

11. Další ujednání

11.1 Osoby oprávněné jednat :

Za objednatele  :  Mgr. Pavel Dlouhý	     telefon : 731 069 141   email : dlouhy@gymzl.cz

Za zhotovitele   :  Vojtěch Fojtů      telefon  603 281 468    email :  info@vfojtu.cz

11.2 Hodnocení rizik – podle zákona č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce je povinen zhotovitel a jeho poddodavatelé i objednatel vyhledávat a hodnotit rizika spojená s jejich činností a přijímat opatření k jejich odstranění. S existencí možných rizik se obě strany vzájemně a prokazatelně seznámí a obě strany jsou povinny respektovat přijatá opatření.

12. Závěrečná ustanovení

12.1  Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami jako projev souhlasu s celým jejím obsahem

12.2  Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo jejích příloh je možno jen formou písemných, průběžně číslovaných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci obou stran.

12.3  Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

12.4  Tato písemná smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden podepsaný stejnopis.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy :

- Cenová nabídka zhotovitele

Ve Zlíně dne 1. 8. 2016

RNDr. Jan Chudárek 						Vojtěch Fojtů

za objednatele                                                                              za zhotovitele

_________________________________                    _______________________________