**Rámcová SMLOUVA**

**na realizaci systémů strukturované kabeláže**

**č. 10/OPI/2018**

**ID VZMR: 1800038**

(dále jen „Rámcová smlouva“ nebo „RS“)

uzavřená dle §1746 odst. (2) a v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „Občanský zákoník“).

**Smluvní strany:**

1. **Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky**

se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3

kterou zastupuje Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR

IČO: 41197518; DIČ: CZ41197518

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zřízena zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Objednatel“ či „VZP ČR“)

a

1. **LENIA spol. s r.o.**  
   se sídlem: Záhořanského 5/2008, 120 00 Praha 2  
   kterou zastupuje: Ing. Ivan Marťák, jednatel společnosti  
   IČO: 41186176  
   DIČ: CZ41186176  
   bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX  
   číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX  
   Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2889

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též jako „Strany“)

**Úvodní ustanovení**

1. Tato RS je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení realizovaného ve VZP ČR v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „ZZVZ“), k zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod  názvem „Rámcová smlouva na dodávku a instalaci systémů strukturované kabeláže“.
2. Tato RS vymezuje podmínky týkající se dílčích veřejných zakázek na realizaci systémů strukturované kabeláže ve vybraných objektech VZP ČR za účelem připojení koncových

prvků výpočetní techniky, vyvolávacích systémů, zabezpečovacích systémů jednotlivých složek systému technické ochrany, prostupového a kamerového systému a docházkových terminálů při současném zajištění kompatibility instalovaných kabelových systémů v rámci objektů Objednatele situovaných v celé ČR. Po dobu účinnosti RS budou uzavírány jednotlivé veřejné zakázky, resp. realizována jednotlivá dílčí plnění, a to na základě písemné objednávky Objednatele k poskytnutí plnění (dále jen „Objednávka“), která bude návrhem na uzavření smlouvy a písemného potvrzení této objednávky Zhotovitelem, jež bude přijetím návrhu na uzavření smlouvy (dále jen „Dílčí smlouva“). Samotné dílčí plnění na základě konkrétní veřejné zakázky může přesáhnout dobu, po kterou platí tato RS (bude-li zadáno v souladu s touto RS).

1. Ustanovení této RS je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu, jakož i v souladu s nabídkou Zhotovitele na plnění předmětné veřejné zakázky malého rozsahu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky plnění, a že je oprávněn a schopen plnění dle této RS Objednateli po celou dobu její účinnosti poskytovat.

# Předmět plnění, Dílčí smlouvy

1. Předmětem této RS je úprava podmínek týkajících se jednotlivých dílčích plnění na zhotovení konkrétních prací spočívajících v kompletním vybudování systémů strukturované kabeláže v jednotlivých objektech Objednatele - klientských pracovištích VZP ČR dle zadání Objednatele (dále jen: „dílo“). Realizace díla bude uskutečněna na základě Zhotovitelem akceptovaných objednávek Objednatele, resp. Dílčích smluv. Před zasláním Objednávky poptá Objednatel u Zhotovitele zpracování předběžného projektu (návrhu řešení) zamýšleného díla včetně cenové kalkulace, obsahující podrobný popis prací a výkonů (dále jen: „Cenová kalkulace“). Při vypracování Cenové kalkulace musí Zhotovitel vycházet z údajů a položek obsažených v Příloze č. 1 této RS. Předběžný projekt (návrh řešení) a Cenovou kalkulaci předá Zhotovitel Objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů poté, co obdrží e-mailovou výzvu od Objednatele obsahující konkrétní poptávku.

Bližší specifikace plnění a položková kalkulace – výkaz výměr je uvedena v Příloze č. 1 této RS, která tvoří nedílnou součást této RS.

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovovat dílčí plnění, která budou specifikována blíže v konkrétní Dílčí smlouvě – Objednávce, a to za podmínek stanovených v této RS a Objednávce.
   1. Součástí závazku Zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky:
      1. vypracování návrhu řešení ve smyslu odst. 1 tohoto článku, a to ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a 2 vyhotoveních v elektronické formě na CD nebo obdobném nosiči,
      2. vybudování rozvodů strukturované kabeláže, silových rozvodů pro napájení koncových zařízení (230/380 V) včetně dodávky materiálu a veškerých prací a výkonů, a to dle Objednatelem odsouhlaseného, resp. příslušnou Objednávkou potvrzeného, návrhu řešení a Cenové kalkulace,
      3. komplexní zajištění certifikací, atestů, prohlášení o shodě a dalších nezbytných dokladů pro úspěšné protokolární předání a převzetí předmětu díla, dle specifikace Objednatele.
      4. zpracování dokumentace skutečného provedení díla, měřících protokolů a případně další technické dokumentace, vyplývá-li požadavek na její zpracování z příslušného právního předpisu či technické normy, a to ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a 1 vyhotoveních v elektronické formě na CD nebo obdobném nosiči,
      5. provádění průběžného a finálního úklidu všech místností a prostorů dotčených prováděním díla.
2. Veškerá tištěná dokumentace předaná Objednateli v souvislosti s plněním závazků Zhotovitele dle této RS bude opatřena autorizačním razítkem a podpisem oprávněné zodpovědné osoby.
3. Elektronická forma dokumentace (PD) bude obsahovat:

a. kompletní PD v editovatelné podobě v otevřeném formátu DOCX, XLSX, DWG doplněnou o seznam příloh. Skladba a rozsah souborů bude odpovídat tištěné formě a jednotlivé soubory budou označeny (pojmenovány) shodně s tištěnou dokumentací.

b. kompletní PD v uzavřeném formátu PDF doplněnou o seznam příloh. Skladba a rozsah souborů bude odpovídat tištěné formě a jednotlivé soubory budou označeny (pojmenovány) shodně s tištěnou dokumentací.

1. Zhotovitel provede dílo ve shodě s touto RS, tzn., že splní veškeré požadavky zejména na technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení, jakož i množstevní požadavky na dílo, které si Strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, pak technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení, které Zhotovitel nebo výrobce popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu díla, popř. technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení obvyklé, že se dílo hodí k účelu v této RS uvedenému a že dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní.
2. Objednatel se zavazuje předávat Zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění v rozsahu, který bude předmětem dílčí zakázky. K převzetí dílčího plnění dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma Stranami řádně podepsán.
3. Při zhotovování dílčích plnění je Zhotovitel vázán příslušnou Objednávkou, technickou specifikací a pokyny Objednatele. Časový harmonogram určuje Objednatel.
4. Na účinnost Dílčích smluv – Objednávek řádně uzavřených v době trvání této RS nemá její ukončení jakýkoli vliv.

# Místa plnění, zadávání dílčích plnění

1. Místy plnění jsou budovy Objednatele – Regionální pobočky a klientská pracoviště VZP ČR v rámci celé České republiky. Seznam Regionálních poboček včetně plných adres a kontaktních údajů je uveden v Příloze č. 2 k této RS.
2. Jednotlivá dílčí plnění budou po dobu účinnosti této RS zadávána na základě aktuálních potřeb Objednatele formou písemných Objednávek. Objednatel není povinen zadat Zhotoviteli jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek – plnění.
3. Objednávky budou Zhotoviteli zasílány v listinné podobě na adresu jeho sídla a současně elektronickou poštou na následující e-mailovou adresu Zhotovitele: [lenia@lenia.cz](mailto:lenia@lenia.cz). Objednávky Objednatele a jejich potvrzení (akceptace) Zhotovitelem musejí být vždy podepsány pověřenou osobou příslušné Strany.

3.1 Každá Objednávka musí obsahovat zejména:

* 1. identifikační údaje Stran, odvolávku na tuto RS, číslo Objednávky, odkaz na příslušný návrh řešení zpracovaný Zhotovitelem,
  2. podrobnou specifikaci podmínek konkrétního dílčího plnění (místo plnění, rozsah plnění, termín plnění, cena plnění vycházející zCenové kalkulace příslušného návrhu řešení (viz Čl. I. odst. 1 RS),
  3. uvedení osoby (včetně kontaktních údajů) pověřené za Objednatele k převzetí plnění,
  4. datum vystavení Objednávky, čitelné označení a podpis osoby, která Objednávku vystavila včetně jejího pracovního zařazení a kontaktních údajů. Osoby pověřené za Objednatele k vystavení Objednávek jsou uvedeny v Čl. XII. odst. 10 této RS.

3.2 Zhotovitel Objednávku písemně potvrdí (uvede místo, datum, čitelně jméno a příjmení odpovědné osoby včetně vlastnoručního podpisu, opatří firemním razítkem) a takto potvrzenou Objednávku doručí zpět Objednateli na adresu jeho sídla nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla Objednávka v listinné podobě doručena.

3.3 Objednatel je povinen učinit Objednávku (doručit Zhotoviteli) nejméně třicet (30) pracovních dní přede dnem termínu splnění díla požadovaného v konkrétní Objednávce.

1. Dílčí plnění na základě jednotlivých Objednávek jsou dle této RS považována za řádně poskytnutá jejich úplným dokončením a protokolárním předáním Objednateli ve stavu, umožňujícím řádné užívání Objednatelem.
2. V předávacím protokolu budou uvedeny veškeré případné zjištěné vady poskytnutého plnění, jakož i lhůty k jejich odstranění včetně závazku Zhotovitele je ve stanovené lhůtě odstranit. Objednatel je povinen výslovně uvést, zda poskytnuté plnění přejímá; pokud ne, je povinen v předávacím protokolu uvést důvody jejich nepřevzetí.
3. Objednatel není povinen poskytnuté plnění převzít v případě, budou-li při převzetí zjištěny vady, znemožňující či omezující Objednatele v  řádném užívání, a to až do doby jejich odstranění.
4. Pokud Zhotovitel vytknuté vady neodstraní ve stanovené lhůtě, může Objednatel pověřit odstraněním vad třetí osobu, a to na náklady Zhotovitele. Tyto náklady se Zhotovitel na základě písemné výzvy Objednatele zavazuje bez zbytečného odkladu Objednateli uhradit. Nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle ustanovení Čl. VIII. této RS není ustanovením tohoto odstavce dotčen.
5. Každý předávací protokol musí obsahovat minimálně následující údaje:
6. označení Stran, číslo příslušné Objednávky, ke které se předávací protokol váže a číslo této RS,
7. množstevní specifikaci plnění,
8. případné Objednatelem vytknuté vady plnění a návrh na jejich odstranění včetně termínů,
9. datum a podpisy oprávněných osob za obě Strany.

Nedílnou součástí předávacího protokolu jako jeho příloha pak bude detailní soupis prací a použitého materiálu, stvrzený podpisem pověřených zástupců obou Stran.

1. Předávací protokol bude sloužit jako podklad k fakturaci příslušného dílčího plnění. Dnem uskutečněného zdanitelného plnění je den potvrzení předávacího protokolu ze strany Objednatele.

# Podmínky provádění Díla a plnění dalších závazků

1. Strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo   
   s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto RS, příslušnými právními předpisy a technickými a jinými normami, které se na provedení díla přímo i nepřímo vztahují.
2. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li dohodnuto mezi Stranami jinak. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele. Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný komponent, materiál, výrobek ani jinou věc, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity komponenty, materiály, výrobky nebo jiné věci, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka nebo pro životní prostředí škodlivé. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije komponenty, materiály, výrobky nebo jiné věci, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.
4. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení díla (dále jen: „DSPD“). V DSPD Zhotovitel zachytí skutečný stav provedení díla ke dni jeho předání, zejména přesně zdokumentuje vedení kabeláže a kabelových tras v půdorysných výkresech, DSPD bude Objednateli předložena dvakrát v listinné podobě a jedenkrát v elektronické podobě na CD (formát PDF, DOCX, XLSX, DWG).
5. Zhotovitel se zavazuje obstarat a předat Objednateli ke dni předání díla veškeré atesty, certifikáty a prohlášení o shodě vztahující se k předávanému předmětu díla.
6. Veškeré odborné práce musejí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou kvalifikaci. Doklad o odborné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.
7. Zhotovitel je oprávněn použít ke splnění části svých závazků dle RS třetí osobu (subdodavatele), pokud tento záměr předem písemně sdělí Objednateli a ten nebude mít proti zapojení třetí osoby do plnění námitky. Za řádné splnění povinností ze strany subdodavatelů odpovídá však vždy Zhotovitel tak, jako by tato plnění prováděl sám. Plnění poskytnutá třetími osobami nesmí mít vliv na zvýšení dohodnuté ceny uvedené v příslušné Objednávce, veškerá finanční plnění poskytnutá Zhotovitelem třetím osobám nad rámec takto dohodnuté ceny jdou na účet Zhotovitele a nebudou ze strany Objednatele uhrazena.
8. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanovenými příslušnými právními předpisy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují v místě provedení díla, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
9. Zhotovitel se zavazuje odvézt a zlikvidovat veškerý odpad, zejména obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 185/2001 Sb.,   
   o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli Předložit. Zhotovitel je dále povinen provést závěrečný úklid včetně uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu.

# Cena plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo za cenu vycházející z Objednatelem akceptovaného položkového ocenění prací a výkonů uvedeného v cenové nabídce Zhotovitele k předmětné veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 6. 3. 2018 (dále jen: „cenová nabídka Zhotovitele“). Ceny jednotlivých položek zahrnujících dílo (položkové ocenění – výkaz výměr) jsou obsaženy v Příloze č. 1 k této RS. Cena plnění dle jednotlivých Dílčích smluv tak bude stanovena příslušnými položkami položkového ocenění – výkazu výměr ve vazbě na aktuální množstevní jednotky odpovídající realizaci konkrétní dílčí zakázky.
2. Jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 této RS jsou ceny nejvýše přípustné   
   a nepřekročitelné, závazné po celou dobu trvání této RS. Tyto ceny zahrnují veškeré náklady Zhotovitele spojené s prováděním činností dle RS, resp. dílčích plnění.
3. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré cenové položky uvedené v cenové nabídce Zhotovitele zahrnují veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit pro řádné a včasné provedení díla včetně nákladů souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění díla uvažovat. Zhotovitele dále prohlašuje, že jednotkové ceny jsou stanoveny i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků z této RS.
4. Zhotoviteli bude na základě uzavřené Dílčí smlouvy hrazena cena plnění za skutečně poskytnutá plnění – provedené činnosti odsouhlasené Stranami na soupisu prací a použitého materiálu, který tvoří přílohu příslušného předávacího protokolu (viz Čl. II. této RS).
5. Bude-li Zhotovitel ke dni zdanitelného plnění plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), bude k jednotkovým cenám dle odst. 1 tohoto článku RS připočtena DPH ve výši dle příslušných předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
6. **Maximální hodnota plnění této RS činí 1 500 000 Kč bez DPH (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých)**.

6.1 Zhotovitel byl výslovně upozorněn a akceptuje skutečnost, že Objednatel není povinen po dobu účinnosti RS vyčerpat výše uvedený celkový finanční limit, stejně tak jako není povinen odebrat od Zhotovitele plnění v jakémkoli minimálním finančním rozsahu.

# Fakturační a platební podmínky

1. Nárok na úhradu ceny díla vznikne Zhotoviteli vždy po řádném splnění díla dle konkrétní Dílčí smlouvy. Úhrada ceny díla  dle konkrétní Dílčí smlouvy bude Objednatelem provedena bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této RS, a to na podkladě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“) vystavené Zhotovitelem po protokolárním předání díla Objednateli, resp. po odstranění všech vad zaznamenaných v předávacím protokolu a po vypořádání případných připomínek uplatněných Objednatelem dle Čl. II. této RS (kumulativní podmínka).
2. Každá faktura musí splňovat náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a Občanského zákoníku.
   1. Fakturovány a propláceny mohou být pouze Objednatelem objednané a Zhotovitelem uskutečněné práce specifikované v soupisu prací a použitého materiálu (viz příloha předávacího protokolu).
   2. Na faktuře musí být uvedeno číselné označení této RS a rovněž příslušné Dílčí smlouvy (Objednávky).
   3. Součástí každé faktury jako její příloha bude kopie předávacího protokolu dle Čl. II. této RS vztahujícího se k fakturovanému plnění.
3. Strany dohodly lhůtu splatnosti faktur v délce třicet (30) dnů od data doručení příslušné faktury do sídla VZP ČR, tj. na adresu Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3. Pro určení data doručení faktury je rozhodující razítko podatelny Objednatele. Dnem zaplacení fakturované částky se pro účely této RS rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
4. VZP ČR je oprávněna před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje výše uvedené náležitosti, anebo má jiné vady v obsahu podle této RS (např. v případě rozporu mezi účtovanými a touto RS dohodnutými jednotkovými cenami apod.). Ve vrácené faktuře musí VZP ČR vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 30denní lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury Objednateli.
5. Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své pohledávky vzniklé na základě této RS, resp. Dílčích smluv, oproti pohledávkám Zhotovitele na zaplacení ceny díla.
6. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na plnění dle této RS, resp. Dílčích smluv, jakékoliv zálohy.

# Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění této RS v souladu s příslušnými právními předpisy a s maximální péčí a v kvalitě odpovídající jeho odborným znalostem a zkušenostem, kterou lze od něj vzhledem k jeho profesnímu zaměření právem očekávat.
2. Zhotovitel odpovídá za vady
3. jež má dílo při jeho předání,
4. jež se na díle vyskytnou v době mezi předáním díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo
5. jež se na díle vyskytnou v záruční době.
6. Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční doby:
7. má a bude mít dílo vlastnosti, které si Strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Zhotovitel nebo výrobce popsal nebo které Objednatel očekával   
   s ohledem na povahu díla a na základě reklamy jimi prováděné,
8. se dílo hodí a bude hodit k účelu, který vyplývá z této RS, a příp. dále který pro její použití Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo tohoto druhu obvykle používá,
9. dílo vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům právních předpisů a požadavkům stanoveným touto RS; jsou-li požadavky Objednatele uvedené v této RS přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, mají před nimi přednost.
10. Záruční doba na dílo činí 20 roků. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem, resp. dnem podpisu příslušného Předávacího protokolu oprávněnými zástupci Stran. Je-li dílo převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba běžet až dnem odstranění poslední vady.
11. **Reklamace vad díla**
    1. Požadavek na odstranění vad díla, které se projeví nebo které Objednatel zjistí   
       v období mezi předáním díla a počátkem běhu záruční doby nebo v záruční době, Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoli po jejich zjištění, nejpozději poslední den záruční doby, a to písemným oznámením (dále také jen „reklamace“) doručeným k rukám kontaktní osoby Zhotovitele dle Čl. XII. odst. 11 RS. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Strany sjednávají, že § 2605 odst. (2) a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí.

V reklamaci Objednatel uvede alespoň:

1. identifikační údaje Stran,
2. identifikaci díla,
3. popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
4. způsob, jakým požaduje vadu díla odstranit.

Neuvede-li Objednatel, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, má se za to, že požaduje provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla opravou odstranitelná.

5.2 **Práva Objednatele, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy**

Dojde-li vznikem či existencí vady na díle k podstatnému porušení smlouvy, má Objednatel právo:

1. na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla,
2. na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
3. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
4. odstoupit od Dílčí smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. Strany sjednávají, že porušení smlouvy je podstatné zejména tehdy, není-li dílo z důvodu vzniku či existence vady schopno plného provozu.

5.3 **Práva Objednatele, je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy**

Dojde-li vznikem či existencí vady na díle k nepodstatnému porušení smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady opravou díla nebo na přiměřenou slevu z ceny díla.

1. Prověření reklamace Zhotovitelem
2. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že vadu odstraní v souladu s touto RS.
3. I v případech, kdy Zhotovitel reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.
4. Lhůty pro odstranění vad
5. Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad dle odst. 5 bodu 5.2 tohoto článku započne následující pracovní den po jejich reklamaci. Odstraňování ostatních reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich reklamaci.
6. Reklamovanou vadu dle odst. 5 bodu 5.2 tohoto článku se Zhotovitel zavazuje odstranit v souladu s uplatněným nárokem Objednatele bezodkladně, nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení reklamace.
7. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit v souladu s uplatněným nárokem Objednatele bezodkladně, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení reklamace.
8. Objednatel se zavazuje, že při odstraňování vad poskytne Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost pro to, aby byly vady v souladu s touto RS řádně a včas odstraněny.
9. O odstranění reklamované vady vypracuje Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí, kdy byla vada reklamována a jak a kdy byla vada odstraněna.
10. Reklamoval-li Objednatel u Zhotovitele vadu oprávněně, neběží záruční doba ode dne doručení reklamace Zhotoviteli do dne, kdy byla vada odstraněna.
11. Uplatnění práv z vadného plnění Objednatelem, jakož i jím odpovídající plnění ze strany Zhotovitele, není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty Objednatele Zhotoviteli, příp. jiné osobě.
12. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění.

# Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí ustanovením § 2894 a násl. Občanského zákoníku.
2. Pokud v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této RS nebo i z jiných důvodů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, subdodavatelé nebo jinak.

# Sankční ujednání

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s řádným předáním díla Objednateli v termínu dle příslušné Objednávky, resp. Dílčí smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý, i jen započatý, den prodlení. Zhotovitel je povinen vyúčtovanou smluvní pokutu uhradit. V případě zpoždění termínu plnění o více než 10 pracovních dnů je RS porušena podstatným způsobem.
2. V případě, že Zhotovitel nepotvrdí ve stanovené lhůtě Objednávku (viz Čl. II. odst. 3. bod 3.2 RS), aniž by předtím její obsah rozporoval, zavazuje se k zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou nepotvrzenou Objednávku a každý započatý den prodlení s potvrzením.
3. V případě prodlení Zhotovitel s řádným odstraněním vad zaznamenaných v příslušném Předávacím protokolu, či nedodržení dohodnutého termínu odstraňování reklamovaných vad (viz Čl. VI. odst. 7. této RS) je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý den prodlení a Zhotovitel je povinen ji uhradit.
4. V případě prodlení Objednatele se zaplacením oprávněné faktury může Zhotovitel vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky předmětné faktury za každý den prodlení.
5. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této RS není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu, přičemž smluvní pokuty dle této RS lze požadovat kumulativně, a to bez omezení.
6. Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna tuto uhradit ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení sankční faktury, nebo ve stejné lhůtě sdělit oprávněné Straně své námitky.

# Ochrana informací, údajů a dat

1. Strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající se druhé Strany, předmětu plnění této RS nebo s předmětem plnění související. Na tyto důvěrné informace se vztahuje ochrana dle § 1730 odst. 2 Občanského zákoníku.
2. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle této RS se vztahuje na Strany, jejich zaměstnance, pomocníky a třetí osoby, které se s těmito důvěrnými informacemi v rámci plnění podmínek této RS seznámí.
3. Za porušení závazku uvedeného v odst. 1 tohoto článku je Strana, která závazek poruší, povinna uhradit druhé Straně v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši   
   100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené Strany na náhradu případné škody.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, musí Objednatel jako povinný subjekt na žádost poskytnout informace, a to zejména informaci týkající se identifikace Stran, informaci o ceně a rámcovou informaci o předmětu plnění RS. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku dle předchozích odstavců tohoto článku RS.
5. Závazky Stran uvedené v tomto článku trvají i po ukončení této RS.

# Uveřejnění RS a Dílčích smluv

1. Strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb.,   
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto RS, jakékoliv dodatky k ní, kterými se tato RS doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, stejně jako všechny Dílčí smlouvy na základě této RS uzavřené (dále jen: „Dokumenty“), a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním Dokumentů dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu jejich textového obsahu v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. (5) zákona o registru smluv do registru smluv.

2. Strany se dohodly, že tyto Dokumenty (plné znění včetně příloh) zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. Notifikace o uveřejnění Dokumentů bude zaslána Zhotoviteli na jeho e-mail: XXXXXXXXXXX. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tyto Dokumenty, včetně všech příloh a metadat, byly řádně v registru smluv uveřejněny. V případě, že Zhotovitel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat Objednatele.

3. Zhotovitel bere na vědomí zákonnou povinnost Objednatele uveřejnit Dokumenty na svém profilu Objednatele.Povinnost uveřejnění Dokumentů je Objednateli uložena ustanovením § 219 ZZVZ a zároveň i jeho vnitřním předpisem, na základě kterého je Objednatel povinen uveřejňovat veškeré smlouvy či objednávky, kde cena plnění dosáhne alespoň 50 000 Kč bez DPH.

4. Profilem Objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého Objednatel, jako veřejný objednatel dle ZZVZ uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup.

# Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání této RS uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu, jakož i platit řádně a včas příslušné pojistné.
2. Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s plněním jeho závazků z této RS. Pojištění musí být sjednáno zejména jako pojištění odpovědnosti za škody na věcech, majetku a zdraví s pojistnou částkou ne nižší než 5 mil. Kč (slovy: pět milionů korun českých).
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu předložit Objednateli či jím pověřené osobě na její výzvu příslušnou pojistku či jiný písemný doklad potvrzující uzavření příslušného pojištění a doklad o zaplacení pojistného na příslušné období.
4. V případě nesplnění povinnosti Zhotovitele dle odstavců 1 až 3 tohoto článku je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých), a to za každý den, kdy předmětné pojištění Zhotovitel uzavřeno neměl nebo doklad o jeho sjednání či trvání Objednateli nepředložil a Zhotovitel je povinen tuto částku uhradit.

# Závěrečná ustanovení.

1. Tato RS se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 48 měsíců od nabytí její účinnosti nebo do vyčerpání objemu finančních prostředků uvedeného v článku IV. odst. 6 této RS, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tato RS může být ukončena:
   1. písemnou **dohodou** Stran,
   2. **odstoupením** od této RS,
      1. Každá ze Stran může od této RS odstoupit v případech stanovených RS nebo zákonem, zejména pak dle ustanovení § 1977 a násl. a § 2001 a násl. Občanského zákoníku.
      2. Pro účely této RS se za podstatné porušení smluvních povinností považuje:
3. prodlení s předáním díla dle příslušné Dílčí smlouvy o více než 10 pracovních dnů,
4. opakované porušování smluvních povinností Zhotovitele uvedených v této RS,

2.2.3 Objednatel je oprávněn dále odstoupit od RS v případě, že:

1. vůči majetku Zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
2. návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele byl zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů tohoto řízení.

2.2.4 Odstoupení od RS musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé Straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení příslušné Straně.

2.2.5 V dalším se v případě odstoupení od RS postupuje dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

* 1. písemnou výpovědí bez udání důvodů s výpovědní dobou 12 měsíců (může uplatnit Zhotovitel), resp. 6 měsíců (může uplatnit Objednatel), která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Straně.
     1. Výpověď může Zhotovitel uplatnit nejdříve 6 měsíců po nabytí účinnosti této RS,
     2. V případě nepřevzetí výpovědi se výpověď považuje za doručenou 5. pracovním dnem od podání výpovědi na České poště, s. p., nebo momentem odeslání elektronickou cestou se zaručeným elektronickým podpisem.

1. Předčasným ukončením této RS není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení, jež má výslovně či ve svých důsledcích zůstat v platnosti i po jejím zániku, zejména závazku mlčenlivosti a ochrany informací, zajištění a utvrzení závazků a ujednání o způsobu řešení sporů.
2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit či převést jakákoli práva či povinnosti vyplývající z této RS na jakoukoliv třetí osobu; není oprávněn ani tuto RS postoupit.
3. Veškerá ústní i písemná ujednání Stran, uskutečněná v souvislosti s přípravou či procesem uzavírání této RS, pozbývají uzavřením této RS účinnosti a relevantní jsou nadále jen ujednání obsažená v této RS, jejích přílohách a případných dodatcích.
4. Strany se dohodly na tom, že ustanovení § 1740 odst. (3) Občanského zákoníku se nepoužijí, resp. vylučují možnost přijetí návrhu smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou.
5. Tato RS může být měněna a doplňována pouze po dosažení úplného konsensu Stran na veškerém obsahu její změny či doplnění, a to formou písemných, vzestupně číslovaných, smluvních dodatků, podepsaných oběma Stranami, s výjimkou změny či doplnění pověřených osob či jejich kontaktních údajů uvedených v odstavcích 10 a 11 tohoto článku a v Příloze č 2 této RS, kdy postačuje písemné oznámení zaslané druhé Straně.
6. Strany se dohodly, že případné spory vzniklé v průběhu plnění RS, nedojde-li do 30 dnů k dohodě Stran smírnou cestou, budou na návrh kterékoliv Strany dány k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu v České republice.
7. Tato RS a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
8. Za Objednatele jsou pověřeni k jednání ve věci plnění této RS:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1. Za Zhotovitele jsou pověřeni k jednání ve věci plnění této RS:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1. Pokud některé z ustanovení této RS je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost této RS jako celku ani jiných ustanovení této RS, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku této RS. Strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
2. Tato RS je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, po dvou pro každou Stranu. Její nedílnou součástí jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace dodávky a instalace systémů strukturované kabeláže včetně

položkového ocenění – výkaz výměr.

Příloha č. 2 – Seznam míst plnění s uvedením kontaktních osob Objednatele.

1. Strany si před podpisem tuto RS řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jejích jednotlivých ustanovení včetně příloh stvrzují svými podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne: …………………… |  | V ……………… dne: …………… |
| Objednatel:  **Všeobecná zdravotní pojišťovna**  **České republiky** |  | Zhotovitel:  **LENIA spol. s r.o.** |
| ……………………………………  Ing. Zdeněk Kabátek  ředitel VZP ČR |  | ……………………………………  Ing. Ivan Marťák  jednatel |