# SMLOUVA O DÍLO na

Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Litovle uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1	Smluvní strany

1.1. Objednatel 		Město Litovel

Sídlo:				náměstí Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

Zastoupené:			Ing. Zdeňkem Potužákem, starosta města

Bankovní spojení: 		Komerční banka a.s. Olomouc; č. účtu: 19-3620811/0100

IČO: 				002 99 138

DIČ:				CZ 00299138

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:		Ing. Zdeněk Potužák – starosta; potuzak@mestolitovel.cz; 724 179 130

ve věcech technických:	Miroslav Skácel – vedoucí odboru místního hospodářství

a stavebních investic;  skacel@mestolitovel.cz; 602 786 079

## na straně jedné (dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

Obchodní jméno:		HOR - invest s.r.o.

projektová činnost ve výstavbě

Sídlo:				Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc – Hodolany

Tel.				58 52 437 18, mob 602 703 805

Zastoupený:			Ing. Michalem Horákem, jednatelem společnosti, horak@hor-invest.cz

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51590, dne 5.10.2006

Za dodavatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních a technických:

Ing. Michal Horák, mob 602 703 805, e-mail: horak@hor-invest.cz

ve věcech technických:	Jakub Šincl, mob 601 305 182, e-mail: sincl@horstav.cz

Bankovní spojení:		Komerční banka Olomouc, a.s., tř. Svobody 14, 772 14 Olomouc

číslo účtu:			35-8276250277/0100

IČO:				277 79 793

DIČ:				CZ 27779793

## na straně druhém (dále jen  „zhotovitel“)

Článek 2	Předmět smlouvy

Předmětem plnění zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby, včetně zpracování či zajištění veškerých potřebných podkladů a dále výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby „Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Litovle“.

Předmětem plnění není vyjednání a zajištění souhlasů, popř. smluv - majetkoprávních vztahů mezi stavebníkem a vlastníky dotčených pozemků a nemovitostí. Zhotovitel je však povinen objednateli poskytovat veškerou potřebnou součinnost pro jednání objednatele s vlastníky pozemků včetně vyžadovaných podkladů a účasti na jednání.

Projektová dokumentace bude zpracována pro stupeň dokumentace stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby. Součástí dokumentace budou tyto stavební objekty:

- SO – 101 Komunikace

- SO – 102 Bus zálivy

- SO – 103 Parkovací stání

- SO – 104 Vjezdy

- SO – 105 Chodníky

- SO – 201 Lávky

- SO – 202 Opěrná stěna

- SO – 401 Veřejné osvětlení

Obsah předmětu plnění:

- Dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby v počtu tisknutých paré 5 ks (Paré č.1 pro stavební úřad, paré č.2 – 5 pro zadavatele)

- Položkový rozpočet 1 ks, zadání (slepý výkaz výměr) 1ks

- Digitální dokumentace na nosiči dat CD v počtu 1 ks (Kompletní dokumentace v uzavřených formátech PDF, otevřených formátech DWG, DOC, XLS)

Předmět plnění neobsahuje:

- Úhradu správních poplatků na podání žádosti o stavební povolení

- Vyřízení majetkoprávních vztahů (souhlasů) s majiteli soukromých pozemků

- Případně vzniklé přeložky inženýrských sítí na základě požadavku správce ve vyjádření, které bude součástí dokladové části dokumentace.

Rozsah předmětu zakázky, který požaduje objednatel zpracovat či zajistit a následně dodat je následující:

Zpracování dokumentace pro stavební povolení

Součástí této dokumentace bude záborový elaborát a veškeré další související podklady potřebné pro zpracování a zajištění stavebního povolení. Rozpočet bude zpracován v rozsahu DPS.

Jedno písemné vyhotovení bude objednateli předáno ve smluvně dohodnutém termínu předání, zbývající  písemná vyhotovení a digitální vyhotovení budou předány po nabytí právní moci stavebního povolení.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSP a DPS v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění včetně zapracování podmínek.

Inženýrské činnosti

Inženýrská činnost spočívající v projednání zpracované projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky řízení a v zajištění pravomocného stavebního povolení na realizaci navržené stavby.

Článek 3	Cena, fakturace a platební podmínky

3.1. Cena díla

3.2. Fakturace a platební podmínky

První dílčí faktura ve výši 700 000,--Kč + DPH je splatná do 30 dnů ode dne předání DSP a kompletně vyplněné žádosti o vydání SP na stavební úřad. DSP bude předáno v jednom vyhotovení.

Druhá dílčí faktura ve výši 200.000,- Kč + DPH je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.

Třetí faktura = konečná faktura je splatná do 30 dnů ode dne předání zbývajících písemných vyhotovení a digitální vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby.

Článek 4	Dodací podmínky

  - Způsob provedení díla

Zhotovitel provede dílo samostatně, na vlastní náklad a vlastní nebezpečí. Zhotovitel bude smluvené dílo realizovat v souladu s výchozími podklady a pokyny objednatele a podmínkami pro jeho realizaci dohodnutými v této smlouvě o dílo.

  - Místo předání díla

Město Litovel, nám. P. Otakara 778, 784 01 Litovel.

  - Termín plnění

Harmonogram:

Termín zahájení projekčních prací: 	do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo

Předání DSP:		              	do 8 měsíců od podpisu smlouvy

Předání DPS:				do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení

Předmětem plnění nejsou správní poplatky za vydání stavebního povolení.

  - Podmínky provádění

Zhotovitel splní svou povinnost, pokud dílo dokončí a předá objednateli bez vad a nedodělků zápisem o předání a převzetí.

  - Počet vyhotovení

DSP bude objednateli předána v 5-ti vyhotoveních v písemné formě a 2 x vyhotovení v digitální formě na CD (1 x digitální ve formátu pdf a 1 x digitální ve formátu dwg).

Článek 5	Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel je odpovědný za to, že dílo odpovídá výsledku, který je určen ve smlouvě. Zhotovitel je povinen zachovávat platné technické normy a předpisy, vztahující se k jeho činnosti při zhotovování předmětu díla.

Článek 6	Záruční lhůta a uplatnění nároku z vad díla

Záruka na projekt je zhotovitelem poskytnuta na dobu shodnou s platností vydaného stavebního povolení a počíná běžet ode dne předání projektu objednateli.

Dílo se stává vlastnictvím objednatele jeho převzetím od zhotovitele.

Článek 7	Sankce a smluvní pokuty

Sankce, smluvní pokuty a náhrady škody jsou určeny za každý započatý den. Procentuální výpočet smluvní pokuty je odvozen od ceny bez DPH podle článku 3  této smlouvy.

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla za každý týden zpoždění, nejvýše však 10%.

V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,25% z nezaplacené částky za každý týden zpoždění.

Smluvní pokuta za   nesplnění  termínu  může být objednatelem uplatněna snížením ceny díla z konečné faktury.

Článek 8	Závěrečná ustanovení

Podstatné změny oproti smluvním ujednáním budou řešeny písemním a oboustranně odsouhlaseným Dodatkem, který je nedílnou součástí smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo tuto smlouvu zveřejnit. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.

Smlouva je ve 4 vyhotoveních, každé z nich je originálem smlouvy. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 občanský zákoník.

Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté  co z chování druhé strany nepochybně vyplyne,  že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním smlouvy a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy.

V Olomouci dne 26.3.2018.				V Litovli dne 20.3.2018

………………………………………                                   ……………………………………………

Za zhotovitele:						Za objednatele:

Ing. Michal Horák 				             Ing. Zdeněk Potužák

Jednatel společnosti HOR-invest s.r.o.			starosta města Litovel