SMLOUVA O DÍLO č. 030/2018 ze dne: 27.3.2018

Smluvní strany:

1)Zhotovitel : REDNEX spol.s r.o.

Plzeňská 888,339 01 Klatovy

Tel.:376 313 284 Mob.:775 558 758, 775 552 299

IČ : 63505894 č.ú.0821204369/0800 čS Klatovy,

DIČ: CZ63505894 182573052/0300 čSOB Klatovy

2)Objednavatel: Střední průmyslová škola, Klatovy

nábřeží Kpt. Nálepky 362

339 01 Klatovy

Tel.: 721 865 890 – p. Potužníková

IČ : 61750883

DIČ: CZ61750883

uzavírají dle ust.§2586 a násl.zák.č. 89/2012,občanského zákoníku

tuto smlouvu:

I.

Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje dle této smlouvy,v dohodnuté kvalitě,

ceně a termínu dodat výplně stavebních otvorů-okna,dveře

(dále jen "zboží")dle specifikace zboží, která tvoří nedílnou součást

této smlouvy,za podmínek sjednaných v této smlouvě.

Nabídka č. N70608A, ze dne 14.3.2018.

2. Předmětem díla dle smlouvy je rovněž montáž (osazení) zboží, která

zahrnuje upevnění zboží,jeho utěsnění montážní pěnou,vyvážení a seřízení

kování.

3. Dále předmětem díla je rovněž i vybourání a demontáž stávajících prvků,

včetně zajištění jejich odvozu a likvidace, příprava otvorů k osazení

výplní (otvorů zboží).

4. Dále předmětem díla je i zednické začištění po osazení zboží.

5. Dodávka zboží včetně jeho montáže bude provedena v místě:

nábř. Kpt. Nálepky,KLATOVY (chodba - šatny)

6. Objednatel je povinnen po dokončení montáže a předvedení způsobilosti

předmětu díla, dokončené dílo převzít a zaplatit cenu díla. resp.

doplatek ceny díla dle splatnosti vystavené faktury

(§ 2610 zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník).

7. Tato smlouva sjednává podmínky dokončení díla a jeho převzetí ze

strany objednatele shodně s ust.§ 2605 zák.č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník.

O převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol.

Odmítne-li objednatel po předvedení funkčnosti díla dílo převzít,je

zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat úhradu smluvní pokuty

ve výši 1% z ceny díla za každý den prodlení s převzetín díla.

- 1 -

II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo včetně montáže dokončit a předat

Termín montáže: duben – květen r. 2018 (termín bude upřesněn)

2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou zálohové faktury, dochází

k prodloužení termínu dokončení montáže a předání díla o dobu

prodlení s úhradou zálohové faktury.

3. Objednatel se zavazuje touto smlouvou k této součinnosti nezbytné

k provedení díla zajištění přístupu k místu montáže a umožnění montáže zboží.

4. V případě, že objednatel neposkytne nezbytnou součinnost k provedení

díla v místě jeho montáže, prodlužuje se termín splnění závazku

o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s jeho

součinností, nebude-li mezi účastníky dohodnuto jinak. Pro případ

prodlení objednatele s jeho součinností o více jak 14 dní, je zhotovitel

oprávněn od této smlouvy odstoupit a rovněž tak požádat smluvní pokutu

ve výši sjednané ceny díla.

5. Dojde-li k řádnému poskytnutí součinnosti objednatele dle této smlouvy a

zhotovitel bude v prodlení s dokončním díla o vice jak 21 dnů, je

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve

výši 0,5% denně z ceny zboží. To neplatí, dojde-li k prodlení

zhotovitele s dokončením díla bez jeho zavinění např. v důsledku

zásahu vyšší moci, stávka zaměstnanců zhotovitele či jeho subdodavatele.

III.

Cena díla (zboží vč. montáže)

1. Cena díla bez DPH 84.741,-- Kč

DPH 21% 17.796,-- Kč

Cena s DPH 102.537,-- Kč

Změna ceny díla je podmíněna:

. změnami projektové dokumentace

. změnami směřujícími k rozšíření rozsahu či změně smluveného díla.

2. Současně s podpisem této smlouvy je zhotovitelem vystavena

zálohová faktura ve výši bez zálohy, kterou se objednatel zavazuje

uhradit.

3. Konečná faktura za touto smlouvou sjednané dílo bude vystavena

do pěti pracovních dnů ode dne, kdy došlo k provedení díla, tj.

k předvedení a předání díla na základě předávacího protokolu.

Z faktury bude odečtena částka uhrazené zálohy.

4. V případě prodlení s úhradou konečné faktury je zhotovitel oprávněn

požadovat smluvní pokutu ve výši 1% denně z dlužné částky.

- 2 -

________________________________________________________

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodávka díla neobsahuje

malířské práce, zakrytí nábytku před poškozením.

Dodávku a montáž okenních parapetů, rolet,

sítí proti hmyzu, vnitřních okenních žaluzií.

V případě požadavku bude řešeno novou smlouvou.

2. Záruční podmínky:

- na výrobky s montáží 5 let (okna, dveře)

- na ostatní doplňky 2 roky (žaluzie, sítě, rolety, parapety)

- dále 2 roky na zednické začištění, silikonování a standardní

zámkovou vložku bez bezpečnostní karty na vchodové dveře

O právech za záruky a běhu záruční doby platí ust.§ 2113 a násl.

zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Dílo je vadné, neodpovídá-li smlouvě. Objendnatel má práva z vadného

plnění v rozsahu dle ust. § 2099 a násl. zák.č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník.

4. Objednatel při podpisu smlouvy obdržel od zhotovitele návod k obsluze a

údržbě oken a dveří,což podpisem pod znění této smlouvy stvrzuje

svým podpisem.

5. Smlouva je uzavřena v obchodních prostorách zhotovitele nikoliv

bezprostředně poté, co zhotovitel oslovil objednatele mimo tyto prostory.

6. Čestné prohlášení:

Stvrzuji, že v místě montáže prvků se nenacházejí žádná

elektrická či jiná vedení.

Toto stvrzuji svým podpisem:...................................

V....................dne:.............. V Klatovech dne: 27.3.2018

Podpisy:

.................. .................

objednatel zhotovitel

Při platbě faktur uvádějte, prosím, číslo naší faktury

jako variabilní symbol.

- 3 -