Prováděcí smlouva

Mapování klíčových procesů a návrh cílového řešení

Prováděcí smlouva č. 009.001 mezi

Objednatelem:  
  
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i.

IČ: 00020711

DIČ: 00020711

Podbabská 2582/30 Praha 160 00 Česká republika

Vedený v Rejstříku veřejných výzkumných institucí

a

Poskytovatelem:

Jukl consulting s.r.o.

IČO: 059 89 825

Věry Kozákové 1224 Smržovka 468 51 Česká republika

Vedená u krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 39406

dle Rámcové smlouvy o poskytování služeb číslo 009

**Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv.  Smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel.**

# Cíle spolupráce

Zmapovat současný stav klíčových procesů a odhalit potenciály.

Vytvořit zadání pro výběrové řízení na dodavatele komplexního informačního systému.

# Výstupy spolupráce

Identifikace potenciálů pro zlepšení včetně určení priorit

Procesní mapa současných klíčových procesů

Procesní mapa cílového fungování klíčových procesů

Seznam potřebných funkcionalit cílového řešení

Aplikační architektura cílového řešení

# Cena

|  |  |
| --- | --- |
| Oblast | Cena bez DPH |
| Mapování a návrh cílového stavu | 283 000 Kč |

# Průběh projektu

## Mapování a návrh cílového řešení

Cílem první etapy naší spolupráce je poznat Vaše fungování a zjistit potenciály, které můžete vylepšit, resp. jak můžete uspořit. V průběhu sjednotíme Váš i náš pohled na aktuální stav a jak jej řešit. Na závěr etapy Vám představíme návrhy cílového stavu a společně jej dopracujeme do podoby zadání pro dodavatele informačních systémů.

### Interview a workshopy s pracovníky procesu a sběr podkladů

V první fázi se potkáme s Vašimi pracovníky a vedením, se kterými formou workshopu a interview projdeme všechny klíčové procesy. V průběhu první fáze od Vás budeme sbírat vzory dokumentů, dokladů a vzorky dat, resp. slepé reporty, abychom získali detailní náhled na Vaše klíčové procesy.

### Kreslení procesní mapy současného stavu a její validace

Získané informace a podklady propíšeme do procesních schémat, které si s klíčovými pracovníky ověříme. Cílem je popsat skutečné fungování klíčových procesů.

### Definice klíčových procesních a informačních potenciálů

Díky našim zkušenostem z jiných firem a projektů odhalíme potenciály pro úspory a zlepšení, z nichž budou některé k rychlé a levné realizaci, tzv. quick-wins. Ostatní propíšeme do návrhu cílového stavu a požadavků na funkcionalitu cílového řešení.

### Workshop nad současným stavem procesů

Veškeré podklady analytické části projektu Vám představíme na workshopu, na kterém zahájíme diskuzi nad možnými řešeními.

### Návrh budoucího stavu procesů

Připravíme pro Vás návrh klíčových procesů s co možná největším využitím moderních technologií. Cílem je představit Vám možná řešení.

### Workshop nad budoucím stavem

Náš návrh společně upravíme do cílového dosažitelného řešení, ve kterém se propojí Vaše detailní znalost oboru a své společnosti a naše zkušenosti z jiných firem a projektů.

### Definice požadavků na cílového řešení

Výsledné řešení popíšeme také formou požadavků na informační systém. Tím získáme kompletní obsahovou část zadání pro dodavatele cílového řešení.

# Termín plnění

Projekt je zahájen 18. 4. 2018.

Dokončení mapování současného stavu je k 11. 5. 2018.

Dokončení návrhu cílového řešení je k 29. 6. 2018.

# Platební podmínky

Platba za projekt je rozdělena do 2 částí:

* 50 % z ceny po podpisu smlouvy
* 50 % z ceny po dokončení prací a akceptaci výstupů projektu.

Splatnost faktur je 14 dní od jejich vystavení.

Smlouva je vytištěna ve dvou shodných kopiích

Za Poskytovatele v Praze dne 18. 4. 2018 Za Objednatele v Praze dne 18. 4. 2018

………………………………… ……………………………………

Vojtěch Jukl, jednatel Ing. Tomáš Urban, ředitel